АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОУСТЮГСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.06.2026        		   						                        № 1974

г. Великий Устюг

О внесении изменений в постановление

администрации Великоустюгского муниципального округа

от 19.01.2023 № 101 «Об утверждении муниципальной

программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства

Великоустюгского муниципального округа»

Руководствуясь статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Великоустюгского муниципального округа от 30.05.2024 № 1526, на основании решения Великоустюгской Думы Великоустюгского муниципального округа от 10.12.2024 № 106 «О бюджете Великоустюгского муниципального округа на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов», статьями 33 и 38 Устава Великоустюгского муниципального округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.	Внести в муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Великоустюгского муниципального округа на 2023-2027 годы», утверждённую постановлением администрации Великоустюгского муниципального округа от 19.01.2023 № 101 (далее – Программа), изменение, изложив ее в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.

2.	Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Великоустюгского муниципального округа, начальника управления строительства и ЖКХ.

3.	Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Временно исполняющий полномочия Главы

Великоустюгского муниципального округа			             В.А. Носков

Приложение

к постановлению администрации

Великоустюгского муниципального округа

от 15.06.2026 № 1974

«Муниципальная программа

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства

Великоустюгского муниципального округа»

(далее - муниципальная программа)

## Приоритеты и цели муниципальной политики

в сфере реализации муниципальной программы

Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы определены исходя из:

Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 года № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года»;

Государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 года № 1710;

Государственной программы Российской Федерации «Развитие энергетики», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 321;

Стратегии социально-экономического развития Великоустюгского муниципального район на период до 2030 года, утвержденной решением Великоустюгской Думы от 06.12.2018 № 104.

В соответствии с указанными документами сформированы следующие приоритеты и цели муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы:

1. осуществление деятельности, направленной на улучшение условий проживания граждан в жилищном фонде;

2. осуществление содержания и обновления существующего рынка муниципального жилья;

3. улучшение качества городской среды;

4. осуществление деятельности в сфере поставки коммунальных услуг, включая водоснабжение, в том числе горячее, водоотведение, теплоснабжение, а также обращение с твердыми коммунальными отходами.

2

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства

Великоустюгского муниципального округа»

1. Основные положения

| Куратор муниципальной программы | Первый заместитель Главы Великоустюгского муниципального округа, начальник управления строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Великоустюгского муниципального округа Вологодской области |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Великоустюгского муниципального округа (далее – управление строительства и ЖКХ) |
| Соисполнители муниципальной программы | Администрация Великоустюгского муниципального округа, комитет по управлению имуществом администрации Великоустюгского муниципального округа |
| Исполнители муниципальной программы | Территориальные отделы администрации Великоустюгского муниципального округа, МКУ «Горстройзаказчик», МАУ «Благоустройство» |
| Период реализации муниципальной программы | Этап I: 2023 - 2024 годы; Этап II: 2025 - 2028 годы. * |
| Цели муниципальной программы | 1. Повышение качества и комфорта городской среды; 2. Обеспечение граждан доступным, безопасным жильем; 3. Повышение уровня благоустройства территории муниципального округа; 4. Гарантированное и качественное предоставление коммунальных услуг населению. |
| Направления (подпрограммы) | - |
| Связь с федеральными программами | - |
| Связь с региональными программами | 1. Государственная программа «Развитие топливно-энергетического комплекса и коммунальной инфраструктуры на территории Вологодской области» |

- Срок реализации муниципальной программы установлен в соответствии с плановым периодом бюджета Великоустюгского муниципального округ до 2028 года.

3

2. Показатели муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение <1> |  | Значение показателя по годам <2> |  |  |  |  | Структурные подразделения и органы, ответственные за достижение показателя | Связь с показателями федеральной программы <3> | Связь с показателями региональной программы <4> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | значение | год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 |
| 1. Цель: Повышение качества и комфорта городской среды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество благоустроенных общественных пространств | ед. | 4 | 2023 | 6 | 5 | 5 | 5 | Управление строительства и ЖКХ |  | - |  |
| 1.1 | Доля общественных территорий, в том числе территорий детских площадок и спортивных объектов, полностью обеспеченных уличным освещением, от общественного количества общественных территорий | % | - | - | 40 | 50 | 60 | 72 | Управление строительства и ЖКХ |  |  |  |

4

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Цель: Обеспечение граждан доступным, безопасным жильём |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество граждан, улучшивших жилищные условия | чел. | 5 | 2023 | 20 | 25 | - | - | Управление строительства и ЖКХ |  |  |
| 3. Цель: Повышение уровня благоустройства территории муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Доля населения муниципального округа, обеспеченного необходимыми условиями для сбора и вывоза ТКО | % | 98,2 | 2023 | 98,6 | 98,6 | 98,6 | 98,6 | Управление строительства и ЖКХ |  |  |
| 3.2 | Доля энергоэффективных источников света в системах уличного освещения | % | 80,4 | 2023 | 85 | 88 | 91 | 91 | Управление строительства и ЖКХ |  | 4.1. Доля энергоэффективных источников света в системах уличного освещения (государственная программа «Развитие топливно-энергетического комплекса и коммунальной инфраструктуры на территории Вологодской области») |
| 3.3 | Доля обустроенных в соответствии с СанПиН контейнерных площадок в общем количестве контейнерных площадок | % | 80 | 2023 | 94 | 100 | 100 | 100 | Управление строительства и ЖКХ |  |  |

5

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.4 | Количество населения округа удовлетворенных уровнем благоустройства | чел. | 49167 | 2023 | 48240 | 47760 | 46990 | 45490 | Управление строительства и ЖКХ |  |  |
| 4. Цель: Гарантированное и качественное предоставление коммунальных услуг населению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Доля населения муниципального округа, обеспеченного питьевой водой надлежащего качества | % | 75 | 2023 | 80 | 80,5 | 80,5 | - | Управление строительства и ЖКХ | - |  |
| 4.2 | Уровень газификации населения природным газом | % | 72,4 | 2023 | 75 | 76,5 | 76,5 | 76,5 | Управление строительства и ЖКХ |  | 5.1. Уровень газификации населения природным газом (государственная программа «Развитие топливно-энергетического комплекса и коммунальной инфраструктуры на территории Вологодской области») |

<1>  Указывается фактическое значение за год, предшествующий году разработки комплекса процессных мероприятий. В случае отсутствия фактических данных

в качестве базового значения приводится плановое (прогнозное) значение.

<2> Указываются конкретные годы периода реализации муниципальной программы (комплексной программы).

<3> Указываются наименования показателей

федеральной программы или ее структурных элементов с указанием наименования федеральной программы и ее структурного элемента (в случае, если

показатель муниципальной программы

(комплексной программы) связан с показателем структурного элемента федеральной программы).

<4> Указываются наименования показателей региональной программы или ее структурных элементов с указанием наименования региональной программы и

ее структурного элемента (в случае, если показатель муниципальной программы (комплексной программы) связан с показателем структурного элемента

региональной программы).

6

3. Структура муниципальной программы

| № п/п | Наименование структурного элемента | Ответственные структурные подразделения и органы | Период реализации (год начала – год окончания) | Наименование задачи структурного элемента | Связь с показателями муниципальной программы (комплексной программы) <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Муниципальный проект, связанный с реализацией регионального проекта, «Формирование комфортной городской среды» | Управление строительства и ЖКХ | 2026-2028 | - Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств | Количество благоустроенных общественных пространств |
| 2. | Муниципальный проект «Переселение граждан из аварийного жилфонда» | Управление строительства и ЖКХ, КУМИ | 2026-2028 | - Увеличено количество населения обеспеченного благоустроенным безопасным жильём | Доля населения муниципального округа, обеспеченного благоустроенным жильём |
| 3. | Муниципальный проект, связанный с реализацией регионального проекта «Повышение уровня благоустройства территорий муниципального округа» | Управление строительства и ЖКХ | 2026-2028 | - Обеспечена непрерывная работа систем уличного освещения в темное время суток; - Обустроено 565 контейнерных площадок | Доля энергоэффективных источников света в системах уличного освещения; Доля населения муниципального округа, обеспеченного необходимыми условиями для сбора и вывоза ТКО |
| 4. | Муниципальный проект, связанный с реализацией регионального проекта «Модернизация системы коммунальной инфраструктуры» | Управление строительства и ЖКХ, МКУ «Горстройзаказчик» | 2026-2028 | - Увеличено количество населения, обеспеченного качественной питьевой водой; - Увеличена протяженность газовых сетей; - Возмещение части затрат организаций коммунального комплекса | Доля населения муниципального округа, обеспеченного питьевой водой надлежащего качества Уровень газификации населения природным газом |
| 5. | Комплекс процессных мероприятий «Улучшение жилищных условий» | Управление строительства и ЖКХ | 2026-2028 | - Обеспечены комфортные условия для проживания граждан | Количество граждан, улучшивших жилищные условия |

7

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. | Комплекс процессных мероприятий «Мероприятия по содержанию объектов благоустройства» | Управление строительства и ЖКХ, территориальные отделы | 2026-2028 | - Обеспечено содержание мест массового пользования | - |
| 7. | Комплекс процессных мероприятий «Мероприятия по содержанию и ремонту объектов коммунальной инфраструктуры» | Управление строительства и ЖКХ | 2026-2028 | - Снижена аварийность в системах водоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения | - |
| 8. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности Управления строительства и ЖКХ и подведомственных учреждений | Управление строительства и ЖКХ, МКУ «Горстройзаказчик», МАУ «Благоустройство» | 2026-2028 | - Надлежащее исполнение управлением строительства и ЖКХ, возложенных полномочий | - |

<1> Приводятся показатели муниципальной программы (комплексной программы) из раздела 2 паспорта, на достижение которых направлено решение задачи структурного элемента.

8

4. Финансовое обеспечение муниципальной программы

| № п/п | Направление, структурный элемент, мероприятие (результат) | Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | первый год (2025) | второй год (2026) |  | третий год (2027) | (четвёртый год) 2028 | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 |
|  | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Великоустюгского муниципального округа» | всего, в том числе | 923004,7 | 2 139 602,9 |  | 124 370,4 | 453 005,8 | 3 639983,8 |
|  |  | собственные доходы бюджета округа | 186 365,8 | 141 234,0 |  | 94 880,2 | 95 423,4 | 517 903,4 |
|  |  | межбюджетные трансферты из регионального бюджета | 694785,2 | 1 789 760,6 |  | 17 556,1 | 162 563,7 | 2664665,6 |
|  |  | межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 39803,7 | 188 608,3 |  | 11 934,1 | 195 018,7 | 435 364,8 |
|  |  | безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 2 050,0 | 20 000,0 |  | 0,0 | 0,0 | 22 050,0 |
| 1. | Муниципальный проект, связанный с реализацией регионального проекта, «Формирование комфортной городской среды» | всего, в том числе | 338673,3 | 431567,1 |  | 15785,9 | 15962,9 | 801 989,1 |
|  |  | собственные доходы бюджета округа | 34222,1 | 26482,1 |  | 1578,6 | 1596,3 | 63 879,1 |
|  |  | межбюджетные трансферты из регионального бюджета | 288452,4 |  | 226509,3 | 2273,2 | 3017,0 | 520 251,9 |
|  |  | межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 13948,7 |  | 158575,7 | 11934,1 | 11349,6 | 195 808,1 |
|  |  | безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 2050,0 |  | 20000,0 | 0,0 | 0,0 | 22 050,0 |

9

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Муниципальный проект "Переселение граждан из аварийного жилфонда" | всего, в том числе | 49 177,1 | 35 944,5 | 0,0 | 0,0 | 85 121,6 |
|  |  | собственные доходы бюджета округа | 1 967,1 | 1 437,8 | 0,0 | 0,0 | 3 404,9 |
|  |  | межбюджетные трансферты из рег. бюджета | 27 858,2 | 26 279,1 | 0,0 | 0,0 | 54 137,3 |
|  |  | межбюджетные трансферты из фед. бюджета | 19 351,8 | 8 227,6 | 0,0 | 0,0 | 27 579,4 |
|  |  | безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Муниципальный проект, связанный с реализацией регионального проекта, «Повышение уровня благоустройства территорий муниципального округа» | всего, в том числе | 315151,3 | 84463,5 | 0,0 | 0,0 | 399614,8 |
|  |  | собственные доходы бюджета округа | 12899 | 2870,8 | 0,0 | 0,0 | 15769,8 |
|  |  | межбюджетные трансферты из регионального бюджета | 295749,1 | 59787,7 | 0,0 | 0,0 | 355536,8 |
|  |  | межбюджетные трансферты из фед. бюджета | 6503,2 | 21805 |  |  | 28308,2 |
|  |  | безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. | Муниципальный проект, связанный с реализацией регионального проекта, «Модернизация системы коммунальной инфраструктуры» | всего, в том числе | 50872,6 | 1471205,4 | 0,0 | 328458,4 | 1 850 536,5 |
|  |  | собственные доходы бюджета округа | 6712,0 | 9303,9 | 0,0 | 525,5 | 16 541,4 |
|  |  | межбюджетные трансферты из регионального бюджета | 44160,6 | 1461901,5 | 0,0 | 144263,8 | 1 650 325,9 |
|  |  | межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 183669,1 | 183 669,1 |
|  |  | безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

10

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Комплекс процессных мероприятий «Улучшение жилищных условий» | всего, в том числе | 6344,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 344,2 |
|  |  | собственные доходы бюджета округа | 6344,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 344,2 |
|  |  | межбюджетные трансферты из регионального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6. | Комплекс процессных мероприятий «Мероприятия по содержанию объектов благоустройства» | всего, в том числе | 111357,4 | 70 240,9 | 62 735,9 | 62 735,9 | 307070,1 |
|  |  | собственные доходы бюджета округа | 73 403,9 | 55 629,4 | 48 124,5 | 48 124,5 | 225 282,3 |
|  |  | межбюджетные трансферты из регионального бюджета | 37953,5 | 14611,5 | 14611,5 | 14611,4 | 81 787,9 |
|  |  | безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7. | Комплекс процессных мероприятий «Мероприятия по содержанию и ремонту объектов коммунальной инфраструктуры» | всего, в том числе | 8781,5 | 2214,1 | 1790,1 | 1790,1 | 14 575,8 |
|  |  | собственные доходы бюджета округа | 8781,5 | 2214,1 | 1790,1 | 1790,1 | 14 575,8 |
|  |  | межбюджетные трансферты из регионального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности управления строительства и ЖКХ и подведомственных учреждений» | всего, в том числе | 42647,4 | 43967,4 | 44058,5 | 44058,5 | 174 731,8 |
|  |  | собственные доходы бюджета округа | 42036 | 43295,9 | 43387 | 43387 | 172 105,9 |
|  |  | межбюджетные трансферты из регионального бюджета | 611,4 | 671,5 | 671,5 | 671,5 | 2 625,9 |
|  |  | безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

11

ХАРАКТЕРИСТИКА

направлений расходов финансовых мероприятий (результатов) структурных элементов

проектных мероприятий муниципальной программы

| № п/п | Наименование направления (подпрограммы), муниципальной программы, мероприятия (результата) | Направления расходов, вид расходов | Характеристика направления расходов | Объем финансового обеспечения по годам (тыс. руб.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | первый год (2025) | второй год (2026) | третий год (2027) | четвёртый год (2028) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Муниципальный проект, связанный с реализацией регионального проекта, «Формирование комфортной городской среды» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятия по благоустройству общественных пространств | Обустройство общественных пространств | Закупка работ по благоустройству общественных пространств | 14589,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Проектно-изыскательские работы и подготовка ПСД | Мероприятия по обеспечению и подготовке ПСД | Закупка работ по проведению проектно-изыскательских работ, подготовке сметной документации | 433,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Мероприятия по благоустройству общественных территорий | Обустройство общественных территорий | Закупка работ по благоустройству общественных территорий | 266149,6 | 426867,1 | 15785,9 | 15962,9 |
|  |  | иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Мероприятия по благоустройству территорий МКД | Благоустройство территорий МКД | Закупка работ по обустройству территорий МКД | 36968,9 | 4500,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |  |  |  |  |  |

12

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.5 | Мероприятия по обустройству детских и спортивных площадок | Благоустройство детских и спортивных площадок | Закупка работ по обустройству детских и спортивных площадок | 20343,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Мероприятия по цифровизации городского хозяйства | Цифровизация городского хозяйства | Закупка работ по реализации мероприятий по цифровизации городского хозяйства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Организация и проведение конкурса по благоустройству | Проведение конкурса по благоустройству | Закупка работ (услуг) по проведению конкурса по благоустройству | 189,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Муниципальный проект "Переселение граждан из аварийного жилфонда" |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Мероприятия по переселению граждан из аварийного жилфонда | Мероприятия по переселению | Закупка объектов недвижимости для реализации мероприятий по переселению | 49 177,1 | 35 944,4 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Муниципальный проект, связанный с реализацией регионального проекта, «Повышение уровня благоустройства территорий муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Мероприятия по установке светильников уличного освещения | Мероприятия по обустройству систем уличного освещения | Закупка работ по обустройству систем уличного освещения | 304456,8 | 58690,4 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Мероприятия по обустройству контейнерных площадок | Мероприятия по обустройству контейнерных площадок | Закупка работ по обустройству контейнерных площадок | 1654,7 | 773,2 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Мероприятия по обустройству мест захоронения | Мероприятия по обустройству мест захоронения | Закупка работ по обустройству мест захоронения | 1980,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |  |  |  |  |  |

13

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.4 | Созданы некапитальные объекты туристической инфраструктуры г. Великий Устюг | Мероприятия по обустройству некапитальных объектов туристической инфраструктуры г. Великий Устюг | Закупка работ по обустройству объектов | 7059,5 | 25000,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |  |  |  |  |  |
| 4 | Муниципальный проект, связанный с реализацией регионального проекта, «Модернизация системы коммунальной инфраструктуры» |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Строительство и реконструкция (модернизация) объектов коммунального комплекса | Строительство и реконструкция (модернизация) объектов коммунального комплекса | Закупка работ по строительству и реконструкции (модернизации) объектов коммунального комплекса | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Бюджетные инвестиции |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры | Cтроительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры | Закупка работ строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры | 40014,2 | 39971,6 | 0,0 | 328458,4 |
|  |  | Бюджетные инвестиции |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Проектирование и строительство распределительных газовых сетей | Проектирование и строительство распределительных газовых сетей | Закупка работ по проектированию и строительству распределительных газовых сетей | 10858,5 | 24,9 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Бюджетные инвестиции |  |  |  |  |  |
| 4.4 | Подготовка объектов теплоэнергетики к работе в осенне-зимний период | Подготовка к ОЗП | Закупка работ по проведению мероприятий по подготовке к ОЗП | 0,0 | 14973,8 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Бюджетные инвестиции |  |  |  |  |  |
| 4.5 | Строительство комплекса по переработке отходов с мусоросортировочным комплексом и площадкой компостировани я | Строительство комплекса по переработке отходов с мусоросортировочным комплексом и площадкой компостирования | Закупка работ по строительству комплекса по переработке отходов с мусоросортировочным комплексом и площадкой компостирования | 0,0 | 1416235,2 | 0,0 | 0,0 |

14

ХАРАКТЕРИСТИКА

направлений расходов финансовых мероприятий (результатов) структурных элементов

процессных мероприятий муниципальной программы

| № п/п | Наименование направления (подпрограммы), муниципальной программы, мероприятия (результата) | Направления расходов, вид расходов | Характеристика направления расходов | Объем финансового обеспечения по годам (тыс. руб.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | первый год (2025) | второй год (2026) | третий год (2027) | четвёртый год (2028) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий, «Улучшение жилищных условий» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Предоставление единовременных денежных выплат на приобретение жилья инвалидам | Выплаты физическим лицам | Предоставление единовременных денежных выплат на приобретение жилья инвалидам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Проведение капитальных ремонтов, ремонтов и подготовка сметной документации | Приобретение товаров, работ, услуг | Закупка работ по благоустройству общественных территорий | 6344,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий «Мероприятия по содержанию объектов благоустройства» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Обеспечение полной оплаты электрической энергии, потребленной на уличное освещение | Приобретение товаров, работ, услуг для обеспечения электрической энергией | Закупка работ по благоустройству общественных территорий | 48901,40 | 25967,00 | 19481,90 | 19481,90 |
| 2.2 | Организация сбора и вывоз ТКО | Приобретение товаров, работ, услуг для сбора и вывоза ТКО |  | 8002,3 | 6551,1 | 6531,1 | 6531,1 |
| 2.3 | Содержание тротуаров и общественных территорий | Приобретение товаров, работ, услуг |  | 24569,10 | 24657,30 | 24657,30 | 24657,30 |
| 2.4 | Озеленение территорий |  |  | 4287,30 | 3263,50 | 3263,50 | 3263,50 |
| 2.5 | Содержание мест массового отдыха | Приобретение товаров, работ, услуг для содержания мест массового пользования |  | 2769,4 | 2897,20 | 2897,20 | 2897,20 |

15

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.6 | Содержание мест захоронения | Приобретение товаров, работ, услуг | Закупка работ по благоустройству общественных территорий | 2816,50 | 2108,7 | 2108,7 | 2108,70 |
| 2.7 | Прочие работы по благоустройству |  |  | 9695,80 | 4796,20 | 3796,20 | 3796,20 |
| 2.8 | Рекультивация несанкционированных свалок |  |  | 10314,80 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий «Мероприятия по содержанию и ремонту объектов коммунальной инфраструктуры» |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры | Приобретение товаров, работ, услуг для проведения капитальных ремонтов | Закупка работ, услуг для проведения капитальных ремонтов | 4664,10 | 1790,10 | 1790,10 | 1790,10 |
| 3.2 | Содержание и ремонт нецентрализованных источников водоснабжения | Приобретение товаров, работ, услуг для ремонта источников водоснабжения | Закупка работ, услуг для проведения ремонтных работ | 4117,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3 | Подготовка объектов теплоэнергетики к работе в осенне-зимний период | Приобретение товаров, работ, услуг для ремонта теплоэнергетики в осенне-зимний период |  | 0,00 | 424,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности Управления строительства и ЖКХ и подведомственных учреждений» |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Обеспечение деятельности управления строительства и ЖКХ | Приобретение товаров, работ, услуг для обеспечения деятельности управления | Закупка работ, услуг | 33315,10 | 31140,60 | 31140,60 | 31140,60 |
| 4.2 | Обеспечение деятельности МКУ «Горстройзаказчик» | Приобретение товаров, работ, услуг для обеспечения деятельности МКУ «Горстройзаказчик» |  | 8422,60 | 11967,60 | 11991,90 | 11991,90 |
| 4.3 | Обеспечение деятельности МАУ «Благоустройство» | Приобретение товаров, работ, услуг для обеспечения деятельности МАУ «Благоустройство» |  | 909,70 | 859,20 | 926,00 | 926,00 |

16

Сведения о порядке сбора информации и методике расчёта показателей муниципальной программы

| № п/п |  | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Определение показателя | Динамика показателя | Метод расчета | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю | Показатели, используемые в формуле | Метод сбора информации, индекс формы отчетности <*> | Ответственные за сбор данных по показателю |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. |  | Количество благоустроенных общественных пространств | ед. | количество благоустроенных общественных пространств | возрастание | дискретный | Фактические данные о количестве благоустроенных общественных пространств | Количество благоустроенных общественных пространств | 4 -фактическое исполнение | Управление стр-ва и ЖКХ |
| 2. |  | Количество граждан, улучшивших жилищные условия | чел. | количество отремонтированных муниципальных жилых помещений |  | дискретный | Фактические данные о количестве граждан, улучшивших жилищные условия | Количество граждан, улучшивших жилищные условия | 4 -фактическое исполнение |  |
| 3. |  | Доля населения муниципального округа, обеспеченного необходимыми условиями для сбора и вывоза ТКО | % | отношение количества населения, обеспеченного необходимыми условиями для сбора и вывоза ТКО к общему количеству населения муниципального округа |  | дискретный | Д = (Н1 / Н2)х100% | Н1 - количество населения обеспеченного необходимыми условиями для сбора и вывоза ТКО; Н2 – общее количество населения муниципального округа | Н1 (4) - фактическое исполнение, Н2 (1) - официальная статистическая отчётность |  |

17

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. | Доля энергоэффективных источников света в системе уличного освещения | % | доля энергоэффективных источников света в системе уличного освещения | возрастание | накопительный итог | Д=(N1/N2)х100% | N1 — количество энергоэффективных источников света в системах уличного освещения на территории округа N2 – общее количество источников света в системах уличного освещения на территории округа | N1 (4) - фактическое исполнение, N2 (4) - фактическое количество | Управление стр-ва и ЖКХ |
| 5. | Доля населения муниципального округа, обеспеченного питьевой водой надлежащего качества | % | доля населения муниципального округа, обеспеченного питьевой водой надлежащего качества |  |  | Д = (Н1 / Н2)х100% | Н1 - количество населения, обеспеченного питьевой водой надлежащего качества;Н2 - общее количество населения, обеспеченное питьевой водой | H1 (4) - фактическое исполнение, H2 (4) - фактическое количество |  |
| 6. | Уровень газификации населения природным газом | % | уровень газификации населения природным газом |  |  | Г=(K1/K2)х100% | K1 - количество населения,подключенному к природному газу, K2 - общее | K1 (4) - фактическое исполнение, K2 (1) - |  |
| 7. | Количество населения округа, обеспеченного условиями для массового отдыха | Чел. | Число жителей населения всего по Великоустюгскому муниципальному округа | Дискретный | - | - | - | 3 |  |

18

Характеристики процессных мероприятий

объектов, в отношении которых в рамках муниципальной программы (комплексной программы)

планируются строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, или приобретение

| № п/п | Наименование структурного элемента муниципальной программы (комплексной программы), объекта | Вид работ, проводимых в отношении объекта <1> | Мощность объекта |  | Срок ввода в эксплуатацию/приобретения объекта (год) | Объем финансового обеспечения по годам (тыс. руб.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | единица измерения (по ОКЕИ) | Значение 2026 |  | первый год (2025) | второй год (2026) | третий год (2027) | четвёртый год (2028) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Всего бюджет округа, в том числе: | х | х | х | х |  |  |  |  |
| 2. | Бюджетные инвестиции | х | х | х | х |  |  |  |  |
| 3. | Субсидии из федерального бюджета | х | х | х | х |  |  |  |  |
| 4. | Субсидии из регионального бюджета | х | х | х | х |  |  |  |  |
| 5. | Иные субсидии | х | х | х | х |  |  |  |  |
| Муниципальный проект, связанный с реализацией регионального проекта, «Формирование комфортной городской среды» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятия по благоустройству общественных территорий, пространств | Благоустройство | ед | 11 |  | 31077,5 | 201 491,1 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1. | Пешеходная зона вдоль ул. Шумилова от Советского проспекта до ул. Пушкариха |  |  | 1 | 2025 | 9000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. | Обустройство пешеходной зоны в сосновой роще вдоль ул. Гледенская от ул. Красавинская до пер. Лесников, г. Великий Устюг |  |  | 1 | 2025 | 7487,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3. | Обустройство пешеходной зоны в сквере Щетинщиков, г. Великий Устюг |  |  | 1 | 2025 | 5888,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

19

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.4. | Обустройство в г. Красавино тротуара по Советскому пр., ул. Коммунальная, ул. Текстильщиков, в районе памятника Героя России С. Преминина | Благоустройство | ед | 1 | 2025 | 3000,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5. | Обустройство в г. Красавино центральной аллеи от Советского проспекта в парк |  |  | 1 | 2025 | 3731,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.6. | Обустройство в г. Красавино тротуара от ул. Революции к детской площадке в парке |  |  | 1 | 2025 | 1969,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.7. | Обустройство сквера за памятником землепроходцам и первооткрывателям, г. Великий Устюг, Советский проспект |  |  | 1 | 2026 | 0,0 | 11 451,6 | 0,0 | 0,0 |
| 1.8. | Обустройство стадиона в посёлке Новатор |  |  | 1 | 2026 | 0,0 | 3 923,6 | 0,0 | 0,0 |
| 1.9. | Устройство тротуара в посёлке Новатор по улице Советская (от дома № 38 до улицы Садовая) |  |  | 1 | 2026 | 0,0 | 1065,5 | 0,0 | 0,0 |
| 1.10 | Благоустройство территории "Советский проспект - главная торговая улица" |  |  | 1 | 2026 | 0,0 | 98 161,1 | 0,0 | 0,0 |
| 1.11 | Благоустройство территории "Парк у Центра культурного развития в г. Красавино (Парк у МБУК ЦКР) |  |  | 1 | 2026 | 0 | 86 889,3 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Мероприятия по благоустройству территорий МКД |  |  | 7 |  | 36968,9 | 5 079,5 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1. | Благоустройство дворовых территорий МКД по ул. Шумилова, 19 и ул. Водников, 79 в г. Великий Устюг |  |  | 1 | 2025 | 11632,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2. | Благоустройство дворовой территории МКД по ул. Кооперативная, 20 в г. Великий Устюг |  |  | 1 | 2025 | 8861,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3. | Благоустройство дворовых территорий МКД Советский проспект, 81а,81б в г. Великий Устюг |  |  | 1 | 2025 | 3476,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.4. | Благоустройство дворовых территорий МКД ул. Неводчикова, д. 63, 65, 67, 69 в г. Великий Устюг |  |  | 1 | 2025 | 7525,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.5. | Благоустройство дворовой территории по адресу: г. Красавино, ул. Революции, д. 5 |  |  | 1 | 2025 | 2384,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.6. | Благоустройство дворовой территории по адресу: г. Красавино, ул. Революции, д. 7 |  |  | 1 | 2025 | 3088,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.7. | Благоустройство дворовой территории по адресу г. Великий Устюг, ул. Дежнёва, д. 1 |  |  | 1 | 2026 | 0,0 | 5 079,5 | 0,0 | 0,0 |
| <1> Указывается один из видов работ: строительство, реконструкция/реконструкция с элементами реставрации, приобретение. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

20

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилфонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Мероприятия по переселению |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда | Переселение | чел/кв.м | 20/693,14 | 2025 | 49177,1 | 31289,7 | 0,0 | 0,0 |
| Комплекс процессных мероприятий «Улучшение жилищных условий» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Проведение капитальных ремонтов, ремонтов и подготовка сметной документации | улучшение жилищных условий | ед | 12 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1. | Выполнение работ по по капитальному ремонту крыши жилого дома, расположенного по адресу: Вологодская область, Великоустюгский район, п. Ломоватка, ул. Мира, д. 4 |  |  | 1 | 2025 | 334,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2. | выполнение работ по ремонту надподвального перекрытия квартиры в многоквартирном жилом доме по адресу: Вологодская область, Великоустюгский район, г. Красавино, ул. Маяковского, д.12 |  |  | 1 | 2025 | 198,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.3. | выполнение работ по ремонту кровли Коромыслово, 21 |  |  | 1 | 2025 | 39,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.4. | Выполнение работ по ремонту жилого помещения муниципального жилищного фонда, расположенного по адресу: Вологодская область, Великоустюгский район, г. Великий Устюг, ул. Гледенская, д. 35 г, кв. 13 |  |  | 1 | 2025 | 505,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.5. | Выполнение работ по ремонту жилого помещения муниципального жилищного фонда, расположенного по адресу: Вологодская область, Великоустюгский район, г.Великий Устюг, ул. Кузнецова д.7 кв. 47 |  |  | 1 | 2025 | 643,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.6. | Выполнение работ по ремонту жилого помещения муниципального жилищного фонда, расположенного по адресу: Вологодская область, Великоустюгский район,п. Новатор,ул. Советская, 64А, кв.9 |  |  | 1 | 2025 | 780,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

21

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Выполнение работ по ремонту жилого помещения муниципального жилищного фонда, расположенного по адресу: Вологодская область, Великоустюгский район,п. Новатор,ул. Советская, 64А, кв.9 | улучшение жилищных условий | ед | 1 | 2025 | 780,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.7. | Выполнение работ по ремонту жилого помещения муниципального жилищного фонда, расположенного по адресу: Вологодская область, г. Великий Устюг, ул. Сахарова, д. 18 кв 7 |  |  | 1 | 2025 | 644,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.8. | Выполнение работ по ремонту жилого помещения муниципального жилищного фонда, расположенного по адресу: Вологодская область, Великоустюгский район, п. Новатор, ул. 1 Мая, д. 13, кв. 13 |  |  | 1 | 2025 | 440,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.9. | Выполнение работ по ремонту крыши жилого дома п. Ломоватка, ул. Ленина, 17 |  |  | 1 | 2025 | 232,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| 3.10. | Выполнение работ по ремонту жилого помещения муниципального жилищного фонда, расположенного по адресу: Вологодская область, г. Великий Устюг, ул. Павла Покровского, д. 11, кв.4 | улучшение жилищных условий | ед | 1 | 2025 | 273,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.11. | Субсидия ФКР МКД в целях софинансирования работ по капитальному ремонту крыш МКД г. В. Устюг, Космонавтов, 6, Кирова,31а |  |  | 1 | 2025 | 2250,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| Комплекс процессных мероприятий «Мероприятия по содержанию и ремонту объектов коммунальной инфраструктуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Капитальный ремонт и ремонт объектов коммунальной инфраструктуры | Капитальный ремонт и ремонт объектов коммунальной инфраструктуры | ед | 16 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.1. | Капитальный ремонт участка теплосети от ТК №103 до ТК №104 длиной 98 метров |  |  | 1 | 2025 | 1169,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.2. | Капитальный ремонт участка водопроводной сети из трубы ПНД110 от павильона артскважины 1846 до водопроводного колодца на пересечении улицы Набережная с переулком |  |  | 1 | 2025 | 1243,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

22

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Совхозный на трубу ПНД63 длиной 420 м с устройством нового ж\б колодца | Капитальный ремонт и ремонт объектов коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3. | Выполнение работ по ремонту канализационных колодцев в п. Полдарса, ул. А. Попова, д. 9 |  | ед. | 1 | 2025 | 35,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.4. | выполнение работ по замене ввода водопровода по адресу: Вологодская область, Великоустюгский район, д. Мякинницыно, д.45 |  | ед. | 1 | 2025 | 9,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.5. | Выполнение работ по замене и ремонту дымовых труб в котельных п. Полдарса Великоустюгского района Вологодской области |  | ед. | 1 | 2025 | 731,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.6. | выполнение работ по ремонту котельных в п. Полдарса, ул Полева,ул. Гаражная |  | ед. | 1 | 2025 | 383,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.7. | выполнение работ по актуализации, представлению и сопровождению в органах госэкспертизы сметной документации по объекту: «Капитальный ремонт внутриквартальных |  | ед. | 1 | 2025 | 52,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

|  | сетей водоснабжения г. В.Устюг от Советского пр 68 до здания 74» | Капитальный ремонт и ремонт объектов коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.8. | выполнение работ по актуализации, представлению и сопровождению в органах госэкспертизы сметной документации по объекту: «Капитальный ремонт сетей водоснабжения г. В.Устюг ул. Кооперативная от Советского пр до ул Водников» |  | ед. | 1 | 2025 | 52,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.9. | выполнение работ по актуализации, представлению и сопровождению в органах госэкспертизы сметной документации по объекту: «Капитальный ремонт сетей водоснабжения г. В.Устюг Советский пр/ул Энгельса от ул.Водников до пер. Энгельса» |  | ед. | 1 | 2025 | 95,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.10. | выполнение работ по актуализации, представлению и сопровождению в органах госэкспертизы сметной документации по объекту: «Капитальный ремонт сетей водоснабжения г. В.Устюг ул. Рабочая от Советского пр до ул. Водников» |  | ед. | 1 | 2025 | 53,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

23

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.11. | Выполнение работ по ремонту насосной станции д. Белая | Капитальный ремонт и ремонт объектов коммунальной инфраструктуры | ед | 1 | 2025 | 239,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.12. | выполнение работ по актуализации, представлению и сопровождению в органах госэкспертизы сметной документации по объекту: «Капитальный ремонт внутриквартальных сетей водоснабжения г. В.Устюг от ул. Виноградова, д. 8 до Советского пр » |  |  | 1 | 2025 | 57,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.13. | выполнение работ по актуализации, представлению и сопровождению в органах госэкспертизы сметной документации по объекту: «Капитальный ремонт сетей водоснабжения по пер.Октябрьский от Советского проспекта до ул. Красная » |  |  | 1 | 2025 | 68,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.15. | Выполнение работ по ремонту сетей водоснабжения в п. Полдарса, пер. Гаражный |  |  | 1 | 2025 | 89,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.16. | выполнение работ по обследованию дымовых труб | Капитальный ремонт и ремонт |  | 1 | 2025 | 385,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

|  |  | объектов коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Содержание и ремонт нецентрализованных источников водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.17. | Выполнение работ по замене котла КВР.06 в котельной п. Полдарса Великоустюгского района Вологодской области |  | ед. | 1 | 2025 | 690,49 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры | капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры | ед. | 14 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.1. | выполнение работ по актуализации, представлению и сопровождению в органах госэкспертизы сметной документации по объекту: «Капитальный ремонт сетей водоснабжения по ул. Хабарова от ул. Красноармейской до ул. Виноградова в г. Великий Устюг», протяженность 150 м |  |  |  | 2025 | 60,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

24

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.2. | выполнение работ по актуализации, представлению и сопровождению в органах госэкспертизы сметной документации по объекту: «Капитальный ремонт | капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры |  |  | 2025 | 99,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

|  | сетей водоснабжения по ул. Водников от ул. Площадь Коммуны до ул. Щелкунова в г. Великий Устюг», протяженность 1380 м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.3. | выполнение работ по актуализации, представлению и сопровождению в органах госэкспертизы сметной документации по объекту: «Капитальный ремонт сетей водоснабжения по ул. А. Угловского от ул. Шмидта до ул. Рабочая в г. Великий Устюг», протяженность 440 м | капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры |  |  | 2025 | 97,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.4. | выполнение работ по актуализации, представлению и сопровождению в органах госэкспертизы сметной документации по объекту: «Капитальный ремонт сетей водоснабжения в г. Красавино на участке от береговой насосной станции до очистных», протяженность 1884 м |  |  |  | 2025 | 131,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.5. | Капитальный ремонт сетей водоснабжения по ул. Хабарова от ул. Красноармейской до ул. Виноградова в г. Великий Устюг |  |  |  | 2025 | 2286,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.6. | Капитальный ремонт сетей | капитальный ремонт |  |  | 2025 | 5891,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

|  | водоснабжения по ул. А. Угловского от ул. Шмидта до ул. Рабочая в г. Великий Устюг | объектов коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.7. | Капитальный ремонт сетей водоснабжения по ул. Водников от ул. Площадь Коммуны до ул. Щелкунова в г. Великий Устюг | капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры |  |  | 2025 | 17000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

25

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.8. | Капитальный ремонт сетей водоснабжения в г. Красавино на участке от береговой насосной станции до очистных сооружений | капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры |  |  | 2025 | 9963,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.9. | «Капитальный ремонт внутриквартальных сетей водоснабжения г. Великий Устюг от ул. Виноградова, д.8 до Советского проспекта», протяжённость 183 м |  |  |  | 2026 | 0,0 | 2998,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.10. | «Капитальный ремонт сетей водоснабжения по пер.Октябрьский от Советского проспекта до ул. Красная», протяжённость 185 м |  |  |  | 2026 | 0,0 | 4030,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.11. | «Капитальный ремонт сетей водоснабжения г. Великий Устюг, ул. Кооперативная от Советского проспекта до ул. Водников», протяженность 161 м |  |  |  | 2026 | 0,0 | 2462,2 | 0,0 | 0,0 |

| 5.12. | Капитальный ремонт сетей водоснабжения г. Великий Устюг ул. Рабочая от Советского проспекта до ул. Водников, протяженностью 180 м | капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры |  |  | 2026 | 0,0 | 2588,3 | 0,0 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.13. | Капитальный ремонт внутриквартальных сетей водоснабжения г. Великий Устюг от Советского проспекта дома 68 до здания № 74, протяженность 142 м |  |  |  | 2026 | 0,0 | 2464,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.14. | Капитальный ремонт сетей водоснабжения г. Великий Устюг Советский проспект / ул. Ф.Энгельса от ул. Водников до пер.Ф. Энгельса, протяженность 420 м |  |  |  | 2026 | 0,0 | 6531,3 | 0,0 | 0,0 |
| 5.15. | Капитальный ремонт сетей ливневой канализации г. В. Устюг от ул. Набережная до Советского пр., протяженность 176 м |  |  |  | 2026 | 0,0 | 3322,5 | 0,0 | 0,0 |
| 5.16. | Капитальный ремонт сетей ливневой канализации г. В. Устюг пер. Красный от ул. Набережная до Советского пр., Советский пр. от пер. Октябрьский до д. № 106 по Советскому пр., протяженность 552 м |  |  |  | 2026 | 0,0 | 9194,8 | 0,0 | 0,0 |

26

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.17. | Капитальный ремонт сетей ливневой канализации г. В. Устюг по Советский пр. от ул. Виноградова до парка культуры и отдыха имени М.М. Булдакова, протяжённость 460 м | капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры |  |  | 2026 | 0,0 | 8067,7 | 0,0 | 0,0 |
| 5.18. | Приобретение материалов и оборудования для тепловых сетей |  |  |  | 2026 | 0,0 | 14973,7 | 0,0 | 0,0 |
| Обустройство систем уличного освещения уличного освещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Мероприятия по обустройству систем уличного освещения ВСЕГО | Мероприятия по устновке светильников уличного освещения | ед | 611 | 2025 | 304456,8 | 58690,4 | 0,0 | 0,0 |
| 6.1. | Мероприятия по обустройству систем уличного освещения ИП Морозов Д.Е. |  |  | 52 | 2025 | 1831,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6.2. | Мероприятия по обустройству систем уличного освещения ИП Морозов Д.Е. |  |  | 92 | 2025 | 2389,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6.3. | Мероприятия по обустройству систем уличного освещения ООО"ЭНЭФ ГРУПП" |  |  | 467 | 2025 | 300236,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| Мероприятия по обустройству мест захоронений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. | Обустройство мест захоронения (городское кладбище ул. Транспортная г. В. Устюг) | мероприятия по обустройству мест захоронения | ед. | 1 | 2025 | 1980,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Муниципальный проект, связанный с реализацией регионального проекта, «Повышение уровня благоустройства территорий муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Мероприятия по обустройству контейнерных площадок |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обустройство контейнерных площадок |  |  | 26 | 2025 | 1654,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Оборудование мест (площадок) накопления твёрдых коммунальных отходов камерами видеонаблюдения |  |  | 15 | 2026 | 0,0 | 773,2 | 0,0 | 0,0 |

27

| 9. | Создание некапитальных объектов туристической инфраструктуры санитарные модули, дорожные знаки-указатели) | Создание некапитальных объектов туристической инфраструктуры | Ед. | 1 | 2025 | 7059,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ед. | 15 | 2026 | 0,0 | 25000,0 | 0,0 | 0,0 |
| Комплекс процессных мероприятий «Мероприятия по содержанию объектов благоустройства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Рекультивация несанкционированных свалок |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятия по разработке проекта рекультивации земельных участков, занятых несанкционированными свалками |  |  | 1 | 2025 | 10314,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

28

ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА, СВЯЗАННОГО

С РЕАЛИЗАЦИЕЙ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА

«ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ»

1. Основные положения

| Наименование проекта | Формирование комфортной городской среды |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование проекта | - | Срок реализации проекта | 01.01.2026 | 31.12.2028 |
| Руководитель проекта | Первый заместитель Главы Великоустюгского муниципального округа, начальника управления строительства и жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |
| Администратор проекта | Начальник отдела градостроительства и архитектуры управления строительства и жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |
| Связь с муниципальной программами округа | «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Великоустюгского муниципального округа» |  |  |  |
| Соглашение (дополнительное соглашение) о реализации на территории Вологодской области государственной программы субъекта Российской Федерации, направленной на достижение целей и показателей государственной программы Российской Федерации |  |  |  |  |

29

2. Показатели проекта

| № п/п | Задачи, показатели проекта | Уровень показателя региональной программы/ регионального проекта | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| 1. Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля благоустроенных общественных пространств от общего количества общественных пространств | - | % | 12,9 | 2023 | 22,5 | 23,35 | 24,5 | 25,7 |
| 1.1. | Доля общественных территорий, в том числе территорий детских площадок и спортивных объектов, полностью обеспеченных уличным освещением, от общественного количества общественных территорий | - | % | 40 | 2023 | 40 | 50 | 60 | 72 |

3. Мероприятия (результаты) проекта

| № п/п | Наименование задачи, мероприятия (результата) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Тип мероприятия (результата) | Базовое значение |  | Значение мероприятия (результата) по годам |  |  |  | Связь с показателем <3> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | первый год (2025) | второй год (2026) | третий год (2027) | четвёртый год (2028) |  |
| 1. Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Реализованы мероприятия по благоустройству общественных пространств | ед. | Оказание услуг (выполнение работ) | 4 | 2023 | 6 | 5 | 5 | 5 | Доля благоустроенных общественных пространств от общего количества общественных пространств |
| 1.2 | Проектно-изыскательские работы и подготовка ПСД | ед. | Оказание услуг (выполнение работ) | 4 | 2023 | 6 | 5 | 5 | 5 |  |

30

4. Финансовое обеспечение реализации проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам (тыс. руб.) |  |  |  | Всего, (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | первый год (2025) | второй год (2026) | третий год (2027) | четвёртый год (2028) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Реализованы мероприятия по благоустройству общественных пространств |  |  |  |  |  |
|  | всего, в том числе | 14589,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14589,7 |
|  | собственные доходы бюджета округа | 1458,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1458,1 |
|  | межбюджетные трансферты из регионального бюджета | 13130,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13130,7 |
|  | безвозмездные поступления физических и юридических лиц |  |  |  |  | 0 |
| 2. | Проектно-изыскательские работы и подготовка ПСД |  |  |  |  |  |
|  | всего, в том числе | 433,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 633,0 |
|  | собственные доходы бюджета округа | 433,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 633,0 |
|  | межбюджетные трансферты из регионального бюджета |  |  |  |  | 0 |
|  | безвозмездные поступления физических и юридических лиц |  |  |  |  | 0 |
| 3. | Мероприятия по благоустройству общественных территорий |  |  |  |  |  |
|  | всего, в том числе | 266149,6 | 426867,1 | 15785,9 | 15962,9 | 724765,5 |
|  | собственные доходы бюджета округа | 26614,1 | 25832,1 | 1578,6 | 1596,3 | 55621,1 |
|  | межбюджетные трансферты из регионального бюджета | 225585,1 | 222459,3 | 2273,2 | 3016,1 | 453333,7 |
|  | межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 13948,7 | 158575,7 | 11934,1 | 11349,6 | 195808,1 |
|  | безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0,0 | 20000,0 | 0,0 | 0,0 | 20000,0 |
| 4. | Мероприятия по благоустройству территорий МКД |  |  |  |  |  |
|  | всего, в том числе | 36968,9 | 4500,0 | 0,0 | 0,0 | 41468,9 |
|  | собственные доходы бюджета округа | 3696,9 | 450,0 | 0,0 | 0,0 | 4146,9 |
|  | межбюджетные трансферты из регионального бюджета | 33271,1 | 4050,0 | 0,0 | 0,0 | 37321,1 |

31

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | безвозмездные поступления физических и юридических лиц |  |  |  |  | 0 |
| 5. | Мероприятия по обустройству детских и спортивных площадок |  |  |  |  |  |
|  | всего, в том числе | 20343,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20343,1 |
|  | собственные доходы бюджета округа | 1829,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1829,3 |
|  | межбюджетные трансферты из регионального бюджета | 16463,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16463,8 |
|  | безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 2050,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2050,0 |
| 6. | Мероприятия по цифровизации городского хозяйства |  |  |  |  |  |
|  | всего, в том числе | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | собственные доходы бюджета округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | межбюджетные трансферты из регионального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7. | Организация и проведение конкурса по благоустройству |  |  |  |  |  |
|  | всего, в том числе | 189,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 189,0 |
|  | собственные доходы бюджета округа | 189,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 189,0 |
|  | межбюджетные трансферты из регионального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по проекту |  |  |  |  |  |
|  | всего, в том числе | 338673,3 | 431567,1 | 15785,9 | 15962,9 | 801989,1 |
|  | собственные доходы бюджета округа | 34222,1 | 26482,1 | 1578,6 | 1596,3 | 63879,1 |
|  | межбюджетные трансферты из регионального бюджета | 288452,4 | 226509,3 | 2273,2 | 3016,1 | 520251,1 |
|  | межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 13948,7 | 158575,7 | 11934,1 | 11349,6 | 195808,1 |
|  | безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 2050,0 | 20000,0 | 0,0 | 0,0 | 22050,0 |

32

5. Прогнозная (справочная) оценка объемов привлечения средств регионального бюджета,

физических и юридических лиц на решение задач проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам (тыс. руб.) |  |  |  | Всего (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Реализованы мероприятия по благоустройству общественных пространств |  |  |  |  |  |
|  | всего, в том числе | 13 130,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13 130,7 |
|  | межбюджетные трансферты из регионального бюджета | 13 130,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13 130,7 |
|  | безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Проектно-изыскательские работы и подготовка ПСД | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | всего, в том числе | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | межбюджетные трансферты из регионального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Мероприятия по благоустройству общественных территорий | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | всего, в том числе | 239 534,7 | 401 035,0 | 14 207,3 | 14 366,6 | 669 143,6 |
|  | межбюджетные трансферты из регионального бюджета | 225 586,0 | 222 459,3 | 2 273,2 | 3 017,0 | 453 335,5 |
|  | межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 13 948,7 | 158 575,7 | 11 934,1 | 11 349,6 | 195 808,1 |
|  | безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0,0 | 20 000,0 | 0,0 | 0,0 | 20 000,0 |
| 4. | Мероприятия по благоустройству территорий МКД | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | всего, в том числе | 33 272,0 | 4 050,0 | 0,0 | 0,0 | 37 322,0 |
|  | межбюджетные трансферты из регионального бюджета | 33 272,0 | 4 050,0 | 0,0 | 0,0 | 37 322,0 |
|  | безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5. | Мероприятия по обустройству детских и спортивных площадок | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

33

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего, в том числе | 18 513,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18 513,8 |
|  | межбюджетные трансферты из регионального бюджета | 16 463,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16 463,8 |
|  | безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 2 050,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 050,0 |
| 6. | Мероприятия по цифровизации городского хозяйства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | всего, в том числе | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | межбюджетные трансферты из регионального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7. | Организация и проведение конкурса по благоустройству | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | всего, в том числе | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | всего, в том числе | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | межбюджетные трансферты из регионального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 33 272,0 | 4 050,0 | 0,0 | 0,0 | 37 322,0 |
|  | межбюджетные трансферты из регионального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

6. Участники проекта

| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Руководитель проекта | Первый заместитель Главы Великоустюгского муниципального округа, начальника управления строительства и ЖКХ | Глава Великоустюгского муниципального округа | Глава Великоустюгского муниципального округа | 50 |
| 2. | Администратор проекта | Начальник отдела градостроительства и архитектуры управления строительства и ЖКХ | Начальник отдела градостроительства и архитектуры управления строительства и ЖКХ | Первый заместитель Главы Великоустюгского муниципального округа, начальника управления строительства и ЖКХ | 50 |

34

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | Участники проекта |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Старший инспектор отдела градостроительства и архитектуры управления строительства и жилищно-коммунального хозяйства | Старший инспектор отдела градостроительства и архитектуры управления строительства и жилищно-коммунального хозяйства | Начальник отдела градостроительства и архитектуры управления строительства и жилищно-коммунального хозяйства | 25 |

7. Сведения о порядке сбора информации методике расчета показателей проекта

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Определение показателя | Метод расчета | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю | Показатели, используемые в формуле | Метод сбора информации, индекс формы отчетности <*> | Ответственные за сбор данных по показателю |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Доля благоустроенных общественных пространств | % | Доля благоустроенных общественных пространств | Дискретный | Д = (Н1 / Н2)х100% | Н1 - количество благоустроенных общественных пространств Н2 – общее количество общественных пространств | Н1 (4) - фактическое количество, Н2 (4) - фактическое количество | Управление строительства и ЖКХ |

*> 1 - официальная статистическая информация; 2 - бухгалтерская и финансовая отчетность; 3 - ведомственная отчетность; 4 - прочие (указать). При наличии утвержденной формы федерального статистического наблюдения по показателю, указанному в графе 8, приводится номер формы статистической отчетности, утвержденной приказом Росстата

35

ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА

«Обеспечение мероприятий по переселению граждан

из аварийного жилфонда»

1. Основные положения

| Наименование проекта | Формирование комфортной городской среды |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование проекта | - | Срок реализации проекта | 01.01.2026 | 31.12.2028 |
| Руководитель проекта | Первый заместитель Главы Великоустюгского муниципального округа, начальника управления строительства и жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |
| Администратор проекта | Начальник отдела коммунальной инфраструктуры управления строительства и ЖКХ |  |  |  |
| Связь с муниципальной программами округа | «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Великоустюгского муниципального округа» |  |  |  |
| Соглашение (дополнительное соглашение) о реализации на территории Вологодской области государственной программы субъекта Российской Федерации, направленной на достижение целей и показателей государственной программы Российской Федерации |  |  |  |  |

36

2. Показатели проекта

| № п/п | Задачи, показатели проекта | Уровень показателя региональной программы/ регионального проекта | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| - | Количество переселённых граждан- | - | чел. | - | 2023 | 20 | 25 | - | - |

3. Перечень мероприятий проекта

| № п/п | Наименование задачи, мероприятия (результата) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Тип мероприятия (результата) <1> | Базовое значение |  | Значение мероприятия (результата) по годам |  |  |  | Связь с показателем <3> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | первый год (2025) | второй год (2026) | третий год (2027) | четвёртый год (2028) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. Надлежащее исполнение управлением строительства и ЖКХ, возложенных полномочий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилфонда | ед. | Оказание услуг (выполнение работ) | - | 2023 | 20 | 25 | - | - | - |

37

4. Финансовое обеспечение комплекса мероприятий муниципального проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам (тыс. руб.) |  |  |  | Всего, (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | первый год (2025) | второй год (2026) | третий год (2027) | четвёртый год (2028) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |
| 1. | Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилфонда |  |  |  |  |  |
|  | всего, в том числе | 49 177,1 | 35 944,4 | 0,0 | 0,0 | 85 121,5 |
|  | собственные доходы бюджета округа | 1 967,1 | 1 437,8 | 0,0 | 0,0 | 3 404,9 |
|  | межбюджетные трансферты из регионального бюджета | 27 858,2 | 26 279,1 | 0,0 | 0,0 | 54 137,3 |
|  | межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 19 351,8 | 8 227,6 | 0,0 | 0,0 | 27 579,4 |
|  | безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по комплексу муниципальной программе: |  |  |  |  |  |  |
|  | всего, в том числе | 49 177,1 | 35 944,4 | 0,0 | 0,0 | 85 121,5 |
|  | собственные доходы бюджета округа | 1 967,1 | 1 437,8 | 0,0 | 0,0 | 3 404,9 |
|  | межбюджетные трансферты из регионального бюджета | 27 858,2 | 26 279,1 | 0,0 | 0,0 | 54 137,3 |
|  | межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 19 351,8 | 8 227,6 | 0,0 | 0,0 | 27 579,4 |
|  | безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

38

5. Прогнозная (справочная) оценка объемов привлечения средств регионального бюджета,

физических и юридических лиц на решение задач проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам (тыс. руб.) |  |  |  | Всего (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилфонда | 47 210,0 | 34 506,7 | 0,0 | 0,0 | 81 716,7 |
|  | всего, в том числе | 27 858,2 | 26 279,1 | 0,0 | 0,0 | 54 137,3 |
|  | межбюджетные трансферты из регионального бюджета | 19 351,8 | 8 227,6 | 0,0 | 0,0 | 27 579,4 |
|  | межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 47 210,0 | 34 506,7 | 0,0 | 0,0 | 81 716,7 |

6. Сведения о порядке сбора информации методике расчета показателей проекта

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Определение показателя | Метод расчета | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю | Показатели, используемые в формуле | Метод сбора информации, индекс формы отчетности <*> | Ответственные за сбор данных по показателю |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество переселённых граждан | чел. | возрастание | дискретный | Фактические данные о переселённых гражданах | Количество переселённых граждан | 4 -фактическое исполнение | Управление строительства и ЖКХ |

39

ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА

«ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА

ТЕРРИТОРИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА»

1. Основные положения

| Наименование проекта | Повышение уровня благоустройства территорий муниципального округа |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование проекта | - | Срок реализации проекта | 01.01.2025 | 31.12.2028 |
| Руководитель проекта | Первый заместитель Главы Великоустюгского муниципального округа, начальника управления строительства и жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |
| Администратор проекта | Начальник отдела благоустройства управления строительства и ЖКХ |  |  |  |
| Связь с муниципальной программами округа | «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Великоустюгского муниципального округа» |  |  |  |
| Соглашение (дополнительное соглашение) о реализации на территории Вологодской области государственной программы субъекта Российской Федерации, направленной на достижение целей и показателей государственной программы Российской Федерации |  |  |  |  |

40

2. Показатели проекта

| № п/п | Задачи, показатели проекта | Уровень показателя региональной программы/ регионального проекта | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Обеспечена непрерывная работа систем уличного освещения в темное время суток |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Обеспечение непрерывной работы систем уличного освещения | - | % | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2. Обустроено контейнерных площадок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Количество населения округа, обеспеченного необходимыми условиями для сбора и вывоза ТКО | - | Чел. | 49167 | 2023 | 48240 | 47760 | 46990 | 45490 |
| 2.1. | Доля обустроенных в соответствии с СанПиН контейнерных площадок в общем количестве контейнерных площадок | - | % | 80 | 2023 | 94 | 100 | 100 | 100 |
| 3.Количество населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Численность населения округа |  | Чел. | 49167 | 2023 | 48240 | 47760 | 46990 | 45490 |

41

3. Мероприятия (результаты) проекта

| № п/п | Наименование задачи, мероприятия (результата) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Тип мероприятия (результата) <1> | Базовое значение |  | Значение мероприятия (результата) по годам |  |  |  | Связь с показателем <3> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | первый год (2025) | второй год (2026) | третий год (2027) | четвёртый год (2028) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. Обеспечена непрерывная работа систем уличного освещения в темное время суток |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Реализованы мероприятия по обустройству светильников уличного освещения | ед. | Оказание услуг (выполнение работ) | 152 | 2023 | 611 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Обеспечение непрерывной работы систем уличного освещения |
| 2. Обустроено контейнерных площадки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Реализованы мероприятия по обустройству контейнерных площадок | ед. | Оказание услуг (выполнение работ) | 478 | 2023 | 529 | 565 | 565 | 565 | Количество населения округа, обеспеченного необходимыми условиями для сбора и вывоза ТКО |
| 3.Созданы некапитальные объекты туристической инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Созданы некапитальные объекты туристической инфраструктуры г. Великий Устюг | Ед. | Оказание услуг (выполнение работ) | 0 | 2023 | 5 | 15 | 0 | 0 | Количество населения округа, обеспеченного условиями массового отдыха |

42

4. Финансовое обеспечение реализации проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам (тыс. руб.) |  |  |  | Всего, (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | первый год (2025) | второй год (2026) | третий год (2027) | четвёртый год (2028) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Реализованы мероприятия по установке светильников уличного освещения |  |  |  |  |  |
|  | всего, в том числе | 304 456,80 | 58 690,3 | 0,00 | 0,00 | 363 147,20 |
|  | собственные доходы бюджета округа | 12 178,30 | 2 347,60 | 0,00 | 0,00 | 14 525,90 |
|  | межбюджетные трансферты из регионального бюджета | 292 278,50 | 56 342,70 | 0,00 | 0,00 | 348 621,20 |
|  | безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Реализованы мероприятия по обустройству контейнерных площадок |  |  |  |  |  |
|  | всего, в том числе | 1 654,70 | 773,20 | 0,00 | 0,00 | 2 427,90 |
|  | собственные доходы бюджета округа | 354,70 | 23,20 | 0,00 | 0,00 | 377,90 |
|  | межбюджетные трансферты из регионального бюджета | 1 300,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 2 050,00 |
|  | безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Реализованы мероприятия по обустройству мест захоронения |  |  |  |  |  |
|  | всего, в том числе | 1 980,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 980,30 |
|  | собственные доходы бюджета округа | 224,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 224,80 |
|  | межбюджетные трансферты из регионального бюджета | 1 755,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 755,50 |
|  | безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Созданы некапитальные объекты туристической инфраструктуры г. Великий Устюг |  |  |  |  |  |
|  | всего, в том числе | 7 059,5 | 25 000,0 | 0,00 | 0,00 | 32 059,50 |
|  | собственные доходы бюджета округа | 141,2 | 500,0 | 0,00 | 0,00 | 641,2 |
|  | межбюджетные трансферты из регионального бюджета | 415,1 | 2695 | 0,00 | 0,00 | 31418,3 |

43

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 6503,2 | 21805 |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Итого по проекту |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего, в том числе | 315151,30 | 84463,5 | 0,00 | 0,00 | 399614,8 |
|  | собственные доходы бюджета округа | 12 899,0 | 2870,8 | 0,00 | 0,00 | 15769,8 |
|  | межбюджетные трансферты из регионального бюджета | 295749,1 | 59787,7 | 0,00 | 0,00 | 355536,8 |
|  | межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 6503,2 | 21805 | 0,00 | 0,00 | 28308,2 |
|  | безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

5. Прогнозная (справочная) оценка объемов привлечения средств регионального бюджета,

физических и юридических лиц на решение задач проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам (тыс. руб.) |  |  |  | Всего (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Реализованы мероприятия по установке светильников уличного освещения |  |  |  |  |  |
|  | всего, в том числе | 292278,5 | 56342,7 | 0 | 0 | 348621,2 |
|  | межбюджетные трансферты из регионального бюджета | 292278,5 | 56342,7 | 0 | 0 | 348621,2 |
|  | безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Реализованы мероприятия по обустройству контейнерных площадок |  |  |  |  |  |
|  | всего, в том числе | 1300,0 | 750,0 | 0 | 0 | 2050,0 |
|  | межбюджетные трансферты из регионального бюджета | 1300,0 | 750,0 | 0 | 0 | 2050,0 |

44

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Реализованы мероприятия по обустройству мест захоронения |  |  |  |  |  |
|  | всего, в том числе | 1755,5 | 0 | 0 | 0 | 1755,5 |
|  | межбюджетные трансферты из регионального бюджета | 1755,5 | 0 | 0 | 0 | 1755,5 |
|  | безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого по проекту |  |  |  |  |  |

|  | всего, в том числе | 295334,0 | 57092,7 | 0,0 | 0,0 | 352426,7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | межбюджетные трансферты из регионального бюджета | 295334,0 | 57092,7 | 0,0 | 0,0 | 352426,7 |
|  | безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

6. Участники проекта

| № п/п | Роль в проекте | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (в %) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Руководитель проекта | Глава Великоустюгского муниципального округа | Глава Великоустюгского муниципального округа | 50 |
| 2. | Администратор проекта | Начальник отдела благоустройства управления строительства и ЖКХ | Первый заместитель Главы Великоустюгского муниципального округа, начальник управления строительства и ЖКХ | 50 |
| 3. | Участники проекта |  |  |  |
| 3.1 |  | Старший инспектор отдела благоустройства управления строительства и ЖКХ | Начальник отдела благоустройства управления строительства и ЖКХ | 25 |
| 3.2 |  | Начальник отдела экологии управления строительства и ЖКХ | Первый заместитель Главы Великоустюгского муниципального округа, начальник управления строительства и ЖКХ | 25 |

45

7. Сведения о порядке сбора информации методике расчета показателей проекта

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Определение показателя | Метод расчета | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю | Показатели, используемые в формуле | Метод сбора информации, индекс формы отчетности <*> | Ответственные за сбор данных по показателю |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обеспечение непрерывной работы систем уличного освещения | % | Обеспечение непрерывной работы систем уличного освещения | Дискретный | N=(Nто/Nотк)х100% | Nто - количество территориальных отделов округа, которым предоставляется субсидия на оплату потребленной электроэнергии на уличное освещение, шт Nотк -количество территориальных отделов округа, в которых зафиксированы отключения электроэнергии, потребленной на уличное освещение, за неуплату, шт | 3 | Управление строительства и ЖКХ |
| 2. | Количество населения округа, обеспеченного необходимыми условиями для сбора и вывоза ТКО | Чел. | Количество населения округа, обеспеченного необходимыми условиями для сбора и вывоза ТКО | Дискретный | Фактические данные о количестве населения обеспеченного необходимыми условиями для сбора и вывоза ТКО, чел. | Количество населения обеспеченного необходимыми условиями для сбора и вывоза ТКО, чел. | 4 -фактическое исполнение | Управление строительства и ЖКХ |
| 3. | Количество населения округа, обеспеченного условиями для массового отдыха | Ед. | Количество населения округа, обеспеченного условиями для массового отдыха | Дискретный | Фактические данные о количестве населения округа, обеспеченного условиями для массового отдыха | Количество населения округа, обеспеченного условиями для массового отдыха | фактическое исполнение | Управление строительства и ЖКХ |

46

ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА

«МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ

КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ»

1. Основные положения

| Наименование проекта | Модернизация системы коммунальной инфраструктуры |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование проекта | - | Срок реализации проекта | 01.01.2026 | 31.12.2028 |
| Руководитель проекта | Первый заместитель Главы Великоустюгского муниципального округа, начальника управления строительства и жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |
| Администратор проекта | Начальник отдела коммунальной инфраструктуры управления строительства и ЖКХ |  |  |  |
| Связь с муниципальной программой округа | «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Великоустюгского муниципального округа» |  |  |  |
| Соглашение (дополнительное соглашение) о реализации на территории Вологодской области государственной программы субъекта Российской Федерации, направленной на достижение целей и показателей государственной программы Российской Федерации |  |  |  |  |

47

2. Показатели проекта

| № п/п | Задачи, показатели проекта | Уровень показателя региональной программы/ регионального проекта | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Увеличено количество населения, обеспеченного качественной питьевой водой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Увеличение населения, обеспеченного качест-венной питьевой водой | - | Чел. | 37382 | 2023 | 38715 | 38715 | 38715 | 38715 |
| 2. Увеличена протяженность газовых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Увеличение протяженности построенных газовых сетей, км | - | км. | 304,5 | 2023 | 306,3 | 306,6 | 306,6 | 306,6 |
| 3. Возмещение части затрат организаций коммунального комплекса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Количество организаций коммунального комплекса, которым предоставлена субсидия | - | ед. | 2 | 2023 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

48

3. Мероприятия (результаты) проекта

| № п/п | Наименование задачи, мероприятия (результата) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Тип мероприятия (результата) <1> | Базовое значение |  | Значение мероприятия (результата) по годам |  |  |  | Связь с показателем <3> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | первый год (2025) | второй год (2026) | третий год (2027) | четвёртый год (2028) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. Увеличено количество населения, обеспеченного качественной питьевой водой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Строительство и реконструкция (модернизация) объектов коммунального комплекса | шт. | Оказание услуг (выполнение работ) | 1 | 2023 | 4 | 10 | 0,0 | 1 | Увеличение населения, обеспеченного качественной питьевой водой |
| 2. Увеличена протяженность газовых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Проектирование и строительство распределительных газовых сетей | км. | Оказание услуг (выполнение работ) | 1,7 | 2023 | 1,71 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Увеличение протяженности построенных газовых сетей, км |
| 3. Возмещение части затрат организаций коммунального комплекса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Предоставлены субсидии организациям коммунального комплекса в связи с выполнением работ и оказанием услуг в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения | ед. | Оказание услуг (выполнение работ) | 2 | 2023 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Количество организаций коммунального комплекса, которым предоставлена субсидия |

49

1. Финансовое обеспечение реализации проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам (тыс. руб.) |  |  |  | Всего, (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | первый год (2025) | второй год (2026) | третий год (2027) | четвёртый год (2028) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Строительство и реконструкция (модернизация) объектов коммунального комплекса |  |  |  |  |  |
|  | всего, в том числе | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | собственные доходы бюджета округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | межбюджетные трансферты из регионального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |
|  | всего, в том числе | 40014,2 | 39971,6 | 0,0 | 328458,4 | 408444,2 |
|  | собственные доходы бюджета округа | 6277,7 | 1598,9 | 0,0 | 525,5 | 8402,1 |
|  | межбюджетные трансферты из регионального бюджета | 33736,5 | 38372,7 | 00, | 144263,8 | 216373,0 |
|  | межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 183669,1 | 183669,1 |
|  | безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Проектирование и строительство распределительных газовых сетей |  |  |  |  |  |
|  | всего, в том числе | 10858,5 | 24,9 | 0,0 | 0,0 | 10883,4 |
|  | собственные доходы бюджета округа | 434,4 | 24,9 | 0,0 | 0,0 | 459,3 |
|  | межбюджетные трансферты из регионального бюджета | 10424,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10424,1 |
|  | безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

50

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. | Подготовка объектов теплоэнергетики к работе в осенне-зимний период |  |  |  |  |  |
|  | всего, в том числе | 0,0 | 14973,8 | 0,0 | 0,0 | 14973,8 |
|  | собственные доходы бюджета округа | 0,0 | 598,1 | 0,0 | 0,0 | 598,1 |
|  | межбюджетные трансферты из регионального бюджета | 0,0 | 14374,8 | 0,0 | 0,0 | 14374,8 |
|  | безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | всего, в том числе | 0,0 | 1416235,2 | 0,0 | 0,0 | 1416235,2 |
|  | собственные доходы бюджета округа | 0,0 | 7081,2 | 0,0 | 0,0 | 7081,2 |
|  | межбюджетные трансферты из регионального бюджета | 0,0 | 1409154,0 | 0,0 | 0,0 | 1409154,0 |
|  | безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по проекту |  |  |  |  |  |  |
|  | всего, в том числе | 50872,6 | 1471205,4 | 0,0 | 328458,4 | 1850536,5 |
|  | собственные доходы бюджета округа | 6712,0 | 9303,9 | 0,0 | 525,5 | 16541,5 |
|  | межбюджетные трансферты из регионального бюджета | 44160,6 | 1461901,5 | 0,0 | 144263,8 | 1650325,9 |
|  | межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 183669,1 | 183669,1 |
|  | безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

5. Прогнозная (справочная) оценка объемов привлечения средств регионального бюджета,

физических и юридических лиц на решение задач проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам (тыс. руб.) |  |  |  | Всего (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Строительство и реконструкция (модернизация) объектов коммунального комплекса |  |  |  |  |  |
|  | всего, в том числе | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | межбюджетные трансферты из регионального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

51

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |
|  | всего, в том числе | 33736,5 | 38372,7 | 0,0 | 327932,9 | 400042,1 |
|  | межбюджетные трансферты из регионального бюджета | 33736,5 | 38372,7 | 0,0 | 144263,8 | 216373 |
|  | межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 183669,1 | 183669,1 |
|  | безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Проектирование и строительство распределительных газовых сетей |  |  |  |  |  |
|  | всего, в том числе | 10424,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10424,1 |
|  | межбюджетные трансферты из регионального бюджета | 10424,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10424,1 |
|  | безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. | Предоставлены субсидии организациям коммунального комплекса в связи с выполнением работ и оказанием услуг в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |  |
|  | всего, в том числе | 0,0 | 14374,8 | 0,0 | 0,0 | 14374,8 |
|  | межбюджетные трансферты из регионального бюджета | 0,0 | 14374,8 | 0,0 | 0,0 | 14374,8 |
|  | безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

6. Участники проекта

| №п/п | Роль в проекте | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (в %) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Руководитель проекта | Глава Великоустюгского муниципального округа | Глава Великоустюгского муниципального округа | 50 |
| 2. | Администратор проекта | Начальник отдела коммунальной инфраструктуры управления строительства и ЖКХ | Первый заместитель Главы Великоустюгского муниципального округа, начальник управления строительства и ЖКХ | 50 |

52

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | Участники проекта |  |  |  |
| 3.1 |  | Консультант коммунальной инфраструктуры управления строительства и ЖКХ | Начальник отдела коммунальной инфраструктуры управления строительства и ЖКХ | 25 |
| 3.2 |  | Начальник отдела строительства и транспортной инфраструктуры управления строительства и ЖКХ | Первый заместитель Главы Великоустюгского муниципального округа, начальник управления строительства и ЖКХ | 25 |

7. Сведения о порядке сбора информации методике расчета показателей проекта

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Определение показателя | Метод расчета | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю | Показатели, используемые в формуле | Метод сбора информации, индекс формы отчетности | Ответственные за сбор данных по показателю |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Увеличение населения, обеспеченного качественной питьевой водой | Чел. | Увеличение населения, обеспеченного качественной питьевой водой | Накопительный итог | Воб=В+В1 | В - количество населения обеспеченного качественной питьевой водой, чел.; В1 - количество населения обеспеченного качественной питьевой водой в текущем году, км. | 3 -ведомственная отчетность | Управление строительства и ЖКХ |

53

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Увеличение протяженности построенных газовых сетей, км | км. | Увеличение протяженности построенных газовых сетей, км | Накопительный итог | Поб= П+П1 | П- общая протяженность построенных распределительных газовых сетей за предыдущие годы, км; П1 - протяженность построенных распределительных газовых сетей в текущем году, км. | 4 -отчетные данные | Управление строительства и ЖКХ |
| 3. | Количество организаций коммунального комплекса, которым предоставлена субсидия | ед. | Количество организаций коммунального комплекса, которым предоставлена субсидия | Дискретный | Фактические данные о количестве ОКК | Количество ОКК, которым предоставлена субсидии | 4 -фактическое исполнение | Управление строительства и ЖКХ |

*> 1 - официальная статистическая информация; 2 - бухгалтерская и финансовая отчетность; 3 - ведомственная отчетность; 4 - прочие (указать). При наличии утвержденной формы федерального статистического наблюдения по показателю, указанному в графе 8, приводится номер формы статистической отчетности, утвержденной приказом Росстата.<**> С учетом норм федеральных, областных нормативных правовых актов, решением Великоустюгской Думы устанавливающих особенности исполнения бюджетов на соответствующий финансовый год.

54

ПАСПОРТ

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«Улучшение жилищных условий»

1. Основные положения

| Ответственный исполнитель | Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Великоустюгского муниципального округа |
| --- | --- |
| Исполнитель мероприятий | Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Великоустюгского муниципального округа |
| Период реализации | 2026 - 2028 годы |

55

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Задачи, показатели проекта | Уровень показателя региональной программы/ регионального проекта | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Обеспечены комфортные условия для проживания граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество отремонтированных муниципальных жилых помещений | - | ед. | 3 | 2023 | 12 | 0 | 0 | 0 |

3. Перечень мероприятий (результатов) процессных мероприятий

| № п/п | Наименование задачи, мероприятия (результата) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Тип мероприятия (результата) <1> | Базовое значение |  | Значение мероприятия (результата) по годам |  |  |  | Связь с показателем <3> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | первый год (2025) | второй год (2026) | третий год (2027) | четвёртый год (2028) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. Обеспечены комфортные условия для проживания граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Проведение капитальных ремонтов муниципального жилищного фонда и подготовка ПСД | ед. | Оказание услуг (выполнение работ) | 3 | 2023 | 12 | 0 | 0 | 0 | Количество отремонтированных муниципальных жилых помещений |

56

4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам (тыс. руб.) |  |  |  | Всего, (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | первый год (2025) | второй год (2026) | третий год (2027) | четвёртый год (2028) |  |
| 1 | Комплекс процессных мероприятий «Улучшение жилищных условий» |  |  |  |  |  |
|  | всего, в том числе | 6344,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6344,2 |
|  | собственные доходы бюджета округа | 6344,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6344,2 |
|  | межбюджетные трансферты из регионального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1 | Предоставление единовременных денежных выплат на приобретение жилья инвалидам |  |  |  |  |  |
|  | всего, в том числе | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | собственные доходы бюджета округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | межбюджетные трансферты из регионального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | Проведение капитальных ремонтов, ремонтов и подготовка сметной документации |  |  |  |  |  |
|  | всего, в том числе | 6344,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6344,2 |
|  | собственные доходы бюджета округа | 6344,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6344,2 |
|  | межбюджетные трансферты из регионального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

5. Сведения о порядке сбора информации методике расчета показателей проекта

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Определение показателя | Метод расчета | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю | Показатели, используемые в формуле | Метод сбора информации, индекс формы отчетности <*> | Ответственные за сбор данных по показателю |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество отремонтированных муниципальных жилых помещений | ед. | возрастание | дискретный | Фактические данные об отремонтированных жилых помещений | Количество отремонтированных жилых помещений, ед | 4 - фактическое исполнение | Управление строительства и ЖКХ |

57

ПАСПОРТ

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«Мероприятия по ПАСПОРТ

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«Мероприятия по содержанию объектов благоустройства»

1. Основные положения

| Ответственный исполнитель | Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Великоустюгского муниципального округа |
| --- | --- |
| Исполнитель мероприятий | Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Великоустюгского муниципального округа |
| Период реализации | 2026 - 2028 годы |

58

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Задачи, показатели проекта | Уровень показателя региональной программы/ регионального проекта | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Обеспечено содержание мест массового пользования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество населения округа, вовлеченного в процесс благоустройства | - | чел. | 3200 | 2023 | 3250 | 3450 | 3650 |  |

3. Перечень мероприятий (результатов) процессных мероприятий

| № п/п | Наименование задачи, мероприятия (результата) | Единица измерения (по ОКЕИ) |  | Тип мероприятия (результата) <1> |  | Базовое значение |  | Значение мероприятия (результата) по годам |  |  |  | Связь с показателем <3> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | значение | год | первый год (2025) | второй год (2026) | третий год (2027) | четвёртый год (2028) |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. Обеспечено содержание мест массового пользования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Обеспечение проведение мероприятий по благоустройству | чел. |  | Оказание услуг (выполнение работ) |  | 3200 | 2023 | 3250 | 3450 | 3650 |  | Количество населения округа, вовлеченного в процесс благоустройства |

59

4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам (тыс. руб.) |  |  |  | Всего, (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | первый год (2025) | второй год (2026) | третий год (2027) | четвёртый год (2028) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Комплекс процессных мероприятий «Мероприятия по содержанию объектов благоустройства» |  |  |  |  |  |
|  | всего, в том числе | 111357,4 | 70 240,9 | 62 735,9 | 62 735,9 | 307070,1 |
|  | собственные доходы бюджета округа | 73 403,9 | 55 629,4 | 48 124,5 | 48 124,5 | 225282,3 |
|  | межбюджетные трансферты из регионального бюджета | 37953,5 | 14611,5 | 14611,5 | 14611,5 | 81787,9 |
|  | безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1 | Обеспечение полной оплаты электрической энергии, потребленной на уличное освещение |  |  |  |  |  |
|  | всего, в том числе | 48 901,40 | 25 967,00 | 19 481,90 | 19 481,90 | 113 832,20 |
|  | собственные доходы бюджета округа | 19 678,50 | 11 355,50 | 4 870,50 | 4 870,50 | 40 775,00 |
|  | межбюджетные трансферты из регионального бюджета | 29222,9 | 14611,5 | 14611,5 | 14611,5 | 73057,3 |
|  | безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | Организация сбора и вывоз ТКО |  |  |  |  |  |
|  | всего, в том числе | 8002,3 | 6551,1 | 6531,1 | 6531,1 | 27615,6 |
|  | собственные доходы бюджета округа | 8002,3 | 6551,1 | 6531,1 | 6531,1 | 27615,6 |
|  | межбюджетные трансферты из регионального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3. | Содержание тротуаров и общественных территорий |  |  |  |  |  |
|  | всего, в том числе | 24569,1 | 24657,3 | 24657,3 | 24657,3 | 98541,9 |

|  | собственные доходы бюджета округа | 24569,1 | 24657,3 | 24657,3 | 24657,3 | 98541,9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | межбюджетные трансферты из регионального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

60

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.4 | Озеленение территорий |  |  |  |  |  |
|  | всего, в том числе | 4287,3 | 3263,5 | 3263,5 | 3263,5 | 14077,8 |
|  | собственные доходы бюджета округа | 4287,3 | 3263,5 | 3263,5 | 3263,5 | 14077,8 |
|  | межбюджетные трансферты из регионального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5 | Содержание мест массового отдыха |  |  |  |  |  |
|  | всего, в том числе | 2769,4 | 2897,2 | 2897,2 | 2897,2 | 11460,1 |
|  | собственные доходы бюджета округа | 2769,4 | 2897,2 | 2897,2 | 2897,2 | 11460,1 |
|  | межбюджетные трансферты из регионального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.6 | Содержание мест захоронения |  |  |  |  |  |
|  | всего, в том числе | 2816,5 | 2108,7 | 2108,7 | 2108,7 | 9142,6 |
|  | собственные доходы бюджета округа | 2816,5 | 2108,7 | 2108,7 | 2108,7 | 9142,6 |
|  | межбюджетные трансферты из регионального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.7 | Прочие работы по благоустройству |  |  |  |  |  |
|  | всего, в том числе | 9695,8 | 4796,2 | 3796,2 | 3796,2 | 22084,4 |
|  | собственные доходы бюджета округа | 9695,8 | 4796,2 | 3796,2 | 3796,2 | 22084,4 |
|  | межбюджетные трансферты из регионального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

|  | безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.8 | Рекультивация несанкционированных свалок |  |  |  |  |  |
|  | всего, в том числе | 10314,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10314,8 |
|  | собственные доходы бюджета округа | 1584,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1584,2 |
|  | межбюджетные трансферты из регионального бюджета | 8730,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8730,6 |
|  | безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

61

5. Прогнозная (справочная) оценка объемов привлечения средств

регионального бюджета, физических и юридических лиц на решение задач проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам (тыс. руб.) |  |  |  | Всего (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Обеспечение полной оплаты электрической энергии, потребленной на уличное освещение |  |  |  |  |  |
| 1.1 | всего, в том числе | 48901,4 | 19481,9 | 19481,9 | 19481,9 | 107347,2 |
|  | собственные доходы бюджета округа | 19678,5 | 4870,5 | 4870,5 | 4870,5 | 34289,9 |
|  | межбюджетные трансферты из регионального бюджета | 29222,9 | 14611,5 | 14611,5 | 14611,5 | 73057,3 |
|  | безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Обеспечение сбора и вывоз ТКО |  |  |  |  |  |
| 1.2 | всего, в том числе | 8002,3 | 6551,1 | 6531,1 | 6531,1 | 27615,6 |
|  | собственные доходы бюджета округа | 8002,3 | 6551,1 | 6531,1 | 6531,1 | 27615,6 |
|  | межбюджетные трансферты из регионального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| 3. | Содержание тротуаров и общественных территорий |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3 | всего, в том числе | 24569,1 | 24657,3 | 24657,3 | 24657,3 | 98541,9 |
|  | собственные доходы бюджета округа | 24569,1 | 24657,3 | 24657,3 | 24657,3 | 98541,9 |
|  | межбюджетные трансферты из регионального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Озеленение территорий |  |  |  |  |  |
| 1.4 | всего, в том числе | 4287,3 | 3263,5 | 3263,5 | 3263,5 | 14077,8 |
|  | собственные доходы бюджета округа | 4287,3 | 3263,5 | 3263,5 | 3263,5 | 14077,8 |
|  | межбюджетные трансферты из регионального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

62

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. | Содержание мест массового отдыха |  |  |  |  |  |
| 1.5 | всего, в том числе | 2769,4 | 2897,2 | 2897,2 | 2897,2 | 11460,1 |
|  | собственные доходы бюджета округа | 2769,4 | 2897,2 | 2897,2 | 2897,2 | 11460,1 |
|  | межбюджетные трансферты из регионального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6. | Содержание мест захоронения |  |  |  |  |  |
| 1.6 | всего, в том числе | 2816,5 | 2108,7 | 2108,7 | 2108,7 | 9142,6 |
|  | собственные доходы бюджета округа | 2816,5 | 2108,7 | 2108,7 | 2108,7 | 9142,6 |
|  | межбюджетные трансферты из регионального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7. | Прочие работы по благоустройству |  |  |  |  |  |
| 1.7 | всего, в том числе | 16755,3 | 4796,2 | 3796,2 | 3796,2 | 29143,9 |
|  | собственные доходы бюджета округа | 9836,1 | 4796,2 | 3796,2 | 3796,2 | 22225,6 |
|  | межбюджетные трансферты из регионального бюджета | 6918,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6918,3 |
|  | безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| 8 | Рекультивация несанкционированных свалок |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.8 | всего, в том числе | 10314,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10314,8 |
|  | собственные доходы бюджета округа | 1584,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1584,2 |
|  | межбюджетные трансферты из регионального бюджета | 8730,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8730,6 |
|  | безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего по комплексу процессных мероприятий |  |  |  |  |  |  |
|  | всего, в том числе | 118416,1 | 63755,9 | 62735,9 | 62735,9 | 307644,8 |
|  | собственные доходы бюджета округа | 73545,1 | 49144,5 | 48124,5 | 48124,5 | 218938,6 |
|  | межбюджетные трансферты из регионального бюджета | 44871,8 | 14611,5 | 14611,5 | 14611,5 | 88706,2 |
|  | безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

63

6. Сведения о порядке сбора информации методике расчета показателей проекта

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Определение показателя | Метод расчета | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю | Показатели, используемые в формуле | Метод сбора информации, индекс формы отчетности <*> | Ответственные за сбор данных по показателю |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Количество населения округа, вовлеченного в процесс благоустройства | чел. | возрастание | дискретный | Фактические данные о количестве населения, вовлеченного в процесс благоустройства | Количество населения, вовлеченного в процесс благоустройства, ед | 4 -фактическое исполнение | Управление строительства и ЖКХ |

*> 1 - официальная статистическая информация; 2 - бухгалтерская и финансовая отчетность; 3 - ведомственная отчетность; 4 - прочие (указать). При наличии утвержденной формы федерального статистического наблюдения по показателю, указанному в графе 8, приводится номер формы статистической отчетности, утвержденной приказом Росстата.<**> С учетом норм федеральных, областных нормативных правовых актов, решением Великоустюгской Думы устанавливающих особенности исполнения бюджетов на соответствующий финансовый год.

64

ПАСПОРТ

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«Мероприятия по содержанию и ремонту объектов коммунальной

инфраструктуры»

1. Основные положения

| Ответственный исполнитель | Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Великоустюгского муниципального округа |
| --- | --- |
| Исполнитель мероприятий | Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Великоустюгского муниципального округа |
| Период реализации | 2026 - 2028 годы |

65

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Задачи, показатели проекта | Уровень показателя региональной программы/ регионального проекта | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период, год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. Снижена аварийность в системах водоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество модернизированных коммунальных систем | - | ед. | 6 | 2023 | 9 | 1 | 1 |

3. Перечень мероприятий (результатов) процессных мероприятий

| № п/п | Наименование задачи, мероприятия (результата) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Тип мероприятия (результата) <1> | Базовое значение |  | Значение мероприятия (результата) по годам |  |  |  | Связь с показателем <3> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | первый год (2025) | второй год (2026) | третий год (2027) | четвёртый год (2028) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. Снижена аварийность в системах водоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Обеспечение проведения мероприятий по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры | ед. | Оказание услуг (выполнение работ) | 6 | 2023 | 9 | 1 | 1 | 1 | Количество модернизированных коммунальных систем |

66

4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам (тыс. руб.) |  |  |  | Всего, (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | первый год (2025) | второй год (2026) | третий год (2027) | четвёртый год (2028) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Мероприятия по содержанию и ремонту объектов коммунальной инфраструктуры» |  |  |  |  |  |
|  | всего, в том числе | 8781,5 | 2214,1 | 1790,1 | 1790,1 | 14575,8 |
|  | собственные доходы бюджета округа | 8781,5 | 2214,1 | 1790,1 | 1790,1 | 14575,8 |
|  | межбюджетные трансферты из регионального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1 | Капитальный ремонт и ремонт объектов коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |
|  | всего, в том числе | 4664,1 | 1790,1 | 1790,1 | 1790,1 | 10034,4 |
|  | собственные доходы бюджета округа | 4664,1 | 1790,1 | 1790,1 | 1790,1 | 10034,4 |
|  | межбюджетные трансферты из регионального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | Содержание и ремонт нецентрализованных источников водоснабжения |  |  |  |  |  |
|  | всего, в том числе | 4117,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4117,4 |
|  | собственные доходы бюджета округа | 4117,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4117,4 |
|  | межбюджетные трансферты из регионального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3 | Подготовка объектов теплоэнергетики к работе в осенне-зимний период |  |  |  |  |  |
|  | всего, в том числе | 0,0 | 424,0 | 0,0 | 0,0 | 424,0 |
|  | собственные доходы бюджета округа | 0,0 | 424,0 | 0,0 | 0,0 | 424,0 |

67

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | межбюджетные трансферты из регионального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Всего по комплексу процессных мероприятий |  |  |  |  |  |
|  | всего, в том числе | 17563,0 | 4428,2 | 3580,2 | 3580,2 | 29151,6 |
|  | собственные доходы бюджета округа | 17563,0 | 4428,2 | 3580,2 | 3580,2 | 29151,6 |
|  | межбюджетные трансферты из регионального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

5. Сведения о порядке сбора информации методике расчета показателей проекта

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Определение показателя | Метод расчета | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю | Показатели, используемые в формуле | Метод сбора информации, индекс формы отчетности <*> | Ответственные за сбор данных по показателю |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Количество модернизированных коммунальных систем | ед. | возрастание | дискретный | Фактические данные о модернизированных системах водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения | Количество единиц модернизированных систем, ед | 4 -фактическое исполнение | Управление строительствава и ЖКХ |

68

ПАСПОРТ

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«Обеспечение деятельности управления строительства и ЖКХ

и подведомственных учреждений»

1. Основные положения

| Ответственный исполнитель | Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Великоустюгского муниципального округа |
| --- | --- |
| Исполнитель мероприятий | Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Великоустюгского муниципального округа |
| Период реализации | 2026 - 2028 годы |

69

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Задачи, показатели проекта | Уровень показателя региональной программы/ регионального проекта | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |

3. Перечень мероприятий (результатов) процессных мероприятий

| № п/п | Наименование задачи, мероприятия (результата) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Тип мероприятия (результата) <1> | Базовое значение |  | Значение мероприятия (результата) по годам |  |  |  | Связь с показателем <3> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | первый год (2025) | второй год (2026) | третий год (2027) | четвёртый год (2028) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. Надлежащее исполнение управлением строительства и ЖКХ, возложенных полномочий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Обеспечение проведения мероприятий по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры | ед. | Оказание услуг (выполнение работ) | - | 2023 | 4 | 10 | - | - | - |

70

4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам (тыс. руб.) |  |  |  | Всего, (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | первый год (2025) | второй год (2026) | Третий год (2027) | четвёртый год (2028) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности управления строительства и ЖКХ и подведомственных учреждений» |  |  |  |  |  |
|  | всего, в том числе | 42647,4 | 43967,4 | 44058,5 | 44058,5 | 174731,8 |
|  | собственные доходы бюджета округа | 42035,1 | 43295,9 | 43387,0 | 43387,0 | 172105,9 |
|  | межбюджетные трансферты из регионального бюджета | 611,4 | 671,5 | 671,5 | 671,5 | 2625,9 |
|  | безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1 | Обеспечение деятельности управления строительства и ЖКХ |  |  |  |  |  |
|  | всего, в том числе | 33315,1 | 31140,6 | 31140,6 | 31140,6 | 126736,9 |
|  | собственные доходы бюджета округа | 32703,7 | 30469,1 | 30469,1 | 30469,1 | 124111,0 |
|  | межбюджетные трансферты из регионального бюджета | 611,4 | 671,5 | 671,5 | 671,5 | 2625,9 |
|  | безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | Обеспечение деятельности МКУ «Горстройзаказчик» |  |  |  |  |  |
|  | всего, в том числе | 8422,6 | 11967,6 | 11991,9 | 11991,9 | 44373,1 |
|  | собственные доходы бюджета округа | 8422,6 | 11967,6 | 11991,9 | 11991,9 | 44373,1 |
|  | межбюджетные трансферты из регионального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3. | Обеспечение деятельности МАУ «Благоустройство» |  |  |  |  |  |
|  | всего, в том числе | 909,7 | 859,2 | 926,0 | 926,0 | 3620,9 |
|  | собственные доходы бюджета округа | 909,7 | 859,2 | 926,0 | 926,0 | 3620,9 |
|  | межбюджетные трансферты из регионального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

71

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Всего по комплексу процессных мероприятий |  |  |  |  |  |
|  | всего, в том числе | 85294,8 | 87934,8 | 88117,0 | 88117,0 | 349463,6 |
|  | собственные доходы бюджета округа | 84071,1 | 86591,8 | 86774,0 | 86774,0 | 344210,9 |
|  | межбюджетные трансферты из регионального бюджета | 1222,8 | 1343,0 | 1343,0 | 1343,0 | 5251,8 |
|  | безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

5. Сведения о порядке сбора информации методике расчета показателей проекта

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Определение показателя | Метод расчета | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю | Показатели, используемые в формуле | Метод сбора информации, индекс формы отчетности <*> | Ответственные за сбор данных по показателю |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |

»