АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОУСТЮГСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.03.2023        		   						                         № 737

г. Великий Устюг

О внесении изменений в муниципальную программу

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда

в муниципальных образованиях

Великоустюгского  муниципального района на 2021-2024 годы», утверждённую постановлением администрации Великоустюгского муниципального района от 02.12.2020 № 1759

Руководствуясь статьями 33 и 38 Устава Великоустюгского муниципального округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Переселение граждан из ава-рийного жилищного фонда в муниципальных образованиях Великоустюгского муниципального района на 2021-2024 годы» (далее – Программа), утверждён-ную постановлением администрации Великоустюгского муниципального рай-она от 02.12.2020 № 1759, следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы:

а) строку «Основные цели и задачи Программы» изложить в следующей новой редакции:

«ликвидация аварийного жилищного фонда общей площадью          3589,97 кв. м и переселение 164 человек из 89 жилых помещений в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке до 01.01.2017 аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации»;

б) в строке «Объёмы и источники финансирования Программы» число «154007484,24» заменить числом «139975516,77», число «115089331,86» - числом «117013972,72», число «36917828,20» - числом «20960270,38», число «2000324,18» - числом «2001273,67»;

2

в) строку «Ожидаемые результаты реализации Программы» изложить в следующей новой редакции:

«расселение 164 человек в многоквартирных домах, признанных до 01.01.2017 в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, общей площадью 3589,97 кв. м».

1.2. В разделе 1 «Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения программными методами» число «167» заменить числом «164».

1.3. В разделе 2 «Основные цели и задачи Программы, сроки и этапы её реализации» число «167» заменить числом «164», число «154007484,24» - числом «139975516,77».

1.4. Приложения № 1-№ 4 к Программе изложить в новых редакциях согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опуб-ликования.

Глава

Великоустюгского муниципального округа			          А. В. Кузьмин

Приложение

к постановлению администрации

Великоустюгского муниципального округа

от 28.03.2023 № 737

«Приложение № 1 к Программе

Перечень

мероприятий Программы, подлежащих финансированию

| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Документ, подтверждающий признание МКД аварийным | Планируемая дата окончания переселения | Число жителей, всего | Число жителей, планируемых к переселению | Общая площадь жилых помещений многоквартирного дома | Количество расселяемых жилых помещений | Расселяемая площадь жилых помещений | Финансирование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | всего | в том числе | всего | в том числе | Всего | в том числе | средства бюджетов поcелений | дополнительные источники финансирования | внебюджетные источники финансирования |
|  |  |  |  |  |  |  |  | частная собственность | муниципальная собственность |  | частная собственность | муниципальная собственность |  | за счёт средств Фонда | за счёт средств областного бюджета |  |  |  |
|  |  | номер | дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | чел. | кв. м | ед. | кв. м | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Итого по Великоустюгскому муниципальному району | 164 | 164 | 3589,97 | 89 | 55 | 32 | 3109,8 | 1989,52 | 1120,28 | 139975516,77 | 117013972,72 | 20960270,38 | 2001273,67 | 0 | 0 |
| Итого по ГП “Город Великий Устюг” | 129 | 129 | 2538,4 | 69 | 47 | 20 | 2376,5 | 1727,22 | 649,28 | 101269924,77 | 88787058,54 | 10483292,56 | 1999573,67 | 0 | 0 |
| Итого по ГП Красавино | 35 | 35 | 1051,57 | 20 | 8 | 12 | 733,3 | 262,3 | 471 | 38705592,00 | 28226914,18 | 10476977,82 | 1700,00 | 0 | 0 |
| 2 этап (2021 год) |
| 1 | г. Великий Устюг, ул. Кирова, д. 19 | 2 | 12.03.2015 | 31.12.2021 | 12 | 12 | 299,80 | 8 | 5 | 3 | 241,00 | 147,40 | 93,60 | 9521394,73 | 8184360,00 | 341015,00 | 996019,73 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по 2 этапу | 12 | 12 | 299,80 | 8 | 5 | 3 | 241,00 | 147,40 | 93,60 | 9521394,73 | 8184360,00 | 341015,00 | 996019,73 | 0 | 0 |
| 3 этап (2021 -2022 годы) |
| 2 | г. Великий Устюг, ул. Красная, д. 63 | 2 | 21.01.2014 | 31.12.2022 | 13 | 13 | 406,60 | 10 | 8 | 2 | 338,90 | 283,00 | 55,90 | 16516912,34 | 11777127,46 | 3738816,84 | 1000968,04 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по 3 этапу | 13 | 13 | 406,6 | 10 | 8 | 2 | 338,9 | 283 | 55,9 | 16516912,34 | 11777127,46 | 3738816,84 | 1000968,04 | 0 | 0 |
| 4 этап (2022-2023 годы) |
| 3 | г. Красавино, ул. Коммунальная, д. 15 | 69 | 14.11.2014 | 31.12.2023 | 22 | 22 | 652,77 | 12 | 5 | 7 | 373,7 | 137,9 | 235,8 | 17661485,83 | 14354841,41 | 3306114,59 | 529,83 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | г. Красавино, ул. Текстильщиков, д. 17А | 58 | 13.06.2012 | 31.12.2023 | 13 | 13 | 398,8 | 8 | 3 | 5 | 359,6 | 124,4 | 235,2 | 21044106,17 | 13872072,77 | 7170863,23 | 1170,17 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по 4 этапу | 35,00 | 35,00 | 1051,57 | 20,00 | 8,00 | 12,00 | 733,30 | 262,30 | 471,00 | 38705592,00 | 28226914,18 | 10476977,82 | 1700,00 | 0 | 0 |
| 5 этап (2023-2024 годы) |
| 5 | г. Великий Устюг, ул. Запань Коромыслово, д. 1 | 2 | 25.07.2013 | 01.12.2024 | 3 | 3 | 110,2 | 2 | 0 | 2 | 74,8 | 0 | 74,8 | 3132423,64 | 2865497,45 | 266602,95 | 323,24 | 0,00 | 0,00 |

2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | г. Великий Устюг, ул. Застройщиков, д. 8 | 6 | 08.06.2016 | 01.12.2024 | 14 | 14 | 228,33 | 6 | 5 | 1 | 228,33 | 189,21 | 39,12 | 9561185,33 | 8747045,89 | 813816,20 | 323,24 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | г. Великий Устюг, ул. Дежнева, д. 4а | 17 | 08.12.2016 | 01.12.2024 | 9 | 9 | 143,00 | 4 | 2 | 2 | 143,00 | 91,2 | 51,8 | 5988162,24 | 5478156,89 | 509682,11 | 323,24 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | г. Великий Устюг, ул. Красная, д. 48 | 1 | 26.02.2015 | 01.12.2024 | 16 | 16 | 261,4 | 6 | 5 | 1 | 261,4 | 227,8 | 33,6 | 10945925,44 | 10013917,56 | 931684,64 | 323,24 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | г. Великий Устюг, ул. Виноградова, д. 18 | 16 | 05.12.2016 | 01.12.2024 | 17 | 17 | 323,34 | 8 | 6 | 2 | 323,34 | 248,84 | 74,5 | 13539539,06 | 12386763,97 | 1152451,85 | 323,24 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | г. Великий Устюг, ул. Луначарского, д. 21 | 5 | 23.10.2025 | 01.12.2024 | 15 | 15 | 280,2 | 8 | 5 | 1 | 280,2 | 242,7 | 37,5 | 11733137,84 | 10734122,80 | 998691,80 | 323,24 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | г. Великий Устюг, ул. Красноармейская, д. 51 | 3 | 11.05.2016 | 01.12.2024 | 15 | 15 | 239,23 | 8 | 3 | 5 | 239,23 | 73,95 | 165,28 | 10017601,02 | 9164611,69 | 852666,10 | 323,23 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | г. Великий Устюг, Советский пр., д. 163 | 1 | 27.01.2016 | 01.12.2024 | 15 | 15 | 246,3 | 9 | 8 | 1 | 246,3 | 223,12 | 23,18 | 10313643,13 | 9435454,84 | 877865,06 | 323,23 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по 5 этапу | 104 | 104 | 1832,00 | 51 | 34 | 15 | 1796,6 | 1296,82 | 499,78 | 75231617,70 | 68825571,08 | 6403460,72 | 2585,90 | 0 | 0 |

Приложение № 2  к Программе

Ресурсное обеспечение Программы

| Адрес многоквартирного дома | Стоимость переселения граждан |
| --- | --- |
|  | всего | в том числе |
|  |  | за счёт средств Фонда | за счёт средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счёт средств местного бюджета | дополнительные источники финансирования | внебюджетные источники финансирования |
|  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| Всего по Великоустюгскому району, в том числе: | 139975516,77 | 117013972,72 | 20960270,38 | 2001273,67 | 0,00 | 0,00 |
| ГП “Город Великий Устюг” | 101269924,77 | 88787058,54 | 10483292,56 | 1999573,67 | 0,00 | 0,00 |
| ГП Красавино | 38705592,00 | 28226914,18 | 10476977,82 | 1700,00 | 0,00 | 0,00 |

3

Приложение № 3 к Программе

Основные целевые индикаторы и показатели Программы

| Наименование мероприятий Программы и целевых индикаторов | Единица измерения | Всего за период 2021-2024 гг. | Выполнение мероприятий по годам |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до 31.12.2021 | до 31.12.2022 | до 31.12.2023 | до 01.12.2024 |
| Число расселяемых жителей | чел. | 164 | 12 | 25 | 60 | 164 |
| Количество расселяемых жилых помещений | ед. | 89 | 8 | 18 | 38 | 89 |
| Расселяемая площадь жилых помещений | кв. м | 3109,80 | 241,00 | 579,90 | 1313,20 | 3109,80 |

Приложение № 4 к Программе

Распределение средств субсидии по годам

| Муниципальное образование | Финансирование |
| --- | --- |
|  | всего | средства Фонда | средства областного фонда | средства бюджетов поселений |
|  | руб. |
| Итого по Великоустюгскому району | 139975516,77 | 117013972,72 | 20960270,38 | 2001273,67 |
| 2021 год |  |  |  |  |
| ГП “Город Великий Устюг” | 16961564,87 | 14366570,02 | 598607,08 | 1996387,77 |
| 2022 год |  |  |  |  |
| ГП “Город Великий Устюг” | 9076742,20 | 5594917,44 | 3481224,76 | 600,00 |
| ГП Красавино | 38705592,00 | 28226914,18 | 10476977,82 | 1700,00 |
| 2023 год |  |  |  |  |
| ГП “Город Великий Устюг” | 29626403,69 | 27104617,78 | 2521785,91 | 0,00 |
| 2024 год |  |  |  |  |
| ГП “Город Великий Устюг” | 45605214,01 | 41720953,30 | 3881674,81 | 2585,90 |

»