АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОУСТЮГСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.03.2026        		   						                     № 742

г. Великий Устюг

О внесении изменений в

муниципальную программу

«Дорожная деятельность и транспортное обслуживание населения

Великоустюгского муниципального округа»

На основании статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решения Великоустюгской Думы Великоустюгского муниципального округа от 29.12.2025 № 122  «О внесении изменений в решение Великоустюгской Думы от 10.12.2024 № 106 «О бюджете Великоустюгского муниципального округа на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов», порядка принятия решений о разработке, формировании, реализации муниципальных Великоустюгского муниципального округа и оценки их эффективности, утвержденного постановлением администрации муниципального округа от 30.05.2024 № 1526, руководствуясь статьями 33 и 38 Устава Великоустюгского муниципального округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Дорожная деятельность и транспортное обслуживание населения Великоустюгского муниципального округа» утвержденную постановлением администрации Великоустюгского муниципального округа от 13.02.2023 № 308, изменения, изложив ее в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящая редакция вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава

Великоустюгского муниципального округа                                     И.А. Быков

2

Приложение

к постановлению администрации

Великоустюгского муниципального округа

от 03.03.2026 № 742

«Муниципальная программа

«Дорожная деятельность и транспортное обслуживание населения Великоустюгского муниципального округа»

(далее - муниципальная программа)

1. Приоритеты и цели муниципальной программы

Приоритеты государственной политики в сфере реализации государственной программы определены исходя из:

а) Указа Президента РФ от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации до 2024 года» (с изменениями и дополнениями),

б) Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года»;

в) Государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 20.12.2017 № 1596;

г) Транспортной стратегии Российской Федерации до 2030 года с прогнозом на период до 2035 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.11.2021 № 3363-р;

д) Стратегии социально-экономического развития Вологодской области на период до 2030 года, утвержденной постановлением Правительства области от 17.10.2016     № 920;

е) Стратегии социально-экономического развития Великоустюгского муниципального округа на период до 2030 года.

К приоритетным направлениям и целям государственной политики, определенным указанными правовыми актами, отнесены в том числе:

а) сохранение и развитие сети автомобильных дорог общего пользования на территории округа в соответствии с нормативными требованиями;

б) обеспечение доступности и качества услуг транспортного комплекса для населения округа.

Цель и задачи реализации Программы, целевые показатели, подпрограммы и их мероприятия сформированы на основе указанных приоритетов.

3

ПАСПОРТ

муниципальной программы (комплексной программы)

«Дорожная деятельность и транспортное обслуживание населения

Великоустюгского муниципального округа»

1. Основные положения

| Куратор муниципальной программы (комплексной программы) | Заместитель Главы Великоустюгского муниципального округа, начальник управления строительства и жилищно-коммунального хозяйства |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы (комплексной программы) | Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Великоустюгского муниципального округа Вологодской области (далее – управление строительства) |
| Соисполнители муниципальной программы (комплексной программы) | Администрация Великоустюгского муниципального округа |
| Исполнители муниципальной программы (комплексной программы) | Территориальные отделы Великоустюгского муниципального округа (далее – территориальные отделы); муниципальное казённое учреждение «Гор-стройзаказчик» (далее - МКУ «Горстройзаказчик») |
| Период реализации муниципальной программы (комплексной программы) | 1 этап – 2023-2024 годы 2 этап – 2025-2030 годы |
| Цели муниципальной программы (комплексной программы) | 1.Доведение доли автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям до 31,8% в 2030 году 2.Сохранение доли населения, проживающего в населённых пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром округа, в общей численности населения округа на уровне 1,51% в 2030 году |
| Направления (подпрограммы) | 1.Дорожная деятельность 2.Транспортное обслуживание населения |
| Связь с федеральными программами |  |
| Связь с региональными программами | Государственная программа «Дорожная сеть и транспортное обслуживание» |

4

2. Показатели муниципальной программы (комплексной программы)

| № п/п | Наименование показателя |  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение <1> |  | Значение показателя по годам <2> |  |  |  |  | Структурные подразделения и органы, ответственные за достижение показателя | Связь с показателями федеральной программы <3> | Связь с показателями региональной программы <4> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Цель: доведение доли автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям до 36,2 % в 2030 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Доля протяжённости автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяжённости автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 25,00 | 2023 г. | 35,98 | 35,99 | 36,0 | 36,1 | 36,2 | Управление строительства и ЖКХ |  | доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям (государственная программа «Дорожная сеть и транспортное обслуживание») |
| Цель: сохранение доли населения, проживающего в населённых пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром округа, в общей численности населения округа на уровне 1,51% в 2030 году. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2 | Доля населения, проживающего в населённых пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром округа, в общей численности населения округа | % | 1,51 | 2023 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | Управление строительства и ЖКХ |  |  |

3. Структура муниципальной программы (комплексной программы)

| № п/п | Наименование структурного элемента | Ответственные структурные подразделения и органы | Период реализации (год начала – год окончания) | Наименование задачи структурного элемента | Связь с показателями муниципальной программы (комплексной программы) <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Подпрограмма 1 – «Дорожная деятельность» |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Муниципальный проект, связанный с региональным проектом, «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт, содержание | Управление строительства и ЖКХ, территориальные отделы, МКУ «Горстройзаказчик» | 2025-2030 | Обеспечение поддержания в надлежащем техническом состоянии 1216,28 км автомобильных дорог общего пользования местного значения | Доля протяжённости автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяжённости автомобильных дорог общего пользования местного значения |
|  |  |  |  | К концу 2030 года введено 0,5 км отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |

6

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения» |  |  | Увеличение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, до 31,80% в 2027 году |  |
| 2. Подпрограмма 2 – «Транспортное обслуживание населения» |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Муниципальный проект, связанный с региональным проектом, «Организация транспортного обслуживания населения» | Управление строительства и ЖКХ | 2025-2030 | Сохранение доли населения, проживающего в населённых пунктах, имеющих регулярное автобусное сообщение с административным центром округа, в общей численности населения округа на уровне 1,51% | Доля населения, проживающего в населённых пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром округа, в общей численности населения округа |
| 2.2 | Комплекс процессных мероприятий «Мероприятия по обеспечению перевозок пассажиров автомобильным транспортом» |  | 2025-2030 | К концу 2030 года проведены работы по дноуглублению 10,21 тыс. м3 |  |
|  |  |  |  | К концу 2030 года сохранено количество граждан отдельных категорий, воспользовавшихся правом на льготный проезд |  |
|  |  |  |  | Сохранение количества муниципальных маршрутов регулярных перевозок - 40 маршрута |  |
| 2.5 | Комплекс процессных мероприятий «Организация речных перевозок» | Управление строительства и ЖКХ, территориальные отделы | 2025-2030 | К концу 2030 года обеспечена перевозка пассажиров речным транспортом (паромом) |  |

7

- Финансовое обеспечение муниципальной программы (комплексной программы).

| № п/п | Направление, структурный элемент, мероприятие (результат) | Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Итого по муниципальной программе | всего, в том числе | 242 615,30 | 147 497,40 | 103 567,90 | 102 567,90 | 102 567,90 | 102 567,90 | 801 384,40 |
|  |  | собственные доходы бюджета округа | 147 188,30 | 100 505,80 | 93 891,00 | 92 891,00 | 92 891,00 | 92 891,00 | 620 258,20 |
|  |  | субвенции и субсидии регионального бюджета | 82 059,00 | 46 991,60 | 9 676,90 | 9 676,90 | 9 676,90 | 9 676,90 | 167 758,20 |
|  |  | безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 13 368,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 13 368,00 |
| 2 | Управление строительства и ЖКХ | всего, в том числе | 196 540,50 | 101 049,60 | 57 120,10 | 56 120,10 | 56 120,10 | 56 120,10 | 52 3070,70 |
|  |  | собственные доходы бюджета округа | 101 113,50 | 54 058,00 | 47 443,20 | 46 443,20 | 46 443,20 | 46 443,20 | 341 944,50 |
|  |  | субвенции и субсидии регионального бюджета | 82 059,00 | 46 991,60 | 9 676,90 | 9 676,90 | 9 676,90 | 9 676,90 | 167 758,20 |
|  |  | безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 13 368,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 368,00 |

8

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Администрация Великоустюгского муниципального округа | всего, в том числе | 46 074,80 | 46 447,80 | 46 447,80 | 46 447,80 | 46 447,80 | 46 447,80 | 278 313,78 |
|  |  | собственные доходы бюджета округа | 46 074,80 | 46 447,80 | 46 447,80 | 46 447,80 | 46 447,80 | 46 447,80 | 278 313,78 |
|  |  | субвенции и субсидии регионального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Направление (подпрограмма) 1 «Дорожная деятельность» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Муниципальный проект, связанный с региональным проектом, «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения» | всего, в том числе | 137 144,87 | 128 060,35 | 95 810,35 | 94 810,35 | 94 810,35 | 94 810,35 | 645 446,62 |
|  |  | собственные доходы бюджета округа | 101 754,27 | 95 205,55 | 92 955,55 | 91 955,55 | 91 955,55 | 91 955,55 | 565 782,02 |
|  |  | субвенции и субсидии регионального бюджета | 22 022,60 | 32 854,80 | 2 854,80 | 2 854,80 | 2 854,80 | 2 854,80 | 66 296,60 |
|  |  | безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 13 368,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 368,00 |
| 5.1 | Отремонтированы автомобильные дороги общего пользования местного значения | всего, в том числе | 37 598,73 | 31 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 848,73 |
|  |  | собственные доходы бюджета округа | 7 030,73 | 1250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 280,73 |
|  |  | субвенции и субсидии регионального бюджета | 17 200,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 200,00 |
|  |  | безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 13 368,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 368,0 |
| 5.2 | Обеспечено поддержание в надлежащем техническом состоянии автомобильных дорог общего пользования местного значения | всего, в том числе | 94 614,41 | 93 836,60 | 92 836,60 | 91 836,60 | 91 836,60 | 91 836,60 | 556 797,41 |
|  |  | собственные доходы бюджета округа | 92 597,81 | 93 836,60 | 92 836,60 | 91 836,60 | 91 836,60 | 91 836,60 | 554 780,81 |
|  |  | субвенции и субсидии регионального бюджета | 2 016,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 016,60 |

9

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.3 | Обеспечено осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения для обеспечения подъездов к земельным участкам, предоставляемым отдельным категориям граждан | всего, в том числе | 4 931,73 | 2 973,75 | 2 973,75 | 2 973,75 | 2 973,75 | 2 973,75 | 19 800,48 |
|  |  | собственные доходы бюджета округа | 2125,73 | 118,95 | 118,95 | 118,95 | 118,95 | 118,95 | 2 720,48 |
|  |  | субвенции и субсидии регионального бюджета | 2 806,00 | 2 854,80 | 2 854,80 | 2 854,80 | 2 854,80 | 2 854,80 | 17 080,00 |
| 6 | Направление (подпрограмма) 2 «Транспортное обслуживание населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Муниципальный проект, связанный с региональным проектом, «Организация транспортного обслуживания населения» | всего, в том числе | 74 508,00 | 18 381,77 | 6 762,29 | 6 762,29 | 6 762,29 | 6 762,29 | 119 938,94 |
|  |  | собственные доходы бюджета округа | 14 471,60 | 45 44,97 | 240,19 | 240,19 | 240,19 | 240,19 | 19 977,34 |
|  |  | субвенции и субсидии регионального бюджета | 60 036,40 | 13 836,80 | 6 522,10 | 6 522,10 | 6 522,10 | 6 522,10 | 99 961,60 |
| 7.1 | Организовано транспортное обслуживание населения на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам | всего, в том числе | 20 928,00 | 14 371,67 | 5 752,19 | 5 752,19 | 5 752,19 | 5 752,19 | 58 308,44 |
|  |  | собственные доходы бюджета округа | 8 091,60 | 1 534,87 | 230,09 | 230,09 | 230,09 | 230,09 | 10 546,84 |
|  |  | субвенции и субсидии регионального бюджета | 12 836,40 | 1 2836,80 | 5 522,10 | 5 522,10 | 5 522,10 | 5 522,10 | 47 761,60 |
| 8.2 | Предоставлены субсидии юридическим лицам, оказывающим услуги по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по социально-значимым проектам (не связанным с региональными проектами) | всего, в том числе | 3 370,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 370,00 |
|  |  | собственные доходы бюджета округа | 3 370,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 370,00 |

10

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.3 | Выполнены работ по углублению дна в целях обеспечения возможности причаливания судов на речных маршрутах | всего, в том числе | 4 010,00 | 1 010,10 | 1 010,10 | 1 010,10 | 1 010,10 | 1 010,10 | 9 060,50 |
|  |  | собственные доходы бюджета округа | 3 010,00 | 10,10 | 10,10 | 10,10 | 10,10 | 10,10 | 3 060,50 |
|  |  | субвенции и субсидии регионального бюджета | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 6 000,00 |
| 8.4. | Приобретен общественный транспорт за счет средств, высвобождаемых в результате списания задолженности по бюджетным кредитам, предоставленным из федерального бюджета | всего, в том числе | 46 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 200,00 |
|  |  | собственные доходы бюджета округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | субвенции и субсидии регионального бюджета | 46 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 200,00 |
| 9 | Комплекс процессных мероприятий «Мероприятия по обеспечению перевозок пассажиров автомобильным транспортом» | всего, в том числе | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 |
|  |  | собственные доходы бюджета округа | 0,0 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 |
| 9.1 | Приобретение карт муниципальных маршрутов регулярных перевозок | всего, в том числе | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 |
|  |  | собственные доходы бюджета округа | 0,0 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 |
| 10 | Комплекс процессных мероприятий «Организация речных перевозок» | всего, в том числе | 30 962,30 | 995,30 | 995,30 | 995,30 | 995,30 | 995,30 | 35 938,80 |
|  |  | собственные доходы бюджета округа | 30 962,30 | 695,30 | 695,30 | 695,30 | 695,30 | 695,30 | 34 438,80 |
|  |  | субвенции и субсидии регионального бюджета | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 1 500,0 |
| 10.1 | Обеспечение доступных перевозок внутренним водным транспортом | всего, в том числе | 30 962,30 | 995,30 | 995,30 | 995,30 | 995,30 | 995,30 | 35 938,80 |
|  |  | собственные доходы бюджета округа | 30 962,30 | 695,30 | 695,30 | 695,30 | 695,30 | 695,30 | 34 438,80 |

11

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | субвенции и субсидии регионального бюджета | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 1 500,0 |

5. Характеристика

направлений расходов финансовых мероприятий (результатов) структурных элементов проектной части муниципальной программы (комплексной программы).

| № п/п | Наименование направления (подпрограммы) муниципальной программы (комплексной программы), мероприятия (результата) | Направления расходов, вид расходов | Характеристика направления расходов <1> | Объем финансового обеспечения по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. Подпрограмма 1 «Дорожная деятельность» |  |  |  | 137 144,87 | 128 060,35 | 95 810,35 | 94 810,35 | 94 810,35 | 94 810,35 | 645 446,62 |
| 1.1. Муниципальный проект, связанный с региональным проектом, «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения» |  |  |  | 137 144,87 | 128 060,35 | 95 810,35 | 94 810,35 | 94 810,35 | 94 810,35 | 645 446,62 |
| 1.1.1. | Отремонтированы автомобильные дороги общего пользования местного значения | Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Закупка работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений на них общего пользования местного значения согласно | 37 598,73 | 31 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 848,73 |

12

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | Приказу Минтранса России от 16 ноября 2012 года № 402 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. | Обеспечено поддержание в надлежащем техническом состоянии автомобильных дорог общего пользования местного значения | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | Закупка работ по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них общего пользования местного значения согласно Приказу Минтранса России от 16 ноября 2012 года № 402 | 94 614,41 | 93 836,60 | 92 836,60 | 91 836,60 | 91 836,60 | 91 836,60 | 556 797,41 |
|  |  | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | Уплата транспортного налога |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Уплата налогов, сборов и иных платежей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3. | Обеспечено осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения для обеспечения подъездов к земельным участкам, предоставляемым отдельным категориям граждан | Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения для обеспечения подъездов к земельным участкам, предоставляемым отдельным категориям граждан | Закупка работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения для обеспечения подъезда к земельным участкам, предоставляемым отдельным категориям граждан в собственность | 4 931,73 | 2 973,75 | 2 973,75 | 2 973,75 | 2 973,75 | 2 973,75 | 19 800,48 |

13

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Подпрограмма 2 «Транспортное обслуживание населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Муниципальный проект, связанный с региональным проектом, «Организация транспортного обслуживания населения» |  |  |  | 74 508,01 | 18 381,77 | 6 762,29 | 6 762,29 | 6 762,29 | 6 762,29 | 119 938,94 |
| 2.1.1. | Организовано транспортное обслуживание населения на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам | Организация транспортного обслуживания населения на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам | Закупки транспортных услуг населению, в целях организации транспортного обслуживания населения в границах муниципального округа на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам | 20 928,01 | 14 371,67 | 5 752,19 | 5 752,19 | 5 752,19 | 5 752,19 | 58 308,44 |
|  |  | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2. | Предоставлены субсидии юридическим лицам, оказывающим услуги по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по социально значимым проектам (не связанным с региональными проектами) | Предоставление субсидий юридическим лицам | Предоставление субсидий на возмещение части затрат транспортным организациям и индивидуальным предпринимателям, предоставляющим меры социальной поддержки отдельным категориям граждан в соответствии с порядком, утвержденным постановление администрации Великоустюгского муниципального округа | 3 370,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 370,00 |
|  |  | Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |

14

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.3. | Выполнены работы по углублению дна в целях обеспечения возможности причаливания судов на речных маршрутах | Организация транспортного обслуживания пассажиров внутренним водным транспортом | Закупка работ по углублению дна в целях обеспечения возможности причаливания судов на речном маршруте Великий Устюг-Кузино | 4 010,00 | 1 010,10 | 1 010,10 | 1 010,10 | 1 010,10 | 1 010,10 | 9 060,50 |
|  |  | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.4. | Приобретен общественный транспорт за счет средств, высвобождаемых в результате списания задолженности по бюджетным кредитам, предоставленным из федерального бюджета | Приобретение общественного транспорта за счет средств, высвобождаемых в результате списания задолженности по бюджетным кредитам, предоставленным из федерального бюджета | Закупка общественного транспорта за счет средств, высвобождаемых в результате списания задолженности по бюджетным кредитам, предоставленным из федерального бюджета | 46 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 200,00 |

15

6. Сведения

о порядке сбора информации и методике расчёта показателей муниципальной программы (комплексной программы).

| № п/п | Наименование показателя | Единиц измерения (по ОКЕИ) | Определение показателя <1> | Метод расчета <2> | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю <3> | Показатели, используемые в формуле <4> | Метод сбора информации, индекс формы отчётности <5> | Ответственный за сбор данных по показателю <6> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Доля протяжённости автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяжённости автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | Доля протяжённости автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям, в общей протяжённости автомобильных дорог общего пользования местного значения на конец отчётного года Доля населения, проживающего в населённых пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром округа, в общей численности населения округа конец отчётного года | Дискретный | ДПДнт = ПДнт / ПДобщ * 100% | ДПДнт - доля протяжённости автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяжённости автомобильных дорог общего пользования местного значения, %; ПДнт - протяжённость сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям по состоянию на конец отчётного года, км; ПДобщ - общая протяжённость сети автомобильных дорог общего пользования местного значения по состоянию на конец отчётного года, км | 3 | Управление строительства и ЖКХ |

16

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Доля населения, проживающего в населённых пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром округа, в общей численности населения округа | % |  |  | ДПДнт = ПДнт / ПДобщ * 100% | ДНнс доля населения, проживающего в населённых пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром округа в общей численности населения округа конец, %; КНнс - количество населения, проживающего в населённых пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром округа, в общей численности населения округа конец отчётного года, человек; КНобщ - общее количество населения округа, человек. |  |  |

<1> Характеристика содержания показателя, обеспечивающая однозначность понимания существа измеряемой характеристики процесса (объекта) наблюдения и (или) порядка её измерения.

<2> Указывается метод расчета показателя (накопительный итог или дискретный показатель).

<3> Приводятся формула и краткий алгоритм расчёта. При описании формулы или алгоритма необходимо использовать буквенные обозначения показателей. Пояснения к показателю должны отражать методические рекомендации по сбору, обработке, интерпретации значений показателя.

<4> Указываются наименование показателей, используемых в формуле в графе 6, их единицы измерения.

<5> 1 - официальная статистическая информация; 2 - бухгалтерская и финансовая отчётность; 3 - ведомственная отчётность; 4 - прочие (указать). При наличии утверждённой формы статистического учёта по показателю, указанному в графе 7, приводится номер формы статистической отчётности, утверждённой приказом Росстата.

<6> Приводится наименование структурных подразделений и органов, ответственных за сбор данных по показателю.

7. Перечень

основных мероприятий и финансовое обеспечение реализации муниципального проекта, связанного с региональным проектом, «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения»

| № п/п | Направление, структурный элемент, мероприятие (результат) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Протяженность, км | Финансирование, всего, тыс. рублей | в том числе из |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | собственные доходы бюджета округа | межбюджетные трансферты из регионального бюджета |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Муниципальный проект, связанный с региональным проектом, «Строительство, реконструкция, | Км | 1 216,28 | 128 060,35 | 0,00 | 95 205,55 | 32 854,80 |

17

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Отремонтированы автомобильные дороги общего пользования местного значения | Шт | 21 | 31 250,00 | 0,00 | 1 250,00 | 30 000,00 |
| 1.1.1. | Выполнение работ по устройству остановочных павильонов | Шт | 21 | 31 250,00 | 0,00 | 1 250,00 | 30 000,00 |
| 1.2. | Обеспечено поддержание в надлежащем техническом состоянии автомобильных дорог общего пользования местного значения | Км | 1 216,28 | 93 836,60 | 0,00 | 93836,60 | 0,00 |
| 1.2.1. | Выполнение работ по нанесению дорожной разметки в целях обеспечения безопасности дорожного движения на территории города Великий Устюг |  |  | 1 629,59 | 0,00 | 1 629,59 | 0,00 |
| 1.2.2. | Содержание светофорных объектов и дорожных знаков в целях обеспечения безопасности дорожного движения в городе Великий Устюг |  |  | 355,20 | 0,00 | 355,20 | 0,00 |
| 1.3. | Обеспечено осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения для обеспечения подъездов к земельным участкам, предоставляемым отдельным категориям граждан | Км | 0,355 | 2 973,75 | 0,00 | 118,95 | 2 854,80 |
| 1.3.1. | Ремонт ул. Мира в пос. Новатор | Км | 0,355 | 2 973,75 | 0,00 | 118,95 | 2 854,80 |

18

ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА,

СВЯЗАННОГО С РЕАЛИЗАЦИЕЙ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА,

«СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЯ, КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ,

РЕМОНТ, СОДЕРЖАНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО

И МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ»

1. Основные положения

| Наименование проекта | Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование проекта | - | Срок реализации проекта | 01.01.2025 | 31.12.2030 |
| Руководитель проекта | Касаткин Андрей Витальевич | Заместитель Главы Великоустюгского муниципального округа, начальник управления строительства и жилищно-коммунального хозяйства |  |  |
| Администратор проекта | Вологдина Наталья Владимировна | Начальник отдела строительства и транспортной инфраструктуры управления строительства и ЖКХ |  |  |
| Связь с муниципальной программой округа | «Дорожная сеть и транспортное обслуживание» |  |  |  |
| Соглашение (дополнительное соглашение) о реализации на территории Вологодской области государственной программы субъекта Российской Федерации, направленной на достижение целей и показателей государственной программы Российской Федерации |  |  |  |  |

19

2. Показатели проекта

| № п/п | Задачи, показатели проекта | Уровень показателя региональной программы / регионального проекта | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| К концу 2030 года обеспечено поддержание в надлежащем техническом состоянии автомобильных дорог местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | протяженность автомобильных дорог местного значения, поддерживаемых в надлежащем техническом состоянии |  | км | 1 216,28 | 2023 г. | 1 216,28 | 1 216,28 | 1 216,28 | 1 216,28 | 1 216,28 | 1 216,28 |

- Мероприятия (результаты) проекта

| № п/п | Наименование задачи, мероприятия (результата) проекта | Единица измерения (по ОКЕИ) | Тип мероприятия | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  |  |  | Связь с показателями проекта/муниципальной программы округа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| К концу 2030 года обеспечено поддержание в надлежащем техническом состоянии автомобильных дорог регионального и муниципального значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обеспечено поддержание в надлежащем техническом состоянии автомобильных дорог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Протяженность автомобильных дорог регионального или муниципального значения, поддерживаемых |

20

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | общего пользования местного значения | км | Оказание услуг (выполнение работ) | 1 216,28 | 2023 г. | 1 216,28 | 1 216,28 | 1 216,28 | 1 216,28 | 1 216,28 | 1 216,28 | в надлежащем техническом состоянии/доля автомобильных дорог регионального и муниципального значения, соответствующих нормативным требованиям |

- Финансовое обеспечение реализации проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |  |  | Всего (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | 137 144,87 | 128 060,35 | 95 810,35 | 94 810,35 | 0,00 | 0,00 | 645 446,62 |
| 1.1. | Отремонтированы автомобильные дороги общего пользования местного значения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | бюджет округа, в том числе | 37 598,73 | 31 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 848,73 |
| 1.1.1.1 | собственные доходы бюджета округа | 7 030,73 | 1 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 280,73 |
| 1.1.1.2 | субвенции и субсидии регионального бюджета | 17 200,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 200,00 |
| 1.1.1.3 | безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 13 368,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 368,00 |
| 1.2. | Обеспечено поддержание в надлежащем техническом состоянии автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  |  |  |  |

21

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1. | бюджет округа, в том числе | 94 614,41 | 93 836,60 | 92 836,60 | 91 836,60 | 91 836,60 | 91 836,60 | 556 797,41 |
| 1.2.1.1 | собственные доходы бюджета округа | 92 597,81 | 93 836,60 | 92 836,60 | 91 836,60 | 91 836,60 | 91 836,60 | 554 780,81 |
| 1.2.1.2 | субвенции и субсидии регионального бюджета | 2 016,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 016,60 |
| 1.3. | Обеспечено осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения для обеспечения подъездов к земельным участкам, предоставляемым отдельным категориям граждан |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. | бюджет округа, в том числе | 4 931,73 | 2 973,75 | 2 973,75 | 2 973,75 | 2 973,75 | 2 973,75 | 19 800,48 |
| 1.3.1.1 | собственные доходы бюджета округа | 2 125,73 | 118,95 | 118,95 | 118,95 | 118,95 | 118,95 | 2 720,48 |
| 1.3.1.2 | субвенции и субсидии регионального бюджета | 2 806,00 | 2 854,80 | 2 854,80 | 2 854,80 | 2 854,80 | 2 854,80 | 17 080,00 |
| Итого по проекту |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет округа, в том числе | 137 144,87 | 128 060,35 | 95 810,35 | 94 810,35 | 94 810,35 | 94 810,35 | 645 446,62 |
|  | собственные доходы бюджета округа | 101 754,27 | 95 205,55 | 92 955,55 | 91 955,55 | 91 955,55 | 91 955,55 | 565 782,02 |
|  | субвенции и субсидии регионального бюджета | 17 200,00 | 32 854,80 | 2 854,80 | 2 854,80 | 2 854,80 | 2 854,80 | 66 269,60 |
|  | безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 13 368,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 368,00 |

5. Прогнозная (справочная) оценка объемов привлечения

средств регионального бюджета, физических и юридических лиц на решение задач проекта

| № | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |  |  | Всего (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | К концу 2030 года обеспечено поддержание в надлежащем техническом состоянии автомобильных дорог местного значения |  |  |  |  |  |  |  |

22

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Обеспечено поддержание в надлежащем техническом состоянии автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | региональный бюджет | 17 200,00 | 32 854,80 | 2 854,80 | 2 854,80 | 2 854,80 | 2 854,80 | 66 269,60 |

6. Участники проекта

| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (в %) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Руководитель проекта | А.В. Касаткин | Заместитель Главы Великоустюгского муниципального округа, начальник управления строительства и жилищно-коммунального хозяйства | И.А. Быков |  |
| 2 | Администратор проекта | Н.В. Вологдина | Начальник отдела строительства и транспортной инфраструктуры управления строительства и ЖКХ | А.В. Касаткин |  |
| 3 | Участники проекта |  |  |  |  |
| 3.1 |  | А.С. Кокшарова | менеджер | Н.В. Вологдина |  |
| 3.2 |  | Н.Н. Чупров | Директор МКУ «Горстройзаказчик» | И.А. Быков |  |
| 3.3 |  |  | Начальники территориальных отделов администрации округа | И.А. Быков |  |

- Сведения о порядке сбора

информации и методике расчета показателей проекта

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Определение показателя <1> | Метод расчета <2> | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю <3> | Показатели, используемые в формуле <4> | Метод сбора информации, индекс формы отчётности <5> | Ответственный за сбор данных по показателю <6> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

23

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, поддерживаемых в надлежащем техническом состоянии | км | Протяжённость автомобильных дорог общего пользования местного значения, поддерживаемых в надлежащем техническом состоянии в отчетном году |  | Фактические данные |  | 3 | Управление строительства и ЖКХ |

<1> Характеристика содержания показателя, обеспечивающая однозначность понимания существа измеряемой характеристики процесса (объекта) наблюдения и (или) порядка её измерения.

<2> Указывается метод расчета показателя (накопительный итог или дискретный показатель).

<3> Приводятся формула и краткий алгоритм расчёта. При описании формулы или алгоритма необходимо использовать буквенные обозначения показателей. Пояснения к показателю должны отражать методические рекомендации по сбору, обработке, интерпретации значений показателя.

<4> Указываются наименование показателей, используемых в формуле в графе 6, их единицы измерения.

<5> 1 - официальная статистическая информация; 2 - бухгалтерская и финансовая отчётность; 3 - ведомственная отчётность; 4 - прочие (указать). При наличии утверждённой формы статистического учёта по показателю, указанному в графе 7, приводится номер формы статистической отчётности, утверждённой приказом Росстата.

<6> Приводится наименование структурных подразделений и органов, ответственных за сбор данных по показателю.

24

ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА,

СВЯЗАННОГО С РЕАЛИЗАЦИЕЙ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА

«ОРГАНИЗАЦИЯ ТРАНСПОРТНОГО

ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ»

1. Основные положения

| Наименование проекта | Организация транспортного обслуживания населения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование проекта | - | Срок реализации проекта | 01.01.2025 | 31.12.2030 |
| Руководитель проекта | Касаткин Андрей Витальевич | Заместитель Главы Великоустюгского муниципального округа, начальник управления строительства и жилищно-коммунального хозяйства |  |  |
| Администратор проекта | Вологдина Наталья Владимировна | Начальник отдела строительства и транспортной инфраструктуры управления строительства и ЖКХ |  |  |
| Связь с муниципальными программами округа | «Дорожная сеть и транспортное обслуживание» |  |  |  |
| Соглашение (дополнительное соглашение) о реализации на территории Вологодской области государственной программы субъекта Российской Федерации, направленной на достижение целей и показателей государственной программы Российской Федерации | - |  |  |  |

25

2. Показатели проекта

| № п/п | Задачи, показатели проекта | Уровень показателя региональной программы / регионального проекта | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| К концу 2030 года сохранено количество муниципальных маршрутов регулярных перевозок и осуществлена перевозка пассажиров по маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам в год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество муниципальных маршрутов регулярных перевозок |  | Ед. | 42 | 2023 г. | 41 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| К концу 2030 года обеспечена перевозка пассажиров речным транспортом, проведение работы по дноуглублению 10,210 тыс. куб. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Объем углубления дна |  | Куб. м | 11 313 | 2023 г. | 50 000 | 7 908 | 10 210 | 10 210 | 10 210 | 10 210 |
| К концу 2025 года увеличено количество обновленных транспортных средств общего пользования, осуществляющих перевозки пассажиров по маршрутам регулярных перевозок, до 9 ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Количество общественного транспорта, приобретенного за счет средств специальных казначейских кредитов |  | Ед. | 5 | 2024 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Количество приобретенного общественного транспорта за счет средств, высвобождаемых в результате списания задолженности по бюджетным |  | Ед. | 0 | 2024 г. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | кредитам, предоставленным из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

26

3. Мероприятия (результаты) проекта

| № п/п | Наименование задачи, мероприятия (результата) проекта | Единица измерения (по ОКЕИ) | Тип мероприятия |  | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  |  |  | Связь с показателями проекта/муниципальной программы округа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| К концу 2030 года сохранено количество муниципальных маршрутов регулярных перевозок и осуществлена перевозка пассажиров по маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам в год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Организовано транспортное обслуживание населения на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам | ед. | Оказание услуг | 42 |  | 2023 г. | 41 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | количество дополнительных муниципальных маршрутов регулярных перевозок/уровень обеспечения транспортного обслуживания населения округа автомобильным транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам |
| 2 | Выполнены работы по углублению дна в целях обеспечения возможности причаливания судов на речных маршрутах | Куб. м | Выполнение работ | 11 313 |  | 2023 г. | 50 000 | 7 908 | 10 210 | 10 210 | 10 210 | 10 210 |  |

27

4.Финансовое обеспечение реализации проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |  |  | Всего (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Организация транспортного обслуживания населения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Организовано транспортное обслуживание населения на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | бюджет округа, в том числе | 20 928,01 | 14 375,67 | 5 752,19 | 5 752,19 | 5 752,19 | 5 752,19 | 58 312,44 |
| 1.1.1.1. | собственные доходы бюджета округа | 8 091,61 | 1 538,87 | 230,09 | 230,09 | 230,09 | 230,09 | 10 550,84 |
| 1.1.1.2. | субвенции и субсидии регионального бюджета | 12 836,40 | 12 836,80 | 5 522,10 | 5 522,10 | 5 522,10 | 5 522,10 | 47 761,60 |
| 1.2. | Предоставлены субсидии юридическим лицам, оказывающим услуги по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по социально значимым проектам (не связанным с региональными проектами) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | бюджет округа, в том числе | 3 370,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 370,00 |
| 1.2.1.1. | собственные доходы бюджета округа | 3 370,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 370,00 |

28

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3. | Выполнены работы по углублению дна в целях обеспечения возможности причаливания судов на речных маршрутах |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. | бюджет округа, в том числе | 4 010,00 | 1 010,10 | 1 010,10 | 1 010,10 | 1 010,10 | 1 010,10 | 9 060,50 |
| 1.3.1.1. | собственные доходы бюджета округа | 3 010,00 | 10,10 | 10,10 | 10,10 | 10,10 | 10,10 | 3 060,50 |
| 1.3.1.2. | субвенции и субсидии регионального бюджета | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 6 000,00 |
| 1.4. | Приобретен общественный транспорт за счет средств, высвобождаемых в результате списания задолженности по бюджетным кредитам, предоставленным из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1.1. | бюджет округа, в том числе | 46 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 200,00 |
| 1.4.1.1. | бюджет округа, в том числе | 46 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 200,00 |
| 1.4.1.2. | собственные доходы бюджета округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.1.3. | субвенции и субсидии регионального бюджета | 46 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 200,00 |
| Итого по проекту |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет округа, в том числе | 74 508,01 | 18 385,77 | 6 762,29 | 6 762,29 | 6 762,29 | 6 762,29 | 119 942,94 |
|  | собственные доходы бюджета округа | 14 471,61 | 4 548,97 | 240,19 | 240,19 | 240,19 | 240,19 | 19 981,34 |
|  | субвенции и субсидии регионального бюджета | 60 036,40 | 13 836,80 | 6 522,10 | 6 522,10 | 6 522,10 | 6 522,10 | 99 961,60 |

5. Прогнозная (справочная) оценка объемов привлечения

средств регионального бюджета, физических и юридических лиц на решение задач проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |  |  | Всего (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | финансирования | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

29

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | К концу 2030 года сохранено количество муниципальных маршрутов регулярных перевозок и осуществлена перевозка пассажиров по маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам в год |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Организовано транспортное обслуживание населения на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам | 12 836,40 | 9 785,80 | 5 522,10 | 5 522,10 | 5 522,10 | 5 522,10 | 44 710,60 |
| 1.1.1. | региональный бюджет | 12 836,40 | 9 785,80 | 5 522,10 | 5 522,10 | 5 522,10 | 5 522,10 | 44 710,60 |
| 2 | К концу 2030 года обеспечена перевозка пассажиров речным транспортом, проведение работы по дноуглублению 10,210 тыс. куб. м |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Выполнены работы по углублению дна в целях обеспечения возможности причаливания судов на речных маршрутах | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 6 000,00 |
| 2.1.1. | региональный бюджет | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 6 000,00 |
| 3 | К концу 2025 года увеличено количество обновленных транспортных средств общего пользования, осуществляющих перевозки пассажиров по маршрутам регулярных перевозок, до 9 ед. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Приобретен общественный транспорт за счет средств, высвобождаемых в результате списания задолженности по бюджетным кредитам, предоставленным из федерального бюджета | 46 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 200,00 |
| 3.2. | региональный бюджет | 46 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 200,00 |

6. Участники проекта

| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (в %) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Руководитель проекта | А.В. Касаткин | Заместитель Главы Великоустюгского муниципального округа, начальник управления строительства и | И.А. Быков |  |

30

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | жилищно-коммунального хозяйства |  |  |
| 2 | Администратор проекта | Н.В. Вологдина | Начальник отдела строительства и транспортной инфраструктуры управления строительства и ЖКХ | А.В. Касаткин |  |
| 3 | Участники проекта |  |  |  |  |
| 3.1 |  | А.С. Кокшарова | менеджер | Н.В. Вологдина |  |

- Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателей проекта

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Определение показателя <1> | Метод расчета <2> | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю <3> | Показатели, используемые в формуле <4> | Метод сбора информации, индекс формы отчётности <5> | Ответственный за сбор данных по показателю <6> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Количество муниципальных маршрутов регулярных перевозок | ед | Количество муниципальных маршрутов регулярных перевозок |  | Фактические данные |  | 3 | Управление строительства и ЖКХ |
| 2 | Объем выполненной работы по углублению дна в целях обеспечения возможности причаливания судов на речных маршрутах | Куб. м | Объем выполненной работы по углублению дна в целях обеспечения возможности причаливания судов на речных маршрутах |  | Фактические данные |  | 3 | Управление строительства и ЖКХ |

<1> Характеристика содержания показателя, обеспечивающая однозначность понимания существа измеряемой характеристики процесса (объекта) наблюдения и (или) порядка её измерения.

<2> Указывается метод расчета показателя (накопительный итог или дискретный показатель).

<3> Приводятся формула и краткий алгоритм расчёта. При описании формулы или алгоритма необходимо использовать буквенные обозначения показателей. Пояснения к показателю должны отражать методические рекомендации по сбору, обработке, интерпретации значений показателя.

<4> Указываются наименование показателей, используемых в формуле в графе 6, их единицы измерения.

<5> 1 – официальная статистическая информация; 2 – бухгалтерская и финансовая отчётность; 3 – ведомственная отчётность; 4 – прочие (указать). При наличии утверждённой формы статистического учёта по показателю, указанному в графе 7, приводится номер формы статистической отчётности, утверждённой приказом Росстата.

<6> Приводится наименование структурных подразделений и органов, ответственных за сбор данных по показателю.

31

ПАСПОРТ

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«ОРГАНИЗАЦИЯ РЕЧНЫХ ПЕРЕВОЗОК»

- Основные положения

| Ответственный исполнитель | Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Великоустюгского муниципального округа |
| --- | --- |
| Исполнитель мероприятий | Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Великоустюгского муниципального округа |
| Период реализации | 2025 – 2030 годы |

32

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение <1> |  | Значение показателя по годам <2> |  |  | Структурные подразделения и органы, ответственные за достижение показателя | Связь с показателями федеральной программы <3> | Связь с показателями региональной программы <4> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | значение | год | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

- Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование задачи, мероприятия (результата) | Сроки реализации | Тип мероприятия (результата) <1> | Характеристика <2> | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  | Связь с показателем <3> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | значение | год | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г | 2030 г. |  |
| К концу 2030 года обеспечена перевозка пассажиров речным транспортом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обеспечение доступных перевозок внутренним водным транспортом | 2025-2030 | Оказание услуг (выполнение работ) |  | % | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |

4. Финансовое обеспечение реализации проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |  |  | Всего (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | К концу 2030 года обеспечена перевозка пассажиров речным транспортом (паромом) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Обеспечение доступных перевозок внутренним водным транспортом |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | бюджет округа, в том числе | 30 962,30 | 995,30 | 995,30 | 995,30 | 995,30 | 995,30 | 35 938,80 |

33

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1. | собственные доходы бюджета округа | 30 962,30 | 695,30 | 695,30 | 695,30 | 695,30 | 695,30 | 34 438,80 |
| 1.1.1.2. | субвенции и субсидии регионального бюджета | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 1 500,00 |
| Итого по проекту |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет округа, в том числе | 30 962,30 | 995,30 | 995,30 | 995,30 | 995,30 | 995,30 | 35 938,80 |
|  | собственные доходы бюджета округа | 30 962,30 | 695,30 | 695,30 | 695,30 | 695,30 | 695,30 | 34 438,80 |
|  | субвенции и субсидии регионального бюджета | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 1 500,00 |

5 Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателей проекта

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Определение показателя <1> | Метод расчета <2> | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю <3> | Показатели, используемые в формуле <4> | Метод сбора информации, индекс формы отчётности <5> | Ответственный за сбор данных по показателю <6> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

<1> Характеристика содержания показателя, обеспечивающая однозначность понимания существа измеряемой характеристики процесса (объекта) наблюдения и (или) порядка её измерения.

<2> Указывается метод расчета показателя (накопительный итог или дискретный показатель).

<3> Приводятся формула и краткий алгоритм расчёта. При описании формулы или алгоритма необходимо использовать буквенные обозначения показателей. Пояснения к показателю должны отражать методические рекомендации по сбору, обработке, интерпретации значений показателя.

<4> Указываются наименование показателей, используемых в формуле в графе 6, их единицы измерения.

<5> 1 - официальная статистическая информация; 2 - бухгалтерская и финансовая отчётность; 3 - ведомственная отчётность; 4 - прочие (указать). При наличии утверждённой формы статистического учёта по показателю, указанному в графе 7, приводится номер формы статистической отчётности, утверждённой приказом Росстата.

<6> Приводится наименование структурных подразделений и органов, ответственных за сбор данных по показателю.

34

ПАСПОРТ

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПЕРЕВОЗОК ПАССАЖИРОВ

АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ»

1. Основные положения

| Ответственный исполнитель | Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Великоустюгского муниципального округа |
| --- | --- |
| Исполнитель мероприятий | Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Великоустюгского муниципального округа |
| Период реализации | - - 2030 годы |

35

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя |  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение <1> |  | Значение показателя по годам <2> |  |  |  | Структурные подразделения и органы, ответственные за достижение показателя |  | Связь с показателями федеральной программы <3> | Связь с показателями региональной программы <4> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  | 8 |  | 9 | 10 |

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование задачи, мероприятия (результата) | Сроки реализации | Тип мероприятия (результата) <1> | Характеристика <2> | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  | Связь с показателем <3> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | значение | год | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| К концу 2030 года сохранено количество муниципальных маршрутов регулярных перевозок – 40 маршрута |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Приобретение карт муниципальных маршрутов регулярных перевозок | 2025-2030 | оказание услуг (выполнение работ) |  | Ед. | 2000 | 2023 г. | 1500 | 900 |  |  |  |  | количество дополнительных муниципальных маршрутов регулярных перевозок/уровень обеспечения транспортного обслуживания населения округа автомобильным транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам |

36

- Финансовое обеспечение реализация проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |  |  | Всего (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | К концу 2030 года сохранено количество муниципальных маршрутов регулярных перевозок – 40 маршрута |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Приобретение карт муниципальных маршрутов регулярных перевозок |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | бюджет округа, в том числе | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 |
| 1.1.1.1. | собственные доходы бюджета округа | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 |
| Итого по проекту |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет округа, в том числе | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 |
|  | собственные доходы бюджета округа | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 |

6. Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателей проекта

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Определение показателя <1> | Метод расчета <2> | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю <3> | Показатели, используемые в формуле <4> | Метод сбора информации, индекс формы отчётности <5> | Ответственный за сбор данных по показателю <6> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

<1> Характеристика содержания показателя, обеспечивающая однозначность понимания существа измеряемой характеристики процесса (объекта) наблюдения и (или) порядка её измерения.

<2> Указывается метод расчета показателя (накопительный итог или дискретный показатель).

<3> Приводятся формула и краткий алгоритм расчёта. При описании формулы или алгоритма необходимо использовать буквенные обозначения показателей. Пояснения к показателю должны отражать методические рекомендации по сбору, обработке, интерпретации значений показателя.

<4> Указываются наименование показателей, используемых в формуле в графе 6, их единицы измерения.

<5> 1 - официальная статистическая информация; 2 - бухгалтерская и финансовая отчётность; 3 - ведомственная отчётность; 4 - прочие (указать). При наличии утверждённой формы статистического учёта по показателю, указанному в графе 7, приводится номер формы статистической отчётности, утверждённой приказом Росстата

<6> Приводится наименование структурных подразделений и органов, ответственных за сбор данных по показателю».

».