ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОУСТЮГСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

_______		   						                           ______

г. Великий Устюг

Об утверждении плана мероприятий

по приспособлению жилых помещений инвалидов

и общего имущества в многоквартирных домах,

в которых проживают инвалиды, с учетом потребностей

инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.07.2016 № 649 «О мерах по приспособлению жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов», приказом Департамента строительства Вологодской области от 15.12.2017 года                № 246 «О мерах по реализации постановления Правительства Российской Федерации от 09.07.2016 № 649 «О мерах по приспособлению жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов», руководствуясь статьями 33 и 38 Устава Великоустюгского муниципального округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план мероприятий по приспособлению жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу постановления администрации Великоустюгского муниципального района:

а) от 16.12.2020 № 1851 «Об утверждении плана мероприятий по приспособлению жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов»;

б) от 20.07.2021 № 1139 «О внесении изменений в постановление администрации Великоустюгского муниципального района от 16.12.2020 № 1851».

3. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя Главы Великоустюгского муниципального округа, начальника управления строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ямова Н.М.

Глава

Великоустюгского муниципального округа				  А.В. Кузьмин

Приложение

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Великоустюгского муниципального округа

от  00.00.0000 № 0000

П Л А Н

мероприятий по приспособлению жилых помещений инвалидов

и общего имущества в многоквартирных домах,

в которых проживают инвалиды, с учётом потребностей инвалидов

и обеспечения условий их доступности для инвалидов

| № п/п | Мероприятие | Срок исполнения мероприятия | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Приём и регистрация письменного обращения инвалида (его представителя) в администрации Великоустюгского муниципального округа. Направление обращения с соответствующей резолюцией в муниципальную комиссию по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды (далее - Комиссия) | В течение 3-х рабочих дней с даты регистрации обращения | Управление делами администрации |
| 2. | Направление запросов о представлении документов о характеристиках жилых помещений инвалидов, общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды (технический паспорт (технический план), кадастровый паспорт и иные документы), документов о признании гражданина инвалидом | В течение 7 рабочих дней с даты регистрации обращения | Секретарь комиссии |
| 3. | Рассмотрение документов о характеристиках жилых помещений инвалидов, общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, документов о признании гражданина инвалидом, в том числе выписки из акта медико-социальной экспертизы гражданина, признанного инвалидом | Не более чем через 3 рабочих дня с даты поступления ответов на запросы | Комиссия |
| 4. | Проведение визуального, технического ос-мотра жилого помещения инвалида, общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, при необходимости проведение дополнительных обследований, испытаний несущих конструкций жилого здания | В течение 10 рабочих дней с даты поступления ответов на запросы |  |
| 5. | Проведение беседы с гражданином, признанным инвалидом (представителем инвалида), проживающим в жилом помещении, в целях выявления конкретных потребностей этого гражданина в отношении приспособления жилого помещения | В течение 10 рабочих дней с даты поступления ответов на запросы | Комиссия |
| 6. | Оценка необходимости и возможности приспособления жилого помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учётом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида |  |  |
| 7. | Оформление акта обследования жилого помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, в целях их приспособления с учётом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида, оформление заключения (в случае технической возможности приспособления жилого помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме) |  | Секретарь комиссии |
| 8. | Оформление акта обследования жилого помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, в целях их приспособления с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида, направление акта обследования в Департамент строительства Вологодской области и в ГКУ ВО «Служба единого заказчика», офор-мление заключения (в случае отсутствия технической возможности приспособления жилого помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме) | Оформление акта обследования и направление его в соответствующие органы в течение 10 рабочих дней с даты поступления ответов на запросы. Оформление заключения в течение 5 рабочих дней с момента получения решения ГКУ ВО «Служба единого заказчика» |  |
| Мероприятия на 2023 – 2024 годы |
| 1 | Обследование жилого помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме по адресу: г. Великий Устюг, ул. Рабочая, д. 9, кв. 20 | Декабрь 2023 — январь 2024 | Комиссия |
| 2 | Обследование жилого помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме по адресу: г. Великий Устюг, ул. Нахимова, д. 9, кв. 1 | Апрель 2024 | Комиссия |
| 3 | Обследование жилого помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме по адресу: г. Великий Устюг, ул. Рабочая, д. 3, кв. 3 | Ноябрь 2024 | Комиссия |

Л И С Т

согласования проекта постановления

администрации Великоустюгского муниципального округа

Проект внесён: Отделом коммунальной инфраструктуры управления строительства и ЖКХ

Проект подготовлен: Пономаревой С.В., 2-48-75

Наименование: Об утверждении плана мероприятий по приспособлению жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов

Проект размещен на официальном сайте*: «__» ______ 20___ года в ___час. ___ мин.

Начальник отдела информационных технологий      ___________

(подпись)

Проект передан в Великоустюгскую межрайонную прокуратуру*: «___» _______20__ года

Начальник отдела информационных технологий   ___________

(подпись)

| Дата передачи на согласование | Должность | Замечания и предложения | Личная подпись и дата согласования |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Заместитель Главы Великоустюгского муниципального округа, начальник управления строительства и ЖКХ Н.М. Ямов |  |  |
|  | Начальник отдела коммунальной инфраструктуры управления строительства и ЖКХ С.В. Пономарева |  |  |
|  | Заместитель Главы Великоустюгского муниципального округа, начальник правового управления Ю.П. Шевцова |  |  |
|  | Антикоррупционная экспертиза |  |  |
|  | Экспертиза на предмет нарушения антимонопольного законодательства |  |  |
|  | Подлежит/не подлежит оценке регулирующего воздействия |  |  |

Постановление подлежит/не подлежит официальному опубликованию

Заместитель Главы Великоустюгского муниципального округа, начальник правового управления администрации           _______________

(подпись)

Постановление подлежит/не подлежит размещению на официальном сайте администрации

Заместитель Главы Великоустюгского муниципального округа, начальник правового управления администрации           _______________

(подпись)

Постановление разослать по списку: дело – 1, отдел коммунальной инфраструктуры – 2.