АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОУСТЮГСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

19.01.2023 № 101

г. Великий Устюг

**Об утверждении муниципальной программы**

**«Развитие жилищно-коммунального хозяйства**

**Великоустюгского муниципального округа**

**на 2023-2027 годы»**

(в редакции постановлений администрации Великоустюгского муниципального округа № 939 от 12.04.2023, № 2378 от 31.08.2023, № 3158 от 10.11.2023, № 3636 от 27.12.2023, № 271 от 05.02.2024)

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и статьями 33 и 38 Устава Великоустюгского муниципального округа

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Великоустюгского муниципального округа на 2023-2027 годы».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Великоустюгского муниципального округа, начальника управления строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ямова Н. М.

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2023 года.

**И. о. Главы**

**Великоустюгского муниципального округа С. В. Котов**

Приложение

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Великоустюгского муниципального округа

от 19.01.2023 № 101

**Муниципальная программа**

**«Развитие жилищно-коммунального хозяйства**

**Великоустюгского муниципального округа на 2023-2027 годы»**

**(далее - Программа)**

(в редакции постановлений от 31.08.2023 № 2378, от 22.03.2024 № 721)

**Паспорт Программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполни-тель муниципальной Программы | Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Великоустюгского муниципального округа, комитет по управлению имуществом администрации Великоустюгского муниципального округа, МКУ «Горстройзаказчик» |
| Соисполнители муниципальной Программы | Территориальные отделы администрации Великоустюгского муниципального округа  |
| Исполнители муниципальной Программы | Администрация Великоустюгского муниципального округа |
| Подпрограммы муниципальной Программы | 1.Формирование комфортной городской среды.2. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда.3. Улучшение жилищных условий граждан4. Благоустройство территорий.5. Модернизация системы коммунальной инфраструктуры |
| Цели муниципальной Программы | Содействие созданию комфортных условий проживания граждан |
| Задачи муниципальной Программы | 1. Увеличение количества благоустроенных территорий.2. Снижение количества граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде.3. Обеспечение надёжности систем жизнеобеспечения населения |
| Целевые показатели (индикаторы) муниципальной Программы | Перечень целевых показателей муниципальной Программы приведён в приложении № 3 к муниципальной программе |
| Сроки реализации муниципальной Программы | 2023-2027 годы |
| Объёмы финансового обеспечения муниципальной Программы за счёт всех источников финансирования | Общий объём финансирования Программы составляет1452539,47 тыс. руб. в том числе:2023 год — 596236,27 тыс. руб.;2024 год — 471338,00 тыс. руб.;2025 год — 138698,10 тыс. руб.;2026 год — 132268,30 тыс. руб.;2027 год — 113998,80 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Повышение условий жизнедеятельности населения муниципального округа, обеспечение санитарного благополучия на-селения, увеличение благоустроенных общественных и дворовых территорий |

2

**I. Общая характеристика сферы реализации Программы**

(в редакции постановления от 22.03.2024 № 721)

Приоритеты муниципальной Программы соответствуют Указу Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации до 2024 года», Стратегии социально - эконо-мического развития Вологодской области до 2030 года», Федеральному закону от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-коммуналь-ного хозяйства».

Жилищно-коммунальное хозяйство - одна из базовых отраслей российской экономики, обеспечивающая население жизненно важными услугами. К сфере жилищно-коммунального хозяйства относятся такие основные направления как:

а) осуществление деятельности, направленной на улучшение условий проживания граждан в жилищном фонде;

б) осуществление деятельности в сфере поставки коммунальных ресурсов, включая водоснабжение, в том числе горячее, водоотведение, теплоснабжение, а также обращение с твёрдыми коммунальными отходами;

в) повышение комфортности условий проживания, благоустройство территорий.

Удовлетворительное санитарное состояние территорий общего пользования, объем существующего цветочного оформления города, текущее состояние зелёных насаждений недостаточны для удовлетворения потребностей муниципального округа. Необходимо улучшать архитектурно-художественного облика населённых пунктов за счёт комплексного благоустройства территорий, их цветочного оформления, вечернего светового оформления и праздничного украшения. В рамках совершенствования озеленённого и эстетичного вида территорий выявлена потребность в создании более яркого внешнего облика в летний период, обустройстве цветочными клумбами парков и скверов, благоустройстве и декоративном оформлении улиц и площадей с использованием различных арт-объектов и иллюминации.

Проведение мероприятий по комплексному оформлению и украшению территорий обеспечит обустройство новых мест притяжения людей, а также благоприятствует созданию культурного и современного облика населённых пунктов.

Одним из показателей, характеризующим благополучие и уровень социально-экономического развития, является состояние жилищного фонда. В настоящее время в муниципальном округе насчитывается 989 многоквартирных домов, общая площадь помещений в которых составляет 764,3 тыс. кв. м. По состоянию на 01.01.2024 общая площадь жилищного фонда муниципального округа составляет 1556,25 тыс. кв. м.

В процессе их эксплуатации под воздействием различных факторов происходит постепенное увеличение степени износа жилищного фонда, ухудшение технического состояния общедомового имущества. По данным Минрегионразвития, на сегодняшний день износ основных фондов жилищно-коммунального хозяйства в России составляет более 55%, более 25% уже полностью отслужили нормативные сроки. В приведённой статистике населённые пункты муниципального округа не исключение, так как основное количество многоквартирных домов было построено в период 1946 - 1995 годов.

3

На сегодняшний день 36 многоквартирных домов площадью 14,4 тыс. кв. м признаны в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу. Дальнейшее увеличение износа жилищного фонда города может сказаться на безопасности и комфорте проживания, а также привести к ухудшению облика населённых пунктов, росту потребления энергоресурсов и обострению социальной напряжённости в обществе. Федеральным законом № 185-ФЗ предусмотрена необходимость переселения граждан из аварийного жилищного фонда за счёт средств федерального и регионального бюджетов. В настоящее время идёт расселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года.

4

Приложение № 1 к Программе

**О Ц Е Н К А**

**влияния реализации муниципальной программы**

 **на достижение показателей Стратегии социально-экономического развития округа**

 **в сфере реализации муниципальной программы**

 ((в редакции постановления от 22.03.2024 № 721)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Цели, задачистратегии, мероприятиямуниципальнойпрограммы | Наименованиепоказателястратегии | Единицаизмерения | Способ достиженияпоказателя, установленного стратегией | Значения показателя стратегии |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Цель:** Великоустюгский муниципальный округ к 2030 году - это округ благоприятный для жизни с доступным и качественным жильём, благоустроенными дворовыми и общественными территориями |
| **Задача 1**. Работа по ликвидации аварийного жилищного фонда |
| Расселение граждан из аварийного жилищного фонда | Общая площадьрасселённыхжилых помещений | Кв. м | С учётом реализацииосновного мероприятия | 827,85 | 931,45 | - | - | - |
| **Задача 2.** Обеспечение жильём отдельных категорий граждан |
| Предоставление единовременной денежной выплаты на покупку или строительство жилья отдельным категориям гражданам | Количествограждан,обеспеченныхжильём | Ед. | С учётом реализацииосновного мероприятия | 1 | 2 |  - | - | - |
| **Задача 3.** Повышение уровня благоустройства жилых помещений муниципального жилищного фонда, приспособление жилых помещений к потребностям инвалидов и маломобильных групп населения |
| Ремонт муниципальных жилых помещений | Количество отремонтированных муниципальных жилых помещений | Ед. | С учётом реализацииосновного мероприятия | 5 | 3 | 3 | - | - |

5

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Задача 4.** Повышение благоустройства дворовых и общественных территорий |
| Благоустройство общественных и дворовых территорий | Количество благоустроенных общественных и дворовых территорий | Ед. | С учётом реализацииосновного мероприятия | 10 | 17 | 10 | - | - |
| **Задача 5.** Пропаганда энергосбережения и повышения энергетической эффективности среди различных групп населения |
| Организация и обслуживание уличного освещения | Процент горения светильников наружного освещения | % | С учётом реализацииосновного мероприятия | 96 | 96,5 | 97 | 98 | 98,5 |
| **Задача 6.** Реализация проектов по модернизации коммунальной инфраструктуры |
| Модернизация систем коммунальной инфраструктуры | Доля населения, обеспеченного питьевой водой надлежащего качества | % | С учётом реализацииосновного мероприятия | 75 | 76 | 77 | 78 | 78,5 |

6

Приложение № 2 к Программе

**П Е Р Е Ч Е Н Ь**

**основных мероприятий и финансовое обеспечение**

**реализации муниципальной Программы**

(в редакции постановления от 22.03.2024 № 721)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Ответственныйисполнитель,соисполнитель,исполнитель | Наименованиеосновногомероприятия,мероприятиямуниципальнойПрограммы | Ожидаемый непосредственный результат | Источник финансовогообеспечения | Расходы (тыс. руб.) |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Всего за 2023-2027 годы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Итого по Программе  |  |  | **Всего, в том числе** | 596236,27 | 471338,00 | 138698,1 | 132268,30 | 113998,80 | 1452539,47 |
| Собственные доходы бюджета округа | 141978,04 | 119537,00 | 107523,6 | 101096,30 | 82765,70 | 552900,64 |
| Областной бюджет | 159105,70 | 173989,90 | 29774,50 | 29772,0 | 31233,10 | 423875,20 |
| Федеральный бюджет | 295152,53 | 177811,10 | 1400,00 | 1400,00 |  | 475763,63 |
| 2. | Итого по подпрограмме 1 |  |  | **Всего, в том числе** | 145786,8 | 61895,2 | 200,00 | 200,0 |  | 208082,0 |
| Собственные доходы бюджета округа | 29940,4 | 6369,6 | 200,00 | 200,0 |  | 36710,0 |
| Областной бюджет | 17382,7 | 40858,9 |  |  |  | 58241,6 |
| Федеральный бюджет | 98463,7 | 14666,7 |  |  |  | 113130,4 |
| 3. | Итого по подпрограмме 2 |  |  | **Всего, в том числе** | 89338,7 | 86 564,0 |  |  |  | 175902,7 |
| собственные доходы бюджета округа | 5,4 | 3291,2 |  |  |  | 3296,6 |
| областной бюджет | 55110,8 | 50098,7 |  |  |  | 105209,5 |
| федеральный бюджет | 34222,5 | 33174,1 |  |  |  | 67396,6 |

7

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 4. | Итого по подпрограмме 3 |  |  | **Всего, в том числе** | 13214,47 | 4500,0 | 6400,0 | 6400,0 | 5000,00 | 35514,47 |
| Собственные доходы бюджета округа | 2442,64 | 3100,0 | 5000,00 | 5000,00 | 5000,00 | 20542,64 |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 10771,83 | 1400,0 | 1400,0 | 1400,0 |  | 14971,83 |
| 5. | Итого по подпрограмме 4 |  |  | **Всего, в том числе** | 107599,8 | 121162,1 | 115770,6 | 115550,8 | 105998,8 | 566082,1 |
| собственные доходы бюджета округа | 80876,9 | 91387,9 | 85996,1 | 85778,8 | 74765,7 | 418805,4 |
| областной бюджет | 26722,9 | 29774,2 | 29774,5 | 29772,0 | 31233,1 | 147276,7 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Итого по подпрограмме 5 |  |  | **Всего, в том числе** | 240296,5 | 197216,7 | 16327,5 | 10117,5 | 3000,0 | 466958,2 |
| собственные доходы бюджета округа | 28712,7 | 15388,3 | 16327,5 | 10117,5 | 3000,0 | 73546,0 |
| областной бюджет | 59889,3 | 53258,1 | 0,0 | 0,0 |  | 113147,4 |
| федеральный бюджет | 151694,5 | 128570,3 | 0,0 | 0,0 |  | 280264,8 |

8

Приложение № 3 к Программе

**С В Е Д Е Н И Я**

**о целевых показателях (индикаторах) муниципальной Программы**

(в редакции постановления от 22.03.2024 № 721)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задача, направленная на достижение цели | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значение целевого показателя (индикатора)  |
| отчётное | оценочное | плановое |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Цель (цели): содействие созданию комфортных условий проживания граждан |
| 1. | Повышение уровня благоустройства общественных территорий | Количество благоустроенных общественных территорий | Ед. | - | - | 5 | 10 | 3 | - | - |
| 2. | Повышение уровня благоустройства дворовых территорий | Количество благоустроенных дворовых территорий | - | - | 5 | 7 | 7 | - | - |
| 3. | Обеспечение безопасных условий проживания жителей 8 многоквартирных аварийных жилых домов, признанных таковыми до 1 января 2017 года в связи с физическим износом в процессе эксплуатации | Количество расселяемых жилых помещений | - | - | 21 | 29 | - | - | - |
| 4. | Расселяемая площадь жилых помещений | Кв. м | - | - | 827,85 | 931,45 | - | - | - |
| 5. | Реализация мероприятий по оказанию гражданам поддержки в улучшении жилищных условий | Количество граждан, обеспеченных жильём | Ед. | - | - | 1 | 2 | 0 | - | - |

9

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 6. | Восстановление эксплуатационных характеристик жилых помещений муниципального жилищного фонда | Количество отремонтированных муниципальных жилых помещений | Ед. | - | - | 5 | 3 | 3 | - | - |
| 7. | Организация сбора и вывоза ТКО | Доля населения муниципального округа, обеспеченного необходимыми условиями для сбора и вывоза ТКО | % | - | - | 95 | 96 | 97 | 98 | 100 |
| 8. | Обеспечение наружного освещения | Процент горениясветильниковнаружного освещения | - | - | 96 | 96,5 | 97 | 98 | 98,5 |
| 9. | Модернизация систем во-доснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Количество модернизированных коммунальных систем | Ед. | - | - | 6 | 6 | 6 | - | - |
| 10. | Повышение качества питьевой воды | Доля населениямуниципального округа, обеспеченного питьевой водой надлежащего качества | % | - | - | 75 | 76 | 77 | 78 | 78,5 |

10

Приложение № 4 к Программе

**С В Е Д Е Н И Я**

**о порядке сбора информации и методике расчёта**

**целевых показателей (индикаторов) муниципальной Программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единицаизмерения | Определение целевогопоказателя (индикатора) <1> | Временные характеристики целевого показателя (индикатора) <2> | Алгоритм формирования (формула)и методологические пояснения к целевому показателю(индикатору) <3> | Показатели, используемые в формуле <4> | Метод сбора информации, индекс формы отчётности <5> | Ответственный за сбор данных по целевому показателю(индикатору) <6> |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Количество благоустроенных общественных территорий | Ед. | Количество благоустроенных общественных территорий | Ежеквар-тально,на дату(делаем с нарастающим итогом) | Фактические данныео количестве благоустроенных общественных территорий | Количество благоустроенных общественных территорий | Фактическое исполнение | Управление строительстваи ЖКХ |
| 2. | Количество благоустроенных дворовых территорий | Количество благоустроенных дворовых территорий | Фактические данныео количестве благоустроенных дворовых территорий | Количество благоустроенных дворовых территорий |
| 3. | Количество расселяемых жилых помещений | Количество расселяемых жилых помещений | Фактические данные о количестве расселяемых жилых помещений | Количество расселяемых жилых помещений |

11

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 4. | Расселяемая площадь жилых помещений | Кв. м | Расселяемая площадь жилых помещений | Ежеквартально,на дату(делаем с нарастающим итогом) | Фактические данные о расселяемой площади жилых помещений | Расселяемая площадь жилых помещений | Фактическое исполнение | Управление строительстваи ЖКХ |
| 5. | Количество граждан, обеспеченных жильём | Ед. | Количество граждан, обеспеченных жильём в суммарном исчислении | Ежегодно | Фактические данные о гражданах, обеспеченных жильём | Количество единиц |
| 6. | Количество отремонтированных му-ниципальных жилых помещений | Количество отремонтированных муниципальных жилых помещений в суммарном исчислении | Фактические данные об отремонтированных жилых помещений |
| 7. | Доля населения муниципального округа, обеспеченного необходимыми условиями для сбора и вывоза ТКО | % | Отношение количества населения, обеспеченного необходимыми условиями для сбора и вывоза ТКО к общему количеству населения муниципального округа | Годовая, на конец отчётного периода | Д = (Н1 / Н2) | Н1 - количество населения обеспеченного необходимыми условиями для сбора и вывоза ТКО;Н2 – общее количеству населения муниципального округа | Н1 (фактическое количество), Н2 (офиц. стат. отчётность) |

12

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 8. | Процент горения светильников на-ружного освещения | %% | Отношение количества исправных светильников к общему количеству светильников | Годовая,на конецотчётногопериода | П = (С1 / С2) | С1 - количество исправных светильников;С2 - общее количество светильников | С1 (фактическое исполнение), С2 (фактическое количество) | Управление строительства и ЖКХ |
| 9. | Количество модернизированных ком-мунальных систем | Ед. | Количество модернизированных систем водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения в суммарном исчислении | Фактические данные о модернизированных системах водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения | Количество единиц модернизированных систем | Фактическое исполнение |
| 10. | Доля населения муниципального округа, обеспеченного питьевой водой надлежащего качества | % | Отношение количества населения, обеспеченного питьевой водой надлежащего качества, к общему количеству населения, обеспеченного питьевой водой | Д = (Н1 / Н2) | Н1 - количество населения, обеспеченного питьевой водой надлежащего качества,Н2 - общее количество населения, обеспеченное питьевой водой | Н1 (фактическое исполнение),Н2 (фактическое количество) |

13

Приложение № 5 к Программе

**О Б Щ И Е С В Е Д Е Н И Я**

**о региональных проектах, направленных на достижение целей**

**и решение задач муниципальной Программы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование регионального проекта, подпрограммы | Наименование национального проекта | Связь с показателями государственнойпрограммы <1> |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Формирование комфортной городской среды» |
|  | «Формирование комфортной городской среды» | «Жильё и городская среда» | Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) муниципальных образований, предусмотренные государственными (муниципальными программами) |
| 2 | Подпрограмма 2 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Великоустюгского муниципального округа на 2023-2024 годы» |
|  | «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» | «Жильё и городская среда» | Реализованы мероприятия, предусмотренные региональными программами переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, тыс. кв. м |

14

**II. Характеристика подпрограмм муниципальной Программы**

**1. Подпрограмма 1 «Формирование комфортной городской среды»**

**П А С П О Р Т**

**подпрограммы 1 «Формирование комфортной городской среды»**

**(далее - подпрограмма 1)**

(в редакции постановления от 22.03.2024 № 721)

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы 1(соисполнитель программы) | Управление строительства и жилищно-коммунально-го хозяйства администрации Великоустюгского муни-ципального округа |
| Исполнители (при наличии) |  |
| Цели подпрограммы 1 | Повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального округа |
| Задачи подпрограммы 1 | 1. Повышение уровня благоустройства общественных территорий.2. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий.3. Повышение уровня вовлечённости заинтересованных граждан и организаций в реализацию мероприятий по благоустройству общественных и дворовых территорий |
| Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы 1 | Перечень целевых показателей муниципальной программы приведён в приложении № 2 к подпрограм- ме 1  |
| Сроки реализации Подпрограммы 1 | 2023-2027 годы |
| Объёмы финансового обеспечения подпрограммы за счёт всех источников финансирования | Общий объем финансирования подпрограммы 1 составляет - 208082,0 тыс. руб. в том числе:2023 год - 145786,8 тыс. руб.;2024 год — 61895,2 тыс. руб.;2025 год - 200,0 тыс. руб.;2026 год — 200,00 тыс.руб. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 1 | Увеличение количества благоустроенных общественных и дворовых территорий |

**1.1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы 1**

На территории Великоустюгского муниципального округа расположены три населённых пункта с численностью населения свыше 1000 чел.: г. Великий Устюг, г. Красавино, пос. Новатор. На территории данных населённых пунктов расположено 48 общественных и 852 дворовые территории. Основной проблемой является значительное количество неблагоустроенных дворовых и общественных территорий: отсутствие на дворовых территориях многоквартирных домов детских и спортивных площадок, скамеек для отдыха жителей, недостаточное освещение и скудное озеленение придомовых газонов. Наиболее острыми проблемами дворовых территорий являются разбитые дворовые проезды и недостаточное количество автомобильных парковочных мест.

15

Имеющиеся объекты благоустройства не обеспечивают растущие потребности населения и не удовлетворяют современным требованиям, предъявляемым к качеству среды проживания, а уровень их износа продолжает увеличиваться. Недостаточный уровень благоустройства инфраструктуры вызывает дополнительную социальную напряжённость в обществе. В целях определения текущего состояния уровня благоустройства территорий населённых пунктов разработан порядок проведения инвентаризации дворовых и общественных территорий и разработан перечень дворовых и общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству. В период с 2017 по 2022 год в рамках национального проекта «Жильё и городская среда» благоустроены 32 общественные территории и 33 дворовые территории. В настоящее время в благоустройстве нуждаются 16 общественных и 570 дворовых территорий.

Комплексное решение проблемы благоустройства будет способствовать повышению уровня комфортного и безопасного проживания граждан, уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий, а также дворовых территорий многоквартирных домов, развитию современной городской среды.

**1.2. Механизм реализации мероприятий подпрограммы 1**

Целью подпрограммы 1 является повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального округа.

Для достижения поставленной цели планируется решение следующих задач:

1) повышение уровня благоустройства общественных территорий;

2) повышение уровня благоустройства дворовых территорий;

3) повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан и организаций в реализацию мероприятий по благоустройству общественных и дворовых территорий.

**1.3. Оценка эффективности реализации подпрограммы 1**

Для достижения цели и решения задач подпрограммы 1 необходимо реализовать два основных мероприятия:

а) мероприятие 1 «Благоустройство общественных территорий»;

б) мероприятие 2 «Благоустройство дворовых территорий».

16

Приложение № 1 к подпрограмме 1

**Перечень основных мероприятий и финансовое обеспечение**

**реализации муниципальной подпрограммы 1**

(в редакции постановления от 22.03.2024 № 721)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Ответственный исполнитель,соисполнитель, исполнитель | Наименование основного мероприятия, мероприятия муниципальной программы | Ожидаемый непосредственный результат | Источник финансовогообеспечения | Расходы (тыс. руб.) |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Всего за 2023-2027 годы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Итого по подпрограмме 1 |  |  | **Всего, в том числе** | 145786,8 | 61895,2 | 200,00 | 200,0 |  | 208082,0 |
| собственные доходы бюджета округа | 29940,4 | 6369,6 | 200,00 | 200,0 |  | 36710,0 |
| областной бюджет | 17382,7 | 40858,9 |  |  |  | 58241,6 |
| федеральный бюджет | 98463,7 | 14666,7 |  |  |  | 113130,4 |
| 1. |  | Благоустройство общественных территорий | Увеличение количества общественных территорий | **Всего, в том числе** | 136677,5 | 43855,8 |  |  |  | 180533,3 |
| собственные доходы бюджета округа | 28340,5 | 4385,7 |  |  |  | 32726,2 |
| областной бюджет | 14532,4 | 26486,2 |  |  |  | 41018,6 |
| федеральный бюджет | 93804,6 | 12983,9 |  |  |  | 106788,5 |
| 1.1 |  | Благоустройство общественных территорий г. Великого Устюга, в том числе: | Увеличение количества общественных территорий в г. Великом Устюге | **Всего, в том числе** | 132361,4 | 28868,5 |  |  |  | 161229,9 |
| собственные доходы бюджета округа | 27908,9 | 2886,9 |  |  |  | 30795,8 |
| областной бюджет | 13224,5 | 14075,8 |  |  |  | 27300,3 |
| федеральный бюджет | 91228,0 | 11905,8 |  |  |  | 103133,8 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1 |  | Благоустройство пешеходной зоны в г. Великий Устюг по ул. Набережная от ул. Красноармейская доул.Неводчикова |  | **Всего, в том числе** | 4847,0 |  |  |  |  | 4847,0 |
| собственные доходы бюджета округа | 620,8 |  |  |  |  | 620,8 |
| областной бюджет | 1422,9 |  |  |  |  | 1422,9 |
| федеральный бюджет | 2803,3 |  |  |  |  | 2803,3 |
| 1.1.2 |  | Благоустройство общественной территории Сквер Мира |  | **Всего, в том числе** | **6790,9** |  |  |  |  | **6790,9** |
| собственные доходы бюджета округа | 1627,9 |  |  |  |  | 1627,9 |
| областной бюджет | 1738,3 |  |  |  |  | 1738,3 |
| федеральный бюджет | 3424,7 |  |  |  |  | 3424,7 |
| 1.1.3 |  | Реализация мероприятий проекта-победителя Всероссийского конкурса «От нового мифа к древним истокам (Благоустройство общественной территории — Городище, Смольниковское и Александровское озёра, расположенной по адресу: Вологодская область, г Великий Устюг)», в том числе |  | **Всего, в том числе** | **109538,4** |  |  |  |  | **109538,4** |
| собственные доходы бюджета округа | 24538,4 |  |  |  |  | 24538,4 |
| областной бюджет | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |
| федеральный бюджет | 85000,0 |  |  |  |  | 85000,0 |
| 1.1.3.1 |  | Проектно - изыскательские работы |  | федеральный бюджет | 7200,00 |  |  |  |  | 7200,00 |
| 1.1.3.2 |  | Благоустройство |  | собственные доходы бюджета округа | 24538,4 |  |  |  |  | 32482,6 |
| федеральный бюджет | 77800,00 |  |  |  |  | 77800,0 |
| 1.1.4 |  | Устройствопешеходной зоныпо Советскомупроспекту в городе Великий Устюг |  | **Всего, в том числе** | **11185,1** |  |  |  |  | **11185,1** |
| собственные доходы бюджета округа | 1121,8 |  |  |  |  | 1121,8 |
| областной бюджет | 10063,3 |  |  |  |  | 10063,3 |
| федеральный бюджет | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |
| 1.1.5 |  | Устройство лыжероллерной трассы на территории сквера 50-летия Октября в г. Великий Устюг |  | **Всего, в том числе** |  | **20671,9** |  |  |  | **20671,9** |
| собственные доходы бюджета округа |  | 2067,2 |  |  |  | 2067,2 |
| областной бюджет |  | 6698,9 |  |  |  | 6698,9 |
| федеральный бюджет |  | 11905,8 |  |  |  | 11905,8 |
| 1.1.6 |  | Обустройство детской площадки в г. Великий Устюг, Советский пр., 50  |  | **Всего, в том числе** |  | 3820,00 |  |  |  | 3820,00 |
| собственные доходы бюджета округа |  | 382,00 |  |  |  | 382,00 |
| областной бюджет |  | 3438,00 |  |  |  | 3438,00 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.7 |  | Обустройство спортивной площадки в г. Великий Устюг, Советский пр., 50  |  | **Всего, в том числе** |  | 4376,60 |  |  |  | 4376,60 |
| собственные доходы бюджета округа |  | 437,66 |  |  |  | 437,66 |
| областной бюджет |  | 3938,94 |  |  |  | 3938,94 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  | Благоустройство общественных территорий г. Красавино, в  том числе | Увеличение количества общественных территорий в г. Красавино | **Всего, в том числе** | **3187,2** | **6265,8** |  |  |  | **9453,0** |
| собственные доходы бюджета округа | 318,7 | 626,6 |  |  |  | 945,3 |
| областной бюджет | 965,8 | 4561,0 |  |  |  | 5526,8 |
| федеральный бюджет | 1902,7 | 1078,2 |  |  |  | 2980,9 |
| 1.2.1 |  | Ремонт тротуара по ул. Советский проспект от ул. Рабочий переулок до ул. Набережная в г. Красавино |  | **Всего, в том числе** | **3187,2** |  |  |  |  | **3187,2** |
| собственные доходы бюджета округа | 318,7 |  |  |  |  | 318,7 |
| областной бюджет | 965,8 |  |  |  |  | 965,8 |
| федеральный бюджет | 1902,7 |  |  |  |  | 1902,7 |
| 1.2.2 |  | Устройство тротуара из плитки, в г. Красавино вдоль Советского проспекта, в районе д. 163, от городской лестницы до остановки |  | **Всего, в том числе** |  | **646,8** |  |  |  | **646,8** |
| собственные доходы бюджета округа |  | 64,7 |  |  |  | 64,7 |
| областной бюджет |  | 582,1 |  |  |  | 582,1 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3 |  | Благоустройство общественной территории у библиотеки по адресу: г. Красавино, ул. Революции, д. 18 |  | **Всего, в том числе** |  | **1872,0** |  |  |  | **1872,0** |
| собственные доходы бюджета округа |  | 187,2 |  |  |  | 187,2 |
| областной бюджет |  | 606,6 |  |  |  | 606,6 |
| федеральный бюджет |  | 1078,2 |  |  |  | 1078,2 |
|  |  | Обустройство детской площадки в г. Красавино, ул. Революции, д.8 |  | **Всего, в том числе** |  | **3747,00** |  |  |  | **3747,00** |
| собственные доходы бюджета округа |  | 374,70 |  |  |  | 374,70 |
| областной бюджет |  | 3372,3 |  |  |  | 3372,3 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  | Благоустройство общественных территорий пос. Новатор, в том числе: | Увеличение количества общественных территорий в пос. Новатор | **Всего, в том числе** | **1128,9** | **4872,9** |  |  |  | **6001,8** |
| собственные доходы бюджета округа | **112,9** | 487,3 |  |  |  | 600,2 |
| областной бюджет | **342,1** | 4385,6 |  |  |  | 4727,7 |
| федеральный бюджет | **673,9** |  |  |  |  | 673,9 |
| 1.3.1 |  | Устройство тротуара по ул. Советская от ул. Боровая до территории МБОУ «Голузинская СОШ» в пос. Новатор |  | **Всего, в том числе** | **1128,9** |  |  |  |  | **1128,9** |
| собственные доходы бюджета округа | 112,9 |  |  |  |  | 112,9 |
| областной бюджет | 342,1 |  |  |  |  | 342,1 |
| федеральный бюджет | 673,9 |  |  |  |  | 673,9 |
| 1.3.2 |  | Устройство тротуара в п. Новатор по ул. Боровая (от ул. Советская до ул. Лесная) |  | **Всего, в том числе** |  | **1092,9** |  |  |  | **1092,9** |
| собственные доходы бюджета округа |  | 109,3 |  |  |  | 109,3 |
| областной бюджет |  | 983,6 |  |  |  | 983,6 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Обустройство спортивной площадки в п. Новатор, ул. Боровая |  | **Всего, в том числе** |  | **3780,0** |  |  |  | **3780,0** |
| собственные доходы бюджета округа |  | 378,00 |  |  |  | 378,00 |
| областной бюджет |  | 3402,0 |  |  |  | 3402,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 |  | Благоустройство общественных территорий п. Полдарса | Увеличение количества общественных территорий в п. Полдарса | **Всего, в том числе** |  | **3848,6** |  |  |  | **3848,6** |
| собственные доходы бюджета округа |  | 384,86 |  |  |  | 384,86 |
| областной бюджет |  | 3463,74 |  |  |  | 3463,74 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 |  | Обустройство спортивной площадки в п. Полдарса, ул. Школьная, д.9 |  | **Всего, в том числе** |  | **3848,6** |  |  |  | **3848,6** |
| собственные доходы бюджета округа |  | 384,86 |  |  |  | 384,86 |
| областной бюджет |  | 3463,74 |  |  |  | 3463,74 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Благоустройство дворовых территорий | Увеличение количества дворовых территорий | **Всего, в том числе** | **7955,1** | 16728,3 |  |  |  | 24683,4 |
| собственные доходы бюджета округа | **931,2** | 1672,8 |  |  |  | 2604,1 |
| областной бюджет | **2364,9** | 13372,7 |  |  |  | 15737,5 |
| федеральный бюджет | **4659,0** | 1682,8 |  |  |  | 6341,8 |
| 2.1 |  | Благоустройство дворовых территорий г. Великого Устюга, в том числе: | Увеличение количества дворовых территорий в г. Великом Устюге | **Всего, в том числе** | **6951,9** | **13806,5** |  |  |  | **20758,4** |
| собственные доходы бюджета округа | 763,8 | 1380,7 |  |  |  | 2144,5 |
| областной бюджет | 2083,5 | 12425,8 |  |  |  | 14509,30 |
| федеральный бюджет | 4104,6 |  |  |  |  | 4104,60 |
| 2.1.1 |  | Благоустройство дворовой территории МКД по адресу: ул. Рабочая д. 18а, 18б, 20, ул. Водников д. 26 в г. Великий Устюг Вологодской области |  | **Всего, в том числе** | **6951,9** |  |  |  |  | **6951,9** |
| собственные доходы бюджета округа | 763,8 |  |  |  |  | 763,8 |
| областной бюджет | 2083,5 |  |  |  |  | 2083,5 |
| федеральный бюджет | 4104,6 |  |  |  |  | 4104,6 |
| 2.1.2 |  | Благоустройство дворовых территорий МКД по ул. Энгельса, д. 45а, д. 45б, д. 43а и по ул. Угловского, д. 34, д. 32, д. 36 в г. Великий Устюг |  | **Всего, в том числе** |  | **13806,5** |  |  |  | **13806,5** |
| собственные доходы бюджета округа |  | 1380,7 |  |  |  | 1380,7 |
| областной бюджет |  | 12425,8 |  |  |  | 12425,8 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  | Благоустройство дворовых территорийг. Красавино, в том числе: | Увеличение количества дворовых территорий в г. Красавино | **Всего, в том числе** | **1003,2** | **2921,8** |  |  |  | **3925,0** |
| собственные доходы бюджета округа | 167,4 | 292,2 |  |  |  | 459,6 |
| областной бюджет | 281,4 | 946,8 |  |  |  | 1228,2 |
| федеральный бюджет | 554,4 | 1682,8 |  |  |  | 2237,2 |
| 2.2.1 |  | Ремонт асфальтобетонного покрытия дворовой территории д. 1 по ул. Строителей в г. Красавино Великоустюгского района Вологодской области |  | **Всего, в том числе** | **1003,2** |  |  |  |  | **1003,2** |
| собственные доходы бюджета округа | 167,4 |  |  |  |  | 167,4 |
| областной бюджет | 281,4 |  |  |  |  | 281,4 |
| федеральный бюджет | 554,4 |  |  |  |  | 554,4 |
| 2.2.2 |  | Благоустройство дворовой территории по адресу г. Красавино, ул. Революции, д. 18 (со стороны ул. Красноармейская) |  | **Всего, в том числе** |  | **2921,8** |  |  |  | **2921,8** |
| собственные доходы бюджета округа |  | 292,2 |  |  |  | 292,2 |
| областной бюджет |  | 946,8 |  |  |  | 946,8 |
| федеральный бюджет |  | 1682,8 |  |  |  | 1682,8 |
| 2.3 |  | Благоустройство дворовых территорийпос. Новатор | Увеличение количества дворовых территорий в пос. Новатор | **Всего, в том числе** | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |
| собственные доходы бюджета округа | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |
| 3. |  | Цифровизация городского хозяйства | Увеличение средств видеонаблюдения | **Всего, в том числе** | **539,3** | **1111,1** |  |  |  | **1650,40** |  |
| собственные доходы бюджета округа | 53,9 | 111,1 |  |  |  | 165,0 |  |
| областной бюджет | 485,4 | 1000,0 |  |  |  | 1485,4 |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Цифровизация территории г. Великого Устюга, в том числе | Увеличение средств видеонаблюдения | **Всего, в том числе** | **539,3** | **1111,1** |  |  |  | **1650,40** |  |
| собственные доходы бюджета округа | **53,9** | 111,1 |  |  |  | 165,0 |  |
| областной бюджет | **485,4** | 1000,0 |  |  |  | 1485,4 |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 |  |  создание системы автоматизированного контроля за работой коммунальной техники, предусмотренной базовыми и дополнительными требованиями к умным городам стандарт «Умный город»), обеспечивающей реализацию функций, указанных в приказе Минстроя России от 14.04.2020 № 207/пр | Увеличение средств видеонаблюдения | **Всего, в том числе** | **539,3** |  |  |  |  | **539,3** |  |
| собственные доходы бюджета округа | 53,9 |  |  |  |  | 53,9 |  |
| областной бюджет | 485,4 |  |  |  |  | 485,4 |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2 |  | создание комплексных систем обеспечения и онлайн мониторинга общественной безопасности, включая организацию постоянного видеонаблюдения с использованием систем видеоаналитики в общественных территориях и дворовых территориях, в том числе интегрированных в системы контроля и управления доступом в здания |  | **Всего, в том числе** |  | **1111,1** |  |  |  | **1111,1** |  |
| собственные доходы бюджета округа |  | 111,1 |  |  |  | 111,1 |  |
| областной бюджет |  | 1000,0 |  |  |  | 1000,0 |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  | Подготовка проектно-сметной документации, экспертиза | Получение ПСД и положительного заключения экспертизы | **Всего, в том числе** | 614,8 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |  | 1214,80 |  |
| собственные доходы бюджета округа | 614,8 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |  | 1214,80 |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 2 к подпрограмме 1

**С В Е Д Е Н И Я**

**о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы 1**

(в редакции постановления от 22.03.2024 № 721)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задача, направленная на достижение цели | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значение целевого показателя (индикатора)  |
| отчётное | оценочное | плановое |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 |
| Цель (цели): повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального округа. |
| 1. | Повышение уровня благоустройства общественных территорий | Количество благоустроенных общественных территорий | Ед. | - | - | 6 | 9 | 3 | - | - |
| 2. | Повышение уровня благоустройства дворовых территорий | Количество благоустроенных дворовых территорий | Ед. | - | - | 5 | 7 | 7 | - | - |

20

Приложение № 3 к подпрограмме 1

**С В Е Д Е Н И Я**

**о порядке сбора информации и методике расчёта**

**целевых показателей (индикаторов) подпрограммы 1**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование целевогопоказателя(индикатора) | Единицаизмерения | Определение целевогопоказателя (индикатора) <1> | Временныехарактеристики целевогопоказателя(индикатора) <2> | Алгоритмформирования(формула)и методологические пояснения к целевомупоказателю(индикатору) <3> | Показатели, используемые в формуле <4> | Метод сбора информации, индексформыотчётности <5> | Ответственный за сбор данныхпо целевомупоказателю(индикатору) <6> |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Количество благоустроенных общественных территорий | Ед. | Количество благоустроенныхобщественных территорий | Ежеквартально,на дату(делаем с нарастающим итогом) | Фактические данныео количествеблагоустроенныхобщественныхтерриторий | Количество благоустроенных общественных территорий | Фактическое исполнение | Управление строительства и ЖКХ |
| 2. | Количество благоустроенных дворовых территорий | Ед. | Количество благоустроенных дворовых территорий | Фактические данныео количествеблагоустроенныхдворовых территорий | Количество благоустроенных дворовых территорий | Управление строительства и ЖКХ |

21

**2. Подпрограмма 2 «Переселение граждан**

**из аварийного жилищного фонда на территории**

**Великоустюгского муниципального округа на 2023-2024 годы»**

**П А С П О Р Т**

**подпрограммы 2 «Переселение граждан из**

**аварийного жилищного фонда на территории**

**Великоустюгского муниципального округа на 2023-2024 годы»**

**(далее - подпрограмма 2)**

(в редакции постановления от 22.03.2024 № 721)

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы 2 (соисполнитель программы) | Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Великоустюгского муниципального округа |
| Исполнители (при наличии) |  |
| Цели подпрограммы 2 | Ликвидация аварийного жилищного фонда общей площадью 1759,3 кв. м и переселение 101 человек из жилых помещений в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке до 1 января 2017 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации |
| Задачи подпрограммы 2 | 1. Обеспечение безопасных условий проживания населения Великоустюгского муниципального округа, проживающего в жилищном фонде, признанном непригодным для постоянного проживания.2. Расселение 8 многоквартирных аварийных жилых домов, признанных таковыми до 1 января 2017 года в связи с физическим износом в процессе эксплуатации |
| Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы 2 | Перечень целевых показателей муниципальной программы приведён в приложении № 2 к подпрограм- ме 2 |
| Сроки реализации подпрограммы 2 | 2023-2024 годы |
| Объёмы финансового обеспечения подпрограммы за счёт всех источников финансирования | Общий объем финансирования подпрограммы 2 составляет 175 902,7 тыс. руб. в том числе:2023 год — 89338,7 тыс. руб.;2024 год — 86564,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 2 | Расселение 8 многоквартирных аварийных жилых до-мов, признанных таковыми до 1 января 2017 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, общей площадью 1759,3 кв. м и переселение 101 человек |

22

**2.1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы 2**

Одним из приоритетных направлений жилищной политики в Российской Федерации является обеспечение комфортных условий проживания, в том числе выполнение обязательств государства по реализации права на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в жилых домах, не соответствующих установленным санитарным и техническим требованиям.

Проблема аварийного жилищного фонда является причиной некоторых отрицательных социальных тенденций. Условия проживания в аварийном жилищном фонде оказывают негативное влияние на здоровье граждан и на демографическую ситуацию, понижают социальный статус гражданина. Проживание в аварийных жилых помещениях практически всегда связано с низким уровнем благоустройства, что создаёт неравные условия доступа граждан к ресурсам городского хозяйства и снижает возможности их использования. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда является одной из наиболее актуальных задач и требует скорейшего решения с использованием программно-целевого метода.

Федеральным законом № 185-ФЗ предусмотрена необходимость до 1 сентября 2025 года расселить все многоквартирные дома, признанные до 1 января 2017 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом.

Реализация мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории Великоустюгского муниципального округа будет осуществляться в рамках федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» национального проекта «Жилье и городская среда».

**2.2. Механизм реализации мероприятий подпрограммы 2**

(в редакции постановления от 22.03.2024 № 721)

Целью подпрограммы 2 является ликвидация аварийного жилищного фонда общей площадью 1759,3 кв. м и переселение 101 человек из жилых помещений в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке до 1 января 2017 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации.

Для достижения поставленной цели планируется решение следующих задач:

1. Обеспечение безопасных условий проживания населения Великоустюгского муниципального округа, проживающего в жилищном фонде, признанном непригодным для постоянного проживания.

2. Расселение 8 многоквартирных аварийных жилых домов, признанных таковыми до 1 января 2017 года в связи с физическим износом в процессе эксплуатации.

**2.3. Оценка эффективности реализации подпрограммы 2**

Для достижения цели и решения задач подпрограммы 2 необходимо реализовать мероприятие «Расселение граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории города Великого Устюга».

23

Приложение № 1 к подпрограмме 2

**Перечень основных мероприятий и финансовое обеспечение**

**реализации муниципальной подпрограммы 2**

(в редакции постановления от 22.03.2024 № 721)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Ответственныйисполнитель,соисполнитель,исполнитель | Наименованиеосновногомероприятия,мероприятиямуниципальнойпрограммы | Ожидаемый непосредственный результат | Источник финансовогообеспечения | Расходы (тыс. руб.) |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Всего за 2023-2027 годы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Итого по подпрограмме 2 |  |  | **Всего, в том числе** | 89338,7 | 86 564,0 |  |  |  | 175902,7 |
| собственные доходы бюджета округа | 5,4 | 3291,2 |  |  |  | 3296,6 |
| областной бюджет | 55110,8 | 50098,7 |  |  |  | 105209,5 |
| федеральный бюджет | 34222,5 | 33174,1 |  |  |  | 67396,6 |
| 1. |  | Расселение граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территорииг. Великого Устюга | Увеличение количества расселяемых многоквартирных домов | **Всего, в том числе** | 89338,7 | 83278,2 |  |  |  | 172616,9 |
| собственные доходы бюджета округа | 5,4 | 5,4 |  |  |  | 10,8 |
| областной бюджет | 55110,8 | 50098,7 |  |  |  | 105209,5 |
| федеральный бюджет | 34222,5 | 33174,1 |  |  |  | 67396,6 |
| 1.1 |  | г. Великий Устюг, Запань Коромыслово, д. 1 | **Всего, в том числе** | 2839,52 | 4417,61 |  |  |  | 7257,13 |
| собственные доходы бюджета округа | 0,22 | 0,26 |  |  |  | 0,48 |
| областной бюджет | 1751,6 | 2658,28 |  |  |  | 4409,88 |
| федеральный бюджет | 1087,7 | 1759,07 |  |  |  | 2846,77 |

24

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1.2 |  | г. Великий Устюг, ул. Застройщиков, д. 8 | Увеличение количества расселяемых многоквартирных домов | **всего, в том числе** | 0 | 21013,66 |  |  |  | 21013,66 |
| собственные доходы бюджета округа | 0 | 1,36 |  |  |  | 1,36 |
| областной бюджет | 0 | 12641,34 |  |  |  | 12641,34 |
| федеральный бюджет | 0 | 8370,96 |  |  |  | 8370,96 |
| 1.3 |  | г. Великий Устюг, ул. Дежнева, д. 4а | **всего, в том числе** | 0 | 13161,11 |  |  |  | 13161,11 |
| собственные доходы бюджета округа | 0 | 0,86 |  |  |  | 0,86 |
| областной бюджет | 0 | 7917,48 |  |  |  | 7917,48 |
| федеральный бюджет | 0 | 5242,77 |  |  |  | 5242,77 |
| 1.4 |  | г. Великий Устюг, ул. Красная, д. 48 | **всего, в том числе** | 26141,56 | 0 |  |  |  | 26141,56 |
| собственные доходы бюджета округа | 1,56 | 0 |  |  |  | 1,56 |
| областной бюджет | 16126,08 | 0 |  |  |  | 16126,08 |
| федеральный бюджет | 10013,92 | 0 |  |  |  | 10013,92 |
| 1.5 |  | г. Великий Устюг, ул. Виноградова, д. 18 | **всего, в том числе** | 32335,94 | 0 |  |  |  | 32335,94 |
| собственные доходы бюджета округа | 1,94 | 0 |  |  |  | 1,94 |
| областной бюджет | 19947,24 | 0 |  |  |  | 19947,24 |
| федеральный бюджет | 12386,76 | 0 |  |  |  | 12386,76 |
| 1.6 |  | г. Великий Устюг, ул. Луначарского, д. 21 | **всего, в том числе** | 28021,68 | 0 |  |  |  | 28021,68 |
| собственные доходы бюджета округа | 1,68 | 0 |  |  |  | 1,68 |
| областной бюджет | 17285,88 | 0 |  |  |  | 17285,88 |
| федеральный бюджет | 10734,12 | 0 |  |  |  | 10734,12 |
| 1.7 |  | г. Великий Устюг, ул. Красноармейская, д. 51 | **всего, в том числе** | 0 | 22017,77 |  |  |  | 22017,77 |
| собственные доходы бюджета округа | 0 | 1,44 |  |  |  | 1,44 |
| областной бюджет | 0 | 13244,77 |  |  |  | 13244,77 |
| федеральный бюджет | 0 | 8771,56 |  |  |  | 8771,56 |
| 1.8 |  | г. Великий Устюг, Советский пр., д. 163 | **всего, в том числе** | 0 | 22668,05 |  |  |  | 22668,05 |
| собственные доходы бюджета округа | 0 | 1,48 |  |  |  | 1,48 |
| областной бюджет | 0 | 13636,83 |  |  |  | 13636,83 |
| федеральный бюджет | 0 | 9029,74 |  |  |  | 9029,74 |

25

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Комитет по управлению имуществом | Расселение граждан из аварийного жилищного фонда без привлечения средств областного бюджета |  | **всего, в том числе** |  | 3285,80 |  |  |  | 3285,80 |
| собственные доходы бюджета округа |  | 3285,80 |  |  |  | 3285,80 |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | г. Великий Устюг, Советский пр.,д.129 |  | **всего, в том числе** |  | 3285,80 |  |  |  | 3285,80 |
| собственные доходы бюджета округа |  | 3285,80 |  |  |  | 3285,80 |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |

\*-за счет средств фонда содействия реформированию ЖКХ

Приложение № 2 к подпрограмме 2

**С В Е Д Е Н И Я**

**о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы 2**

(в редакции постановления от 22.03.2024 № 721)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задача, направленная на достижение цели | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значение целевого показателя (индикатора)  |
| отчётное | оценочное | плановое |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Цель (цели): Ликвидация аварийного жилищного фонда общей площадью 1796,6 кв. м и переселение 104 человек из жилых помещений в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке до 1 января 2017 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации |
| 1. |  Обеспечение безопасных условий проживания жителей 8 многоквартирных аварийных жилых домов, признанных таковыми до 1 января 2017 года в связи с физическим износом в процессе эксплуатации | Количество расселяемых жилых помещений | Ед. | - | - | 21 | 29 | - | - | - |
| 2. |  | Расселяемая площадь жилых помещений | Кв. м | - | - | 827,85 | 931,45 | - | - | - |

26

Приложение № 3 к подпрограмме 2

**С В Е Д Е Н И Я**

**о порядке сбора информации и методике расчёта**

**целевых показателей (индикаторов) подпрограммы 2**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единицаизмерения | Определение целевогопоказателя (индикатора) <1> | Временные характеристики целевого показателя (индикатора) <2> | Алгоритм формирования (формула)и методологические пояснения к целевому показателю(индикатору) <3> | Показатели, используемые в формуле <4> | Метод сбора информации, индекс формы отчётности <5> | Ответственный за сбор данных по целевому показателю(индикатору) <6> |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Количество расселяемых жилых помещений | Ед. | Количество расселяемых жилых помещений | Ежеквартально,на дату(делаем с нарастающим итогом) | фактические данные о количестве расселяемых жилых помещений | Количество расселяемых жилых помещений | Фактическое исполнение | Управление строительства и ЖКХ |
| 2. | Расселяемая площадь жилых помещений | Кв. м | Расселяемая площадь жилых помещений | фактические данные о расселяемой площади жилых помещений | Расселяемая площадь жилых помещений |

**3. Подпрограмма 3 «Улучшение жилищных условий граждан**

 **на территории Великоустюгского муниципального округа**

**на 2023-2027 годы»**

**П А С П О Р Т**

**подпрограммы 3 «Улучшение жилищных условий граждан**

 **на территории Великоустюгского муниципального округа**

 **на 2023-2027 годы»**

**(далее - подпрограмма 3)**

(в редакции постановления от 22.03.2024 № 721)

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы 3 (соисполнитель программы) | Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Великоустюгского муниципального округа |
| Исполнители (при наличии) |  |
| Цели подпрограммы 3 | Обеспечение граждан доступным, безопасным и комфортным жильём  |
| Задачи подпрограммы 3 | 1. Реализация мероприятий по оказанию гражданам поддержки в улучшении жилищных условий.2. Восстановление эксплуатационных характеристик жи-лых помещений муниципального жилищного фонда. |
| Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы 3 | Перечень целевых показателей муниципальной програм-мы приведён в приложении № 2 к подпрограмме 3 |
| Сроки реализации подпрограммы 3 | 2023-2027 годы |
| Объёмы финансового обеспечения подпрограммы за счёт всех источников финансирования | Общий объем финансирования Подпрограммы 3 составляет 35514,47 тыс. руб. в том числе:2023 год — 13214,47 тыс. руб.;2024 год — 4500,00 тыс. руб.;2025 год - 6400,00 тыс. руб.;2026 год — 6400,00 тыс.руб.;2027 год — 5000,00 тыс.руб. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 3 | Улучшение качества жилищного фонда, повышение ком-фортности условий проживания граждан. |

**3.1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы 3**

(в редакции постановления от 22.03.2024 № 721)

Сферой реализации подпрограммы 3 является выполнение мероприятий с целью обеспечения доступным, безопасным и комфортным жильём всех категорий граждан Великоустюгского муниципального округа.

Жилищная проблема была и остаётся одной из наиболее важных проблем на территории Великоустюгского муниципального округа. Создание эффективных механизмов обеспечения жильём отдельных категорий граждан является особенно актуальным. Дополнительную остроту проблеме придают демографический кризис и связанная с ним необходимость стимулирования рождаемости.

В настоящее время на территории Великоустюгского муниципального округа городского округа насчитывается более 1425 семей (около 4275 человек), поставленных на учёт в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий до 1 марта 2005 года, а также, признанных органами местного самоуправления по месту их постоянного жительства нуждающимися в жилых помещений муниципального жилищного фонда после 1 марта 2005 года.

28

 В настоящее время на территории Великоустюгского муниципального округа городского округа насчитывается более 1425 семей (около 4275 человек), поставленных на учёт в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий до 1 марта 2005 года, а также, признанных органами местного самоуправления по месту их постоянного жительства нуждающимися в жилых помещений муниципального жилищного фонда после 1 марта 2005 года.

По состоянию на 01.01.2023 1025 граждан поставлены на учёт в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий до 1 марта 2005 года, из них 3 граждан, относятся к категории «инвалиды». За 2022 год 2человекапо категории «инвалиды» улучшили жилищные условия с помощью мер государственной поддержки.

 На 01.01.2024 общая площадь жилищного фонда в Великоустюгском муниципальном округе составляла 1556,25 тыс. кв. м. Средняя обеспеченность жилой площадью населения в 2023 году составила 31,3 кв. м на человека. На 01.01.2024 в муниципальной собственности Великоустюгского муниципального округа находится 112,2 тыс. кв. м жилых помещений. В настоящее время муниципальный жилищный фонд имеет физический износ от 45% до 65%. Проведение мероприятий по восстановлению эксплуатационных характеристик жилых помещений муниципального жилищного фонда позволит привести его в состояние, соответствующее требованиям жилищного законодательства.

**3.2. Механизм реализации мероприятий подпрограммы 3**

Целью подпрограммы 3 является обеспечение граждан доступным и комфортным жильём. Для достижения поставленной цели планируется решение следующих задач:

1) реализация мероприятий по оказанию гражданам поддержки в улучшении жилищных условий;

2) восстановление эксплуатационных характеристик жилых помещений муниципального жилищного фонда.

**3.3. Оценка эффективности реализации подпрограммы 3**

Для достижения цели и решения задач подпрограммы 3 необходимо реализовать мероприятия по предоставлению единовременной денежной выплаты на покупку или строительство жилья отдельным категориям граждан и ремонту муниципальных жилых помещений.

29

Приложение № 1 к подпрограмме 3

**Перечень основных мероприятий и финансовое обеспечение**

**реализации муниципальной подпрограммы 3**

(в редакции постановления от 22.03.2024 № 721)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Ответственный исполнитель,соисполнитель, исполнитель | Наименование основного мероприятия, мероприятия муниципальной программы | Ожидаемый непосредственный результат | Источник финансовогообеспечения | Расходы (тыс. руб.) |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Всего за 2023-2027 годы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Итого по подпрограмме 3 |  |  | **Всего, в том числе** | 13214,47 | 4500,0 | 6400,0 | 6400,0 | 5000,00 | 35514,47 |
| собственные доходы бюджета округа | 2442,64 | 3100,0 | 5000,00 | 5000,00 | 5000,00 | 20542,64 |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 10771,83 | 1400,0 | 1400,0 | 1400,0 |  | 14971,83 |
| 1. |  | Единовременная денежная выплата на покупку или строительство жилья отдельным категориям граждан - инвалиды и семьи, имеющие детей инвалидов | Увеличение количества граждан, обеспеченных доступным и комфортным жильём | **Всего, в том числе** | 10771,83 | 1400,0 | 1400,0 | 1400,0 |  | 14971,83 |
| собственные доходы бюджета округа |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 10771,83 | 1400,0 | 1400,0 | 1400,0 |  | 14971,83 |

30

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2. |  | Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда |  | **Всего, в том числе** | 2442,64 | 3000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 20442,64 |
| собственные доходы бюджета округа | 2442,64 | 3000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 20442,64 |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Управление строительства и ЖКХ | Приспособление жилого помещения и общего имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалида  |  | **Всего, в том числе** | 0,00 | 100,0 |  |  |  | 100,00 |
| собственные доходы бюджета округа | 0,00 | 100,0 |  |  |  | 100,00 |
| областной бюджет | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |

Приложение № 2 к подпрограмме 3

**С В Е Д Е Н И Я**

**о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы 3**

(в редакции постановления от 22.03.2024 № 721)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задача, направленная на достижение цели | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значение целевого показателя (индикатора)  |
| отчётное | оценочное | плановое |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Цель (цели): Гарантированное и качественное предоставление коммунальных услуг населению |
| 1. | Реализация мероприятий по оказанию гражданам поддержки в улучшении жилищных условий | Количество граждан, обеспеченных жильём | Ед. | - | - | 1 | 2 | 0 | - | - |
| 2. | Восстановление эксплуатационных характеристик жилых помещений муниципального жилищного фонда | Количество отремонтированных муниципальных жилых помещений | Ед. | - | - | 5 | 3 | 3 | - | - |

31

Приложение № 3 к подпрограмме 3

**С В Е Д Е Н И Я**

**о порядке сбора информации и методике расчёта**

**целевых показателей (индикаторов) подпрограммы 3**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единицаизмерения | Определение целевогопоказателя (индикатора) <1> | Временные характеристики целевого показателя (индикатора) <2> | Алгоритм формирования (формула)и методологические пояснения к целевому показателю(индикатору) <3> | Показатели, используемые в формуле <4> | Метод сбора информации, индекс формы отчётности <5> | Ответственный за сбор данных по целевому показателю(индикатору) <6> |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Количество граждан, обеспеченных жильём | Ед. | Количество граждан, обеспеченных жильём в суммарном исчислении | Ежегодно | Фактические данныео гражданах, обеспеченных жильём | Количество единиц | Фактическое исполнение | Управление строительства и ЖКХ |
| 2. | Количество отремонтированных муниципальных жилых помещений | Количество отремонтированных муниципальных жилых помещений в суммарном исчислении | Фактические данные об отремонтированных муниципальных жилых помещений |

**4. Подпрограмма 4 «Благоустройство территорий»**

**П А С П О Р Т**

**подпрограммы 4 «Благоустройство территорий»**

**(далее - подпрограмма 4)**

(в редакции постановления от 22.03.2024 № 721)

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы 4(соисполнитель программы) | Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Великоустюгского муниципального округа |
| Исполнители (при наличии) |  |
| Цели подпрограммы 4 | Повышение уровня благоустройства территории муниципального округа |
| Задачи подпрограммы 4 | 1. Организация сбора и вывоза ТКО.2. Обеспечение наружного освещения.3. Обеспечение озеленения территорий общего пользования.4. Обеспечение содержания мест массового пользования (содержание, строительство и ремонт тротуаров, мест массового отдыха, мест захоронения) |
| Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы 4 | Перечень целевых показателей муниципальной програм-мы приведён в приложении № 2 к подпрограмме 4 |
| Сроки реализации подпрограммы 4 | 2023-2027 годы |
| Объёмы финансового обеспечения подпрограммы за счёт всех источников финансирования | Общий объем финансирования подпрограммы 4 составляет — 566082,1 тыс. руб. в том числе:2023 год — 107599,8 тыс. руб.;2024 год — 121162,1 тыс. руб.;2025 год — 115770,6 тыс. руб.;2026 год — 115550,8 тыс. руб.;2027 год — 105998,8 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 4 | 1. Обеспечение санитарного благополучия территорий муниципального округа.2. Обеспечение процента горения светильников наружного освещения не менее 98,5% |

**4.1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы 4**

(в редакции постановления от 22.03.2024 № 721)

Сферой реализации подпрограммы 4 является деятельность по содержанию и благоустройству территорий общего пользования муниципального округа.

В целях повышения безопасности и комфортности проживания на территории муниципального округа на постоянной основе реализуются мероприятия по повышению уровня освещённости территорий. По состоянию на 01.01.2024 количество светильников уличного освещения составляет 7339 штук. На сегодняшний день существует проблема недостаточной освещённости внутриквартальных проездов и отдалённых населённых пунктов.

33

Одним из важнейших направлений оздоровления экологической обстановки и формирования благоприятной среды обитания является развитие системы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). В настоящее время для сбора ТКО на территории муниципального округа установлено 1036 контейнеров, оборудовано 469 контейнерных площадок. Для сбора крупногабаритных отходов приобретены и установлены бункера в количестве 31 единицы. Ведётся работа по организации раздельного сбора отходов. С этой целью установлено 28 контейнеров и оборудовано 13 контейнерных площадок.

На территории муниципального округа расположено 38 кладбищ. Текущее содержание кладбищ производится в рамках муниципальных контрактов.

**4.2. Механизм реализации мероприятий подпрограммы 4**

Целью подпрограммы 4 является повышение уровня благоустройства территории муниципального округа.

Для достижения поставленной цели планируется решение следующих задач:

1. Организация сбора и вывоза ТКО.

2. Обеспечение наружного освещения.

3. Обеспечение озеленения территорий общего пользования.

4. Обеспечение содержания мест массового пользования (содержание, строительство и ремонт тротуаров, мест массового отдыха, мест захоронения).

**4.3. Оценка эффективности реализации подпрограммы 4**

Для достижения цели и решения задач подпрограммы 4 необходимо реализовать следующие мероприятия:

а) организация уличного освещения;

б) обслуживание уличного освещения;

в) организация сбора и вывоза ТКО;

г) содержание, строительство и ремонт тротуаров и дворовых территорий;

д) озеленение территории;

е) содержание мест массового отдыха;

ё) содержание мест захоронения;

ж) прочие работы по благоустройству.

34

Приложение № 1 к подпрограмме 4

**Перечень основных мероприятий и финансовое обеспечение**

**реализации муниципальной подпрограммы 4**

(в редакции постановления от 22.03.2024 № 721)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Ответственный исполнитель,соисполнитель, исполнитель | Наименование основного мероприятия, мероприятия муниципальной программы | Ожидаемый непосредственный результат | Источник финансовогообеспечения | Расходы (тыс. руб.) |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Всего за 2023-2027 годы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Итого по подпрограмме 4 |  |  | **Всего, в том числе** | 107599,8 | 121162,1 | 115770,6 | 115550,8 | 105998,8 | 566082,1 |
| собственные доходы бюджета округа | 80876,9 | 91387,9 | 85996,1 | 85778,8 | 74765,7 | 418805,4 |
| областной бюджет | 26722,9 | 29774,2 | 29774,5 | 29772,0 | 31233,1 | 147276,7 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Организация уличного освещения | Повышение уровня благоустройства территории муниципального округа | **Всего, в том числе** | 39407,1 | 40802,6 | 38963,9 | 38963,9 | 41483,4 | 199620,9 |
| собственные доходы бюджета округа | 12684,2 | 11 579,7 | 9741,0 | 9741,0 | 10799,4 | 54545,3 |
| областной бюджет | 26722,9 | 29222,9 | 29222,9 | 29222,9 | 30684,0 | 145075,6 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |

35

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2. |  | Организация сбора и вывоза ТКО (содержание контейнерных площадок, приобретение и установка контейнерных площадок и контейнеров, уборка несанкционированных свалок, уборка мусора во время проведения массовых мероприятий) | Повышение уровня благоустройства территории муниципального округа | **Всего, в том числе** | 5602,5 | 9881,3 | 9 881,3 | 9 881,3 | 5683,7 | 40930,10 |
| собственные доходы бюджета округа | 5602,5 | 9 881,3 | 9 881,3 | 9 881,3 | 5683,7 | 40930,10 |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Содержание тротуаров и дворовых территорий  | **Всего, в том числе** | 16323,9 | 18 962,5 | 18 962,5 | 18 962,5 | 15311,0 | 88522,40 |
| собственные доходы бюджета округа | 16323,9 | 18 962,5 | 18 962, 5 | 18 962, 5 | 15311,0 | 88522,40 |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  | Озеленение территории (организация и содержание цветников, скос травы) | **Всего, в том числе** | 3311,9 | 4 969,2 | 4969,2 | 4969,2 | 2927,3 | 21146,80 |
| собственные доходы бюджета округа | 3311,9 | 4 969,2 | 4969,2 | 4969,2 | 2927,3 | 21146,80 |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  | Содержание мест массового отдыха (пляж, акарицидная обработка) | **Всего, в том числе** | 1701,4 | 2 871,2 | 2871,2 | 2871,2 | 2399,7 | 12714,70 |
| собственные доходы бюджета округа | 1701,4 | 2 871,2 | 2871,2 | 2871,2 | 2399,7 | 12714,70 |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |

36

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 6. |  | Содержание мест захоронения | Повышение уровня благоустройства территории муниципального округа | **Всего, в том числе** | 2786,4 | 3 412,6 | 3412,6 | 3412,6 | 3062,4 | 16086,60 |
| собственные доходы бюджета округа | 2786,4 | 3 412,6 | 3412,6 | 3412,6 | 3062,4 | 16086,60 |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  | Прочие работы по благоустройству | **Всего, в том числе** | 5653,5 | 5 618,6 | 5598,5 | 5598,5 | 4239,7 | 26708,80 |
| собственные доходы бюджета округа | 5653,5 | 5 618,6 | 5598,5 | 5598,5 | 4239,7 | 26708,80 |
| областной бюджет  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  | Организация и проведение конкурсов в сфере благоустройства территории | **Всего, в том числе** | 0,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 |
| собственные доходы бюджета округа | 0,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Обеспечение реализации программы | **Всего, в том числе** | 32813,1 | 34444,1 | 31111,4 | 30891,6 | 30891,6 | 160151,8 |
| собственные доходы бюджета округа | 32813,1 | 33892,8 | 30559,8 | 30342,5 | 30342,5 | 157950,7 |
| областной бюджет | 0,0 | 551,3 | 551,6 | 549,1 | 549,1 | 2201,1 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 |  | Содержание управления строительст-ва и ЖКХ | **Всего, в том числе** | 22104,3 | 13704,2 | 13717,5 |  |  | 49526,0 |
| собственные доходы бюджета округа | 22104,3 | 13704,2 | 13717,5 |  |  | 49526,0 |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 9.2 |  | Содержание МКУ «Горстройзаказчик» | **Всего, в том числе** | 8421,7 |  |  |  |  | 8421,7 |
| собственные доходы бюджета округа | 8421,7 |  |  |  |  | 8421,7 |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 9.3 |  | Содержание «Благоустройство» |  | **Всего, в том числе** | 15,4 | 157,8 | 157,8 | 157,8 | 157,8 | 646,6 |
| собственные доходы бюджета округа | 15,4 | 157,8 | 157,8 | 157,8 | 157,8 | 646,6 |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |

37

Приложение № 2 к подпрограмме 4

**С В Е Д Е Н И Я**

**о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы 4**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задача, направленная на достижение цели | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значение целевого показателя (индикатора)  |
| отчётное | оценочное | плановое |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Цель (цели): Повышение уровня благоустройства территории муниципального округа  |
| 1. | Организация сбора и вывоза ТКО | Доля населения муниципального округа, обеспеченного необходимыми условиями для сбора и вывоза ТКО | % | - | - | 95 | 96 | 97 | 98 | 100 |
| 2. | Обеспечение наружного освещения | Процент горения светиль-ников наружного освеще-ния | % | - | - | 96 | 96,5 | 97 | 98 | 98,5 |

Приложение № 3 к подпрограмме 4

**С В Е Д Е Н И Я**

**о порядке сбора информации и методике расчёта**

**целевых показателей (индикаторов) подпрограммы 4**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование целевогопоказателя(индикатора) | Единицаизмерения | Определение целевогопоказателя (индикатора) <1> | Временныехарактеристики целевогопоказателя(индикатора) <2> | Алгоритмформирования(формула)и методологические пояснения к целевомупоказателю(индикатору) <3> | Показатели, используемые в формуле <4> | Метод сбораинформации, индексформыотчётности <5> | Ответственный за сбор данныхпо целевомупоказателю(индикатору) <6> |
| 1. | Доля населения муниципального округа, обеспеченного необходимыми условиями для сбора и вывоза ТКО | % | Отношение количества населения, обеспеченного необходимыми условиями для сбора и вывоза ТКО к общему количеству населения муниципального округа | Годовая, на конец отчётного периода | Д = (Н1 / Н2) | Н1 - количество населения обеспеченного необходимыми условиями для сбора и вывоза ТКО;Н2 - общее количеству населения муниципального округа | Н1 (фактическое количество), Н2 (офиц. стат. отчётность) | Управление строительства и ЖКХ |
| 2. | Процент горения светильников наружного освещения | Отношение количества исправных светильников к общему количеству светильников | П = (С1 / С2) | С1 - количество исправных светильников;С2 - общее количество светильников | С1 (фактическое исполнение), С2 (фактическое количество) |

**5. Подпрограмма 5 «Модернизация системы**

**коммунальной инфраструктуры на территории**

**Великоустюгского муниципального округа на 2023-2027 годы»**

**П А С П О Р Т**

**подпрограммы 5 «Модернизация системы коммунальной инфраструктуры**

 **на территории Великоустюгского муниципального округа на 2023-2027 годы»**

**(далее - подпрограмма 5)**

(в редакции постановления от 22.03.2024 № 721)

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы 5(соисполнитель программы) | Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Великоустюгского муниципального округа |
| Исполнители (при наличии) |  |
| Цели подпрограммы 5 | Гарантированное и качественное предоставление коммунальных услуг населению |
| Задачи подпрограммы 5 | 1. Модернизация систем водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения.2. Повышение качества питьевой воды |
| Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы 5 | Перечень целевых показателей муниципальной программы приведён в приложении № 2 к подпрограмме 5 |
| Сроки реализации подпрограммы 5 | 2023-2027 годы |
| Объёмы финансового обеспечения подпрограммы за счёт всех источников финансирования | Общий объем финансирования подпрограммы 5 составляет — 466958,20 тыс. руб. в том числе:2023 год — 240296,5 тыс. руб.;2024 год — 197216,7тыс. руб.;2025 год — 16327,5 тыс. руб.;2026 год -10117,5 тыс. руб.;2027 год — 3000,0 тыс.руб |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 5 | Повышение надёжности предоставления коммунальных услуг, устранение возможности возникновения аварийных ситуаций, повышение качества питьевой воды |

**5.1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы 5**

(в редакции постановления от 22.03.2024 № 721)

Сферой реализации подпрограммы 5 является выполнение мероприятий с целью обеспечения надёжного предоставления коммунальных услуг потребителям Великоустюгского муниципального округа.

Общая протяжённость инженерных сетей составляет 369,2 км из них:

а) тепловые сети - 97,1 км, в т.ч. ветхие 37,8 км (38,9 %);

б) водопроводные сети - 169,0, в т.ч. ветхие 20,05 км (11,86%);

в) канализационные сети - 103,1 км, в т.ч. ветхие 3,8 км (3,7%).

 Теплоснабжение жилого фонда и объектов социальной сферы на территории муниципального округа осуществляют 40 котельных, из которых 18 работают на дровах, 3 - на угле, 19 - на природном газе.

Одной из основных задач в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения является повышение качества питьевой воды. Повысить качество питьевой воды возможно посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки. По итогам проведённой инвентаризации в настоящее время в Великоустюгском муниципальном округе имеются 70 подземных и 2 поверхностных источника водоснабжения, 43 системы централизованного холодного водоснабжения, подающих питьевую воду населению (38450 человек) в 40 населённых пунктах. Эксплуатацию систем водоснабжения осуществляют 10 юридических лиц. В 20 населённых пунктах округа выявлены факты подачи питьевой воды, не соответствующей санитарно-эпидемиологическим требованиям.

 Доля населения округа, обеспеченного питьевой водой надлежащего качества, в 2022 году составила 74,5 % (в 2021 году — 74,1%). Доля неудовлетворительных проб питьевой воды в распределительной сети за 2022 год по санитарно-химическим показателям составила 3,0% (2021 год - 3,5%). По микробиологическим показателям - 1,1% (2021 год - 1,0%). Приоритетными загрязнителями питьевой воды по химическому составу продолжают оставаться вещества природного происхождения: бор, фтор, хлориды, сульфаты, железо, сухой остаток.

Причинами неудовлетворительного качества питьевой воды являются недостаточное количество сооружений по очистке воды, высокая изношенность водозаборных сооружений и разводящих сетей, невыполнение планово-предупредительных ремонтов, промывки и дезинфекции сетей. Данные задачи необходимо решать путём выполнения работ по модернизации существующих сетей водоснабжения.

**5.2. Механизм реализации мероприятий подпрограммы 5**

Целью подпрограммы 5 является гарантированное и качественное предоставление коммунальных услуг населению. Для достижения поставленной цели планируется решение следующих задач:

а) модернизация систем водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения;

б) повышение качества питьевой воды.

**5.3. Оценка эффективности реализации подпрограммы 5**

Для достижения цели и решения задач подпрограммы 5 необходимо реализовать следующие мероприятия:

1) разработка схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения;

2) модернизация системы электроснабжения города Красавино;

3) замена магистрального участка теплосети от котельной № 5 в селе Усть-Алексеево;

4) изоляция тепловых сетей в селе Васильевское;

5) ремонт систем уличного освещения;

6) модернизация водопроводных сетей д. Мякиницино;

7) модернизация системы водоснабжения д. Теплогорье;

8) реконструкция канализационных сетей д. Бобровниково;

41

9) выделение субсидии МУП «Водоканал» г. Великий Устюг;

10) проведение мероприятия по разработке проекта рекультивации земельных участков, занятых несанкционированными свалками;

11) выполнение мероприятия по очистке питьевой воды в ГП Красавино Великоустюгского района Вологодской области.

42

Приложение № 1 к подпрограмме 5

**Перечень основных мероприятий и финансовое обеспечение**

**реализации муниципальной подпрограммы 5**

(в редакции постановления от 22.03.2024 № 721)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Ответственный исполнитель,соисполнитель, исполнитель | Наименование основного мероприятия, мероприятия муниципальной программы | Ожидаемый непосредственный результат | Источник финансовогообеспечения | Расходы (тыс. руб.) |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Всего за 2023-2027 годы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Итого по подпрограм-ме 5 |  | Качественное предоставление коммунальных услуг населению | **Всего, в том числе** | 240296,5 | 197216,7 | 16327,5 | 10117,5 | 3000,0 | 466958,2 |
| собственные доходы бюджета округа | 28712,7 | 15388,3 | 16327,5 | 10117,5 | 3000,0 | 73546,0 |
| областной бюджет | 59889,3 | 53258,1 | 0,0 | 0,0 |  | 113147,4 |
| федеральный бюджет | 151694,5 | 128570,3 | 0,0 | 0,0 |  | 280264,8 |
| 1. | Управление строительства и ЖКХ | Разработка программы комплекс-ного развития систем коммунальной инфраструктуры, схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения | **Всего, в том числе** | 477,0 |  |  |  |  | 477,0 |
| собственные доходы бюджета округа | 477,0 |  |  |  |  | 477,0 |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2. | Управление строительства и ЖКХ | Выполнение работ по ремонту, техническому диагностированию инженерных сетей и объектов коммунальной инфраструктуры | Качественное предоставление коммунальных услуг населению | **Всего, в том числе** | **3418,55** | **6381,00** | **11210,0** | **5000,0** |  | **26009,55** |
| собственные доходы бюджета округа | 3418,55 | 6381,00 | 11210,0 | 5000,0 |  | 26009,55 |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Управление строительства и ЖКХ | Модернизация системы электроснабжения г. Красавино | **Всего, в том числе** | **1896,99** |  |  |  |  | **1896,99** |
| собственные доходы бюджета округа | 1896,99 |  |  |  |  | 1896,99 |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Управление строительства и ЖКХ | Устройство и реконструкция инженерных систем | **Всего, в том числе** | **1044,65** | **1300,00** |  |  |  | **2344,65** |
| собственные доходы бюджета округа | 1044,65 | 1300,00 |  |  |  | 2344,65 |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 5. | МКУ «Горстройзаказчик» | Мероприятия по очистке питьевой воды в ГП Красавино | **Всего, в том числе** | **158015,2** | **134713,1** |  |  |  | **292728,3** |
| собственные доходы бюджета округа | 252,9 | 1000,0 |  |  |  | 1252,9 |
| областной бюджет | 6067,8 | 5142,8 |  |  |  | 11210,6 |
| федеральный бюджет | 151694,5 | 128570,3 |  |  |  | 280264,8 |
| 6. | Управление строительства и ЖКХ | Субсидия организациям в связи с выполнением работ и оказанием услуг в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения | **Всего, в том числе** | **4547,00** | **3000,0** | **950,0** | **3000,0** | **3000,0** | **14497,0** |
| собственные доходы бюджета округа | 4547,00 | 3000,0 | 950,0 | 3000,0 | 3000,0 | 14497,0 |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Территориальные отделы , МКУ «Хозяйственное управление» | Содержание объектов коммунальной инфраструктуры | **Всего, в том числе** | **14926,88** | **2117,5** | **2117,5** | **2117,5** |  | **21279,38** |
| собственные доходы бюджета округа | 14926,88 | 2117,5 | 2117,5 | 2117,5 |  | 21279,38 |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 8. | МКУ «Горстройзаказчик» | Разработка проекта рекультивации земельных участков, занятых несанкционированными свалками | **Всего, в том числе** | **9000,6** |  |  |  |  | **9000,6** |
| собственные доходы бюджета округа | 270,0 |  |  |  |  | 270,0 |
| областной бюджет | 8730,6 |  |  |  |  | 8730,6 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 9. | МКУ «Горстройзаказчик» | Рекультивация земельных участков, занятых несанкционированными свалками | Качественное предоставлениекоммунальных услуг населению | **Всего, в том числе** | **0** | **39849,0** |  |  |  | **39849,0** |
| собственные доходы бюджета округа | 0 | 1195,5 |  |  |  | 1195,5 |
| областной бюджет | 0 | 38653,5 |  |  |  | 38653,5 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 10. | МКУ «Горстройзаказчик» | Мероприятия по разработке проектно- сметной документации на строительство полигонов твёрдых коммунальных отходов (в том числе с объектами обработки твёрдых коммунальных отходов) | **Всего, в том числе** | **34851,7** |  |  |  |  | **34851,7** |
| собственные доходы бюджета округа | 1394,0 |  |  |  |  | 1394,0 |
| областной бюджет | 33457,7 |  |  |  |  | 33457,7 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 11. | МКУ «Горстройзаказчик» | Корректировка проектной документации на строительство, реконструкцию объектов инженерной защиты и берегоукрепительных сооружений | **Всего, в том числе** | **12117,9** |  |  |  |  | **12117,9** |
| собственные доходы бюджета округа | 484,7 |  |  |  |  | 484,7 |
| областной бюджет | 11633,2 |  |  |  |  | 11633,2 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 12. | МКУ “Горстрой заказчик” | Устройство поквартирного газового отопления и централизованного холодного водоснабжения к многоквартирному дому по адресу: пос. Новатор, ул. Садовая, д.5а | **Всего, в том числе** |  |  | **1500,0** |  |  | **1500,0** |
| собственные доходы бюджета округа |  |  | 1500,0 |  |  | 1500,0 |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 13. | МКУ «Горстройзаказчик» | Вынос электрических сетей ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от КТП-160 кВА “Новатор-школа” | **Всего, в том числе** |  |  | **550,00** |  |  | **550,0** |
| собственные доходы бюджета округа |  |  | 550,00 |  |  | 550,0 |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Управление строительства и ЖКХ | Замена двух котлов в котельной школы п. Полдарса Великоустюгского района и замена наружных тепловых сетей от указанной котельной | **Всего, в том числе** |  | **7196,10** |  |  |  | **7196,10** |
| собственные доходы бюджета округа |  | 287,80 |  |  |  | 287,80 |
| областной бюджет |  | 6908,30 |  |  |  | 6908,30 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Управление строительства и ЖКХ | Приобретение котлов для коммунальных котельных Великоустюгского округа | **Всего, в том числе** |  | **2659,90** |  |  |  | **2659,90** |
| собственные доходы бюджета округа |  | 106,40 |  |  |  | 106,40 |
| областной бюджет |  | 2553,50 |  |  |  | 2553,50 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 2 к подпрограмме 5

**С В Е Д Е Н И Я**

**о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы 5**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задача, направленная на достижение цели | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значение целевого показателя (индикатора)  |
| отчётное | оценочное | плановое |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 |
| Цель (цели): Гарантированное и качественное предоставление коммунальных услуг населению |
| 1. | Модернизация систем водоснабжения, водоот-ведения, теплоснабжения, электроснабжения | Количество модернизированных коммунальных систем | Ед. | - | - | 5 | 6 | 6 | - | - |
| 2. | Повышение качества питьевой воды | Доля населения муниципального округа, обеспеченного питьевой водой надлежащего качества | % | - | - | 75 | 76 | 77 | 78 | 78,5 |

46

Приложение № 3 к подпрограмме 5

**С В Е Д Е Н И Я**

**о порядке сбора информации и методике расчёта**

**целевых показателей (индикаторов) подпрограммы 5**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единицаизмерения | Определение целевогопоказателя (индикатора) <1> | Временные характеристики целевого показателя (индикатора) <2> | Алгоритм формирования (формула)и методологические пояснения к целевому показателю(индикатору) <3> | Показатели, используемые в формуле <4> | Метод сбора информации, индекс формы отчётности <5> | Ответственный за сбор данных по целевому показателю(индикатору) <6> |
| 1. | Количество модернизированных коммунальных систем | Ед. | Количество модернизированных систем водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения в суммарном исчислении | Годовая, на конец отчётного периода | Фактические данные о модернизированных системах водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения,электроснабжения | Количество единиц модернизированных систем | Фактическое исполнение | Управление строительства и ЖКХ |
| 2. | Доля населения муниципального округа, обеспеченного питьевой водой надлежащего качества | % | Отношение количества населения, обеспеченного питьевой водой надлежащего качества, к общему количеству населения, обеспеченного питьевой водой | Д = (Н1 / Н2) | Н1 – количество населения, обеспеченного питьевой водой надлежащего качества,Н2 - общее количество населения, обеспеченное питьевой водой | Н1 (фактическое исполнение), Н (фак-тическое количество) |